Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Szczecinek

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/38/07

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 26 lutego 2007r.

na lata 2007-2010

wraz z prognozą na lata 2011-2013

URZĄD MIASTA SZCZECINEK

PLAC WOLNOŚCI 13

78-400 SZCZECINEK

http://www.szczecinek.pl

STYCZEŃ 2007

SPIS TREŚCI

WSTĘP	9

1. 	ZAŁOŻENIA FINANSOWE	10

1.1. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Miasta na lata 2007-2013	10

1.2. Prognoza wolnych środków w budżecie miasta Szczecinek w latach 2006-2013	12

2. 	PLANOWANE INWESTYCJE	15

1. KOD ZADANIA 01	16

Nazwa zadania: Centrum rekreacyjno-sportowo-hotelowe (partnerstwo publiczno-prywatne)	16

2. KOD ZADANIA 02	17

Nazwa zadania: Rozbudowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej przy ul. Szczecińskiej	17

3. KOD ZADANIA 03	18

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Tenisowe - Modernizacja kortów	18

4. KOD ZADANIA 04	19

Nazwa zadania: Modernizacja obiektów Stadionu OSiR	19

5. KOD ZADANIA 05	20

Nazwa zadania: Zakład odzysku i unieszkodliwiania odpadów (partnerstwo publiczno-prywatne)	20

6. KOD ZADANIA 06	21

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Wyszyńskiego-Lipowa	21

7. KOD ZADANIA 07	22

Nazwa zadania: Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Rybackiej	22

8. KOD ZADANIA 08	23

Nazwa zadania: Modernizacja budynku koszarowego przy ul. Polna - Kościuszki pod przesiedlenie mieszkańców z ul. Słowiańskiej, rozbiórka metodą pirotechniczną	23

9. KOD ZADANIA 10	24

Nazwa zadania: Remont zabytkowej wieży św. Mikołaja z XVI w.	24

10. KOD ZADANIA 11	25

Nazwa zadania: Rozbudowa infrastruktury Szczecineckiego Centrum Wspierania Biznesu	25

11. KOD ZADANIA 12	26

Nazwa zadania: System elektronicznego obiegu dokumentów	26

12. KOD ZADANIA 13	27

Nazwa zadania: Zakup agregatu prądotwórczego dla UM	27

13. KOD ZADANIA 14	28

Nazwa zadania: Zintegrowany system informatyczny dla UM	28

14. KOD ZADANIA 15	29

Nazwa zadania: Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 3-5 i termomodernizacja Ratusza	29

15. KOD ZADANIA 16	30

Nazwa zadania: Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej	30

16. KOD ZADANIA 17	31

Nazwa zadania: Roboty remontowe w SP1	31

17. KOD ZADANIA 18	32

Nazwa zadania: Roboty remontowe w SP 4	32

18. KOD ZADANIA 19	33

Nazwa zadania: Remont i izolacja pozioma piwnic w budynku MOPS	33

19. KOD ZADANIA 20	34

Nazwa zadania: Utworzenie mieszkań chronionych	34

20. KOD ZADANIA 22	35

Nazwa zadania: Uzbrojenie SSE	35

21. KOD ZADANIA 23	37

Nazwa zadania: Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną Osiedla ZACHÓD-IV	37

22. KOD ZADANIA 24	38

Nazwa zadania: Budowa przedłużenia ulicy Harcerskiej i Łukasiewicza	38

23. KOD ZADANIA 25	39

Nazwa zadania: Budowa przedłużenia ulicy Szkolnej	39

24. KOD ZADANIA 26	40

Nazwa zadania: Budowa ulic: dojazdowej i wewnętrznej do strzelnicy sportowej przy ul. Szczecińskiej	40

25. KOD ZADANIA 27	41

Nazwa zadania: Budowa ulicy dojazdowej wzdłuż torów kolejowych, terenu MEC-u i zakładu betoniarskiego	41

26. KOD ZADANIA 28	42

Nazwa zadania: Budowa ulicy dojazdowej łączącej ulicę Kwiatową z terenem po JAR	42

27. KOD ZADANIA 29	43

Nazwa zadania: Budowa ulicy na przedłużeniu ul. Jodłowej z sięgaczem w kierunku ul. Pilskiej	43

28. KOD ZADANIA 30	44

Nazwa zadania: Budowa ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 44KDz w planie Narutowicza II	44

29. KOD ZADANIA 32	45

Nazwa zadania: Budowa drogi - ulica Polna	45

30. KOD ZADANIA 33	46

Nazwa zadania: Budowa infrastruktury technicznej osiedla Zachód III - II etap	46

31. KOD ZADANIA 34	47

Nazwa zadania: Modernizacja sieci ulic osiedla Raciborski	47

32. KOD ZADANIA 35	48

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Mierosławskiego	48

33. KOD ZADANIA 36	49

Nazwa zadania: Modernizacja sieci ulic osiedla "Marcelin"	49

34. KOD ZADANIA 37	50

Nazwa zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta Szczecinka	50

35. KOD ZADANIA 38	51

Nazwa zadania: Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w centrum miasta – ul. Winniczna	51

36. KOD ZADANIA 39	52

Nazwa zadania: Modernizacja i przebudowa sieci ulic miasta Szczecinek: Wiatraczna, Polna, 1-go Maja	52

37. KOD ZADANIA 40	53

Nazwa zadania: Przebudowa dróg - osiedle Koszalińska	53

38. KOD ZADANIA 41	54

Nazwa zadania: Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy SP 6 i Przedszkolu publicznym - ul. Ks. Elżbiety	54

39. KOD ZADANIA 42	55

Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego przy SP 1	55

40. KOD ZADANIA 43	56

Nazwa zadania: Budowa hali widowiskowo-sportowej	56

41. KOD ZADANIA 44	57

Nazwa zadania: Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5	57

42. KOD ZADANIA 45	58

Nazwa zadania: Budowa ścieżek rowerowych	58

43. KOD ZADANIA 46	59

Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego stadionu lekkoatletycznego z bursą	59

44. KOD ZADANIA 47	60

Nazwa zadania: Rewitalizacja zabytkowego parku i infrastruktura brzegów jeziora Trzesiecko	60

45. KOD ZADANIA 48	61

Nazwa zadania: Regulacja gospodarki wodami deszczowymi m. Szczecinek	61

46. KOD ZADANIA 49	62

Nazwa zadania: Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek	62

47. KOD ZADANIA 50	63

Nazwa zadania: Budowa cmentarza miejskiego	63

48. KOD ZADANIA 51	64

Nazwa zadania: Budowa schroniska dla zwierząt	64

49. KOD ZADANIA 52	65

Nazwa zadania: Budowa "małej obwodnicy"	65

50. KOD ZADANIA 53	66

Nazwa zadania: Rewitalizacja śródmieścia Szczecinka	66

51. KOD ZADANIA 54	67

Nazwa zadania: Budowa budynków komunalnych (partnerstwo publiczno-prywatne)	67

52. KOD ZADANIA 55	68

Nazwa zadania: Budowa noclegowni i lokali zastępczych	68

53. KOD ZADANIA 56	69

Nazwa zadania: Budowa amfiteatru	69

54. KOD ZADANIA 57	70

Nazwa zadania: Infrastruktura turystyczna wzdłuż brzegów Jeziora Leśnego w Czarnoborze	70

55. KOD ZADANIA 58	71

Nazwa zadania: Kupno i modernizacja hali na ul. Myśliwskiej	71

56. KOD ZADANIA 59	72

Nazwa zadania: Modernizacja hali STO + infrastruktura wokół hali (w tym boiska)	72

57. KOD ZADANIA 60	73

Nazwa zadania: Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	73

58. KOD ZADANIA 61	74

Nazwa zadania: Przebudowa kolektora deszczowego w obrębie ul. Waryńskiego - Pilska	74

59. KOD ZADANIA 62	75

Nazwa zadania: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku	75

60. KOD ZADANIA 63	76

Nazwa zadania: Prace remontowe w Szkole Muzycznej w Szczecinku	76

61. KOD ZADANIA 65	77

Nazwa zadania: Wykup gruntów	77

62. KOD ZADANIA 66	78

Nazwa zadania: "Wrota Parsęty" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	78

63. KOD ZADANIA 67	79

Nazwa zadania: Kontynuacja komputeryzacji UM i MOPSu	79

64. KOD ZADANIA 68	80

Nazwa zadania: Zakup fotoradaru	80

65. KOD ZADANIA 69	81

Nazwa zadania: Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi kasy kinowej	81

3.	PROCES OCENY INWESTYCJI	82

4. 	ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA	86

5. 	PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH	90

6. 	ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY	92

7. 	SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA	98

7.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym	98

7.2. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	98

SPIS TABEL I WYKRESÓW

Wykres 1.1. Dochody i wydatki bieżące Miasta Szczecinek w latach 2006-2013 (w zł)	10

Tabela 1.1. Dochody i wydatki bieżące Miasta Szczecinek w latach 2006-2013 (w zł)	11

Wykres 1.2. Wolne środki w budżecie Miasta w latach 2006-2013 (w zł)	12

Tabela 1.2. Wolne środki w budżecie Miasta w latach 2006-2013 (w zł)	12

Tabela 1.3. Wskaźniki obsługi zadłużenia Miasta Szczecinek w latach 2007-2013	13

Tabela 2.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01 wraz ze źródłami finansowania	16

Tabela 2.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02 wraz ze źródłami finansowania	17

Tabela 2.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03 wraz ze źródłami finansowania	18

Tabela 2.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04 wraz ze źródłami finansowania	19

Tabela 2.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05 wraz ze źródłami finansowania	20

Tabela 2.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06 wraz ze źródłami finansowania	21

Tabela 2.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07 wraz ze źródłami finansowania	22

Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08 wraz ze źródłami finansowania	23

Tabela 2.9. Zestawienie kosztów inwestycji 10 wraz ze źródłami finansowania	24

Tabela 2.10. Zestawienie kosztów inwestycji 11 wraz ze źródłami finansowania	25

Tabela 2.11. Zestawienie kosztów inwestycji 12 wraz ze źródłami finansowania	26

Tabela 2.12. Zestawienie kosztów inwestycji 13 wraz ze źródłami finansowania	27

Tabela 2.13 Zestawienie kosztów inwestycji 14 wraz ze źródłami finansowania	28

Tabela 2.14. Zestawienie kosztów inwestycji 15 wraz ze źródłami finansowania	29

Tabela 2.15. Zestawienie kosztów inwestycji 16 wraz ze źródłami finansowania	30

Tabela 2.16. Zestawienie kosztów inwestycji 17 wraz ze źródłami finansowania	31

Tabela 2.17. Zestawienie kosztów inwestycji 18 wraz ze źródłami finansowania	32

Tabela 2.18. Zestawienie kosztów inwestycji 19 wraz ze źródłami finansowania	33

Tabela 2.19. Zestawienie kosztów inwestycji 20 wraz ze źródłami finansowania	34

Tabela 2.20. Zestawienie kosztów inwestycji 22 wraz ze źródłami finansowania	36

Tabela 2.21. Zestawienie kosztów inwestycji 23 wraz ze źródłami finansowania	37

Tabela 2.22. Zestawienie kosztów inwestycji 24 wraz ze źródłami finansowania	38

Tabela 2.23. Zestawienie kosztów inwestycji 25 wraz ze źródłami finansowania	39

Tabela 2.24. Zestawienie kosztów inwestycji 26 wraz ze źródłami finansowania	40

Tabela 2.25. Zestawienie kosztów inwestycji 27 wraz ze źródłami finansowania	41

Tabela 2.26. Zestawienie kosztów inwestycji 28 wraz ze źródłami finansowania	42

Tabela 2.27. Zestawienie kosztów inwestycji 29 wraz ze źródłami finansowania	43

Tabela 2.28. Zestawienie kosztów inwestycji 30 wraz ze źródłami finansowania	44

Tabela 2.29. Zestawienie kosztów inwestycji 32 wraz ze źródłami finansowania	45

Tabela 2.30. Zestawienie kosztów inwestycji 33 wraz ze źródłami finansowania	46

Tabela 2.31. Zestawienie kosztów inwestycji 34 wraz ze źródłami finansowania	47

Tabela 2.32. Zestawienie kosztów inwestycji 35 wraz ze źródłami finansowania	48

Tabela 2.33. Zestawienie kosztów inwestycji 36 wraz ze źródłami finansowania	49

Tabela 2.34. Zestawienie kosztów inwestycji 04 wraz ze źródłami finansowania	50

Tabela 2.35. Zestawienie kosztów inwestycji 38 wraz ze źródłami finansowania	51

Tabela 2.36. Zestawienie kosztów inwestycji 39 wraz ze źródłami finansowania	52

Tabela 2.37. Zestawienie kosztów inwestycji 40 wraz ze źródłami finansowania	53

Tabela 2.38. Zestawienie kosztów inwestycji 41 wraz ze źródłami finansowania	54

Tabela 2.39. Zestawienie kosztów inwestycji 42 wraz ze źródłami finansowania	55

Tabela 2.40. Zestawienie kosztów inwestycji 43 wraz ze źródłami finansowania	56

Tabela 2.41. Zestawienie kosztów inwestycji 44 wraz ze źródłami finansowania	57

Tabela 2.42. Zestawienie kosztów inwestycji 45 wraz ze źródłami finansowania	58

Tabela 2.43 Zestawienie kosztów inwestycji 46 wraz ze źródłami finansowania	59

Tabela 2.44. Zestawienie kosztów inwestycji 47 wraz ze źródłami finansowania	60

Tabela 2.45. Zestawienie kosztów inwestycji 48 wraz ze źródłami finansowania	61

Tabela 2.46. Zestawienie kosztów inwestycji 49 wraz ze źródłami finansowania	62

Tabela 2.47. Zestawienie kosztów inwestycji 50 wraz ze źródłami finansowania	63

Tabela 2.48. Zestawienie kosztów inwestycji 51 wraz ze źródłami finansowania	64

Tabela 2.49. Zestawienie kosztów inwestycji 52 wraz ze źródłami finansowania	65

Tabela 2.50. Zestawienie kosztów inwestycji 53 wraz ze źródłami finansowania	66

Tabela 2.51. Zestawienie kosztów inwestycji 54 wraz ze źródłami finansowania	67

Tabela 2.52. Zestawienie kosztów inwestycji 55 wraz ze źródłami finansowania	68

Tabela 2.53. Zestawienie kosztów inwestycji 56 wraz ze źródłami finansowania	69

Tabela 2.54. Zestawienie kosztów inwestycji 57 wraz ze źródłami finansowania	70

Tabela 2.55. Zestawienie kosztów inwestycji 58 wraz ze źródłami finansowania	71

Tabela 2.56. Zestawienie kosztów inwestycji 59 wraz ze źródłami finansowania	72

Tabela 2.57. Zestawienie kosztów inwestycji 60 wraz ze źródłami finansowania	73

Tabela 2.58. Zestawienie kosztów inwestycji 61 wraz ze źródłami finansowania	74

Tabela 2.59. Zestawienie kosztów inwestycji 62 wraz ze źródłami finansowania	75

Tabela 2.60. Zestawienie kosztów inwestycji 63 wraz ze źródłami finansowania	76

Tabela 2.61. Zestawienie kosztów inwestycji 65 wraz ze źródłami finansowania	77

Tabela 2.62. Zestawienie kosztów inwestycji 66 wraz ze źródłami finansowania	78

Tabela 2.63. Zestawienie kosztów inwestycji 67 wraz ze źródłami finansowania	79

Tabela 2.64. Zestawienie kosztów inwestycji 68 wraz ze źródłami finansowania	80

Tabela 2.65. Zestawienie kosztów inwestycji 69 wraz ze źródłami finansowania	81

Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji	83

Tabela 3.2. Ranking inwestycji wg uzyskanych punktów wynikających z oceny zadania inwestycyjnego	84

Tabela 4.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania	86

Tabela 4.2. Zestawienie istniejących oraz nowych kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji	87

Wykres. 4.1. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej	89

Tabela 5.1. Projekcja przepływów finansowych w latach 2006-2013	90

Tabela 6.1. Wskaźniki finansowe budżetu Miasta Szczecinka w latach 2006-2013	92

Wykres. 6.1. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu	93

Wykres. 6.2. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów	94

Wykres. 6.3. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów	95

Wykres. 6.4. Wskaźniki dotyczące wolnych środków	96

Tabela 6.2. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów	97

# WSTĘP

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Szczecinek na lata 2007-2010 wraz z prognozą na lata 2011-2013, zebrano informacje na temat potrzeb inwestycyjnych na terenie Miasta. Zostały one przedstawione w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. Stanowią one także załącznik do omawianego Planu w postaci bazy danych w programie komputerowym MAFI. W niniejszej edycji Planu zostały uwzględnione przede wszystkim inwestycje, najbardziej potrzebne z punktu widzenia zapewnienia dalszego rozwoju Miasta. Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje okres spójny z aktualnym okresem programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Zaakceptowane zadania zostały ujęte w budżecie na rok 2007 i będą ujęte w kolejnych budżetach operacyjnych Miasta. W przedstawionym Planie znalazło się 65 inwestycji. Ich realizacja według szacunków bazujących na wiedzy aktualnej na dzień sporządzania Planu jest możliwa. Z pewnością w przyszłości pojawią się kolejne propozycje, wynikające ze zmieniających się potrzeb lub możliwości. Będą one realizowane stopniowo w przypadku pojawienia się możliwości finansowania, które nie były znane w chwili przygotowywania niniejszego opracowania. Mogą to być zwiększone dochody własne, czy też środki zewnętrzne, pochodzące z funduszy UE, dotacji władz wojewódzkich, czy innych funduszy jednostek centralnych i regionalnych.

Niniejszy dokument jest efektem prac pracowników Urzędu Miasta w Szczecinku oraz przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych z terenu Miasta pod kierunkiem merytorycznym konsultantów Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania.

# 1. 	ZAŁOŻENIA FINANSOWE

## 1.1. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Miasta na lata 2007-2013

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Szczecinek, wykorzystano obliczenia, dotyczące wielkości wolnych środków w nadchodzących latach. Założenia te zostały skalkulowane w ramach prac nad Wieloletnim Planem Finansowym Miasta w programie komputerowym MAFI, który pozwala na symulacje wpływu realizowanych inwestycji na budżet Miasta. Prace nad Wieloletnim Planem Finansowym prowadzone były równolegle z pracami nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, a punktem wyjścia do projekcji budżetowych był projekt budżetu Miasta na rok 2007.

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków Miasta Szczecinek na lata 2007-2013.

Wykres 1.1. przedstawia kształtowanie się wielkości dochodów i wydatków bieżących w budżecie Miasta w latach 2006-2013.

Wykres 1.1. Dochody i wydatki bieżące Miasta Szczecinek w latach 2006-2013 (w zł)

Wartość poszczególnych pozycji dochodów budżetowych w 2007 roku została przyjęta zgodnie z aktualną wiedzą, czyli zgodnie z budżetem Miasta z dnia 15 stycznia 2007 roku. W trakcie 2007 roku wartość ta może być modyfikowana zgodnie ze zmieniającą się sytuacją z Mieście, jak również wraz z przekazywaniem środków z budżetu państwa, pozyskaniem ewentualnych środków z funduszy strukturalnych, czy też po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zadań inwestycyjnych. Jednak niniejszy model jest dynamiczny i może zostać w każdej chwili aktualizowany. W ten sposób Miasto może po każdej zmianie budżetu dysponować uaktualnioną prognozą finansową na 10 kolejnych lat.

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Miasta Szczecinek wynika, że w dużej mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. W kolejnych latach od roku 2008 założono więc zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków bieżących, iż większość pozycji budżetowych będzie rokrocznie „indeksowana” o zakładaną wartość inflacji na kolejne lata, szacowaną w dokumentach rządowych. Prognozy dochodów bieżących na kolejne lata są stosunkowo ostrożne i prawdopodobnie lekko nieoszacowane. Spodziewać się bowiem można, iż Miasto uzyska dużo większe środki od zakładanych w prognozach - ze sprzedaży gruntów w obszarze tworzonej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kwotę tę szacuje się na co najmniej 30 mln zł w ciągu kilku najbliższych lat.

W tym miejscu prognozy nie założono jeszcze wpływu dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne, przede wszystkim ze środków unijnych.

W całym okresie prognozy zarówno dochody, jak i wydatki bieżące Miasta będą wzrastały, generując wolne środki w wysokości od około 8,4 mln zł w 2007 roku, do około 14 mln zł w roku 2013. Coroczny wzrost kwoty wolnych środków w kolejnych latach będzie spowodowany założoną nieco większą dynamiką wzrostu dochodów niż wydatków bieżących. Łącznie w latach 2007-2013 kwota wolnych środków wyniesie około 76 mln zł, z czego w latach 2007-2013 około 21 mln zł będzie musiało być przeznaczonych na spłatę dotychczasowych zobowiązań oraz zobowiązań przewidzianych do zaciągnięcia w projekcie budżetu na rok 2007.

Tabela 1.1. przedstawia dokładne wartości dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w budżecie Miasta w latach 2006-2013.

Tabela 1.1. Dochody i wydatki bieżące Miasta Szczecinek w latach 2006-2013 (w zł)

| Rok | Dochody | Wydatki bieżące |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 73 814 022 | 62 053 844 |
| 2007 | 79 892 000 | 71 444 000 |
| 2008 | 79 056 418 | 69 416 609 |
| 2009 | 79 668 065 | 70 073 217 |
| 2010 | 80 750 060 | 70 639 798 |
| 2011 | 82 664 372 | 71 342 424 |
| 2012 | 84 799 655 | 71 930 843 |
| 2013 | 86 746 345 | 72 654 190 |

Należy jednak pamiętać, że od 2008 roku dochody mogą znacząco wzrosnąć, gdyż w prognozie dochodów nie uwzględniono środków zewnętrznych, otrzymanych na inwestycje. W planie inwestycyjnym będą one wiązane z konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi.

## 1.2. Prognoza wolnych środków w budżecie miasta Szczecinek w latach 2006-2013

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości, będących sytuacją wyjściową do sporządzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach

- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia (łącznie z zadłużeniem przewidzianym do zaciągnięcia w projekcie budżetu na rok 2007).

Wykres 1.2. Wolne środki w budżecie Miasta w latach 2006-2013 (w zł)

Tabela 1.2. Wolne środki w budżecie Miasta w latach 2006-2013 (w zł)

| Lata | Wolne środki | Wolne środki na inwestycje |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 11 760 178 | 9 822 369 |
| 2007 | 8 448 000 | 5 959 034 |
| 2008 | 9 639 809 | 5 715 809 |
| 2009 | 9 594 848 | 5 813 848 |
| 2010 | 10 110 263 | 6 469 263 |
| 2011 | 11 321 948 | 7 820 948 |
| 2012 | 12 868 812 | 10 126 812 |
| 2013 | 14 092 155 | 12 986 155 |

W latach 2007-2013 poziom wolnych środków na inwestycje wyniesie około 54,9 mln zł. Do tego dodać należy kwotę 7,9 mln zł, którą stanowią kredyty inwestycyjne przewidziane do zaciągnięcia w roku 2007, a spłacane w latach następnych. Łącznie więc budżet Miasta powinien przy ostrożnych szacunkach ”wygenerować” na inwestycje około 62,8 mln zł w ciągu najbliższych 7 lat.

Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na realizację symulacji inwestycyjnych w latach 2007-2013 oraz badanie zdolności inwestycyjnej Miasta, jest saldo pieniężne na początku roku 2007, czyli kwota środków pieniężnych z roku 2006, która może być wykorzystana do finansowania inwestycji. W przypadku Szczecinka kwota ta będzie wynosić około 1,8 mln zł. Łącznie z kwotą 62,8 mln zł daje to prawie 64,6 mln zł.

Chcąc realizować inwestycje powyżej tej kwoty, Miasto będzie musiało je finansować z kredytów, pożyczek, obligacji i środków bezzwrotnych. Poziom zadłużenia budżetu Miasta, mierzony procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych, jak również wskaźnikiem wielkości długu do rocznych dochodów nie będzie tu znaczącym ograniczeniem możliwości zaciągania zobowiązań, których spłata miałaby przypaść na lata 2007-2013. We wszystkich latach prognozy sytuacja jest na tyle bezpieczna, iż na realizację inwestycji (a tym bardziej na finansowanie tzw. wkładu własnego przy korzystaniu ze środków unijnych) będzie możliwe zaciąganie zobowiązań.

Tabela 1.3. Wskaźniki obsługi zadłużenia Miasta Szczecinek w latach 2007-2013

|  | Dochody | Obsługa zadłużenia rzeczywista | Obsługa zadłużenia maksymalna | Wskaźnik obsługi zadłużenia (max 15%) | Wykorzy-stanie w % | Zadłużenie rzeczy-wiste | Zadłużenie maksy-malne | Wskaźnik długu do dochodów (max 60%) | Wykorzy-stanie w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 79 892 000 | 2 488 966 | 11 983 800 | 3,3% | 20,8% | 17 780 000 | 47 935 200 | 22,3% | 37,1% |
| 2008 | 79 056 418 | 3 924 000 | 11 858 463 | 5,1% | 33,1% | 14 576 000 | 47 433 851 | 18,4% | 30,7% |
| 2009 | 79 668 065 | 3 781 000 | 11 950 210 | 4,9% | 31,6% | 11 372 000 | 47 800 839 | 14,3% | 23,8% |
| 2010 | 80 750 060 | 3 641 000 | 12 112 509 | 4,7% | 30,1% | 8 168 000 | 48 450 036 | 10,1% | 16,9% |
| 2011 | 82 664 372 | 3 501 000 | 12 399 656 | 4,4% | 28,2% | 4 964 000 | 49 598 623 | 6,0% | 10,0% |
| 2012 | 84 799 655 | 2 742 000 | 12 719 948 | 3,4% | 21,6% | 2 380 000 | 50 879 793 | 2,8% | 4,7% |
| 2013 | 86 746 345 | 1 106 000 | 13 011 952 | 1,4% | 8,5% | 1 360 000 | 52 047 807 | 1,6% | 2,6% |

Z powyższego wynika, że Miasto znajduje się w stosunkowo korzystnej sytuacji finansowej, ponieważ:

- ma możliwość zaciągania dalszych zobowiązań

- kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć bezpośrednio finansowaniu inwestycji

- kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć do spłacania zaciąganych w przyszłości większych zobowiązań

- kwoty te mogą stanowić niezbędny wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie na zadania inwestycyjne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Metodykę zastosowaną w procesie planowania inwestycyjnego można przedstawić w następujący sposób:

Saldo pieniężne na początku roku 2007

+ Wolne środki prognozowane w dokumencie WPF

= WOLNE ŚRODKI

- obsługa istniejącego już zadłużenia (raty + odsetki)

= WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE

- inwestycje

= WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (nadwyżka/deficyt środków finansowych)

+ kredyty/pożyczki/obligacje

+/- koszty / zyski związane z utrzymaniem/użytkowaniem zrealizowanych inwestycji

= Saldo pieniężne na początek kolejnego roku

Podstawowym założeniem w procesie planowania inwestycji jest otrzymanie w wyniku tego procesu dla pozycji „Saldo pieniężne na początek kolejnego roku” wartości większych lub równych zeru, czyli takiej sytuacji, w której Miasto kończy rok finansowy dodatnim saldem na koncie. Oczywiście musi do tego dojść w wyniku podjęcia decyzji o wielkości inwestycji, realizowanych w danym roku i wielkości zaciąganych kolejnych zobowiązań kredytowych przy założeniu, że wielkość zaciągniętych zobowiązań kredytowych nie przekracza dozwolonych limitów i jest rozsądna z punktu widzenia zarządzania finansami Miasta.

# 2. 	PLANOWANE INWESTYCJE

Proces wyboru inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miał przebieg zgodny z Zarządzeniem Nr 118/06 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 02.08.2006r. (z późniejszymi zmianami). Kolejne etapy prac przebiegały następująco:

- Złożenie wypełnionych kart opisujących proponowane inwestycje do Planu Inwestycyjnego do Burmistrza Miasta.

- Przekazanie zebranych kart do Referatu Rozwoju Lokalnego, celem weryfikacji i przygotowania do oceny.

- Wstępna weryfikacja złożonych propozycji inwestycji przez Komisję Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, powołaną Zarządzeniem Nr 118/06 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 02.08.2006r. (z późniejszymi zmianami).

W ramach tego etapu prac nastąpiło wyłączenie z dalszych prac inwestycji, przy realizacji których nie następują przepływy środków finansowych przez budżet Miasta oraz odpowiednio pogrupowano pozostałe propozycje inwestycji. W wyniku tych prac uzyskano propozycje inwestycji, które zostały poddane dalszemu procesowi prac nad WPI.

- Ocena zgłoszonych inwestycji przez Komisję Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, dokonanie priorytetyzacji inwestycji.

Efektem tego etapu prac jest ranking inwestycji, zaprezentowany w rozdziale 4 niniejszego opracowania.

- Podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu inwestycji do realizacji w ramach WPI, dostosowanie zakresu realizowanych inwestycji do możliwości finansowych Miasta, sprzężenie z Wieloletnim Planem Finansowym.

W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Miasta do Planu Inwestycyjnego zostały zaliczone niżej wymienione inwestycje

UWAGA: Kod zadania jest zgodny z numerem arkusza danej inwestycji, zamieszczonym w programie komputerowym MAFI w pliku „Formularze inwestycji”. Programem tym dysponuje Referat Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Szczecinek.

Kolejność inwestycji jest zgodna z kolejnością wprowadzania inwestycji do programu komputerowego MAFI i nie zależy od punktacji uzyskanej przez inwestycję w procesie oceny.

## 1. KOD ZADANIA 01

## Nazwa zadania: Centrum rekreacyjno-sportowo-hotelowe (partnerstwo publiczno-prywatne)

Łączne nakłady do poniesienia: 100.000 zł (przygotowanie dokumentacji PPP)

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Do wydatków budżetu miasta należy wyłącznie przygotowanie dokumentów związanych z zawiązaniem PPP.

W wyniku realizacji inwestycji przez prywatnego przedsiębiorcę, powstanie hotel z restauracją, centrum konferencyjnym, kręgielnią i odnową biologiczną (parter + 2 kondygnacje) o łącznej pow. użytkowej 5.000 m2, a także zadaszone lodowisko o pow. 30m x 60m. Zainstalowane zostaną m.in.: pompa ciepła, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka. Miasto pozbędzie się problemu dopłat do spółki zajmującej się eksploatacją obiektu basenu. Obiekty użytkowane będą przez spółkę w ramach PPP.

W wypadku niezrealizowania inwestycji w ramach PPP odstępuje się od realizacji inwestycji.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 63

Tabela 2.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 100 000 |
| RAZEM | 100 000 |

## 2. KOD ZADANIA 02

## Nazwa zadania: Rozbudowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej przy ul. Szczecińskiej

Łączne nakłady do poniesienia: 3.100.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Modernizacja już istniejącej strzelnicy sportowej na terenie będącym własnością Miasta. Prace mają na celu podniesienie standardu oraz zwiększenie bezpieczeństwa, a także doprowadzenie do tego, aby był możliwy zdalny nadzór nad obiektem. Wymagane sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na przebudowę. W projekcie należy przewidzieć między innymi budowę budynku kubaturowego, doprowadzenie mediów i budowę węzła sanitarnego a także przebudowę pawilonu strzeleckiego, przesłon i kulochwytów.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 59

Tabela 2.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 100 000 | 750 000 | 850 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 2 250 000 | 2 250 000 |
| RAZEM | 100 000 | 3 000 000 | 3 100 000 |

## 3. KOD ZADANIA 03

## Nazwa zadania: Regionalne Centrum Tenisowe - Modernizacja kortów

Łączne nakłady do poniesienia: 1.200.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

- budowa 3 kortów zadaszonych ze sztuczną nawierzchnią

- budowa pomieszczeń socjalnych (domu tenisisty)

- wykonanie 1 kortu o nawierzchni ziemnej

- doprowadzenie energii elektrycznej i oświetleniowej do istniejących kortów

- odwodnienie kortów

- wykonanie ścianki treningowej.

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści społeczne, do których zaliczyć można m.in.: wzrost liczby użytkowników obiektów sportowych, wzrost liczby przeprowadzanych zawodów, wzrost liczby widzów, alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 53

Tabela 2.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 500 000 | 175 000 | 675 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 525 000 | 525 000 |
| RAZEM | 500 000 | 700 000 | 1 200 000 |

## 4. KOD ZADANIA 04

## Nazwa zadania: Modernizacja obiektów Stadionu OSiR

Łączne nakłady do poniesienia: 5.106.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

Modernizacja Stadionu obejmuje m.in. wykonanie trybun od strony jeziora, części trawiastej w miejscu obecnego stadionu Lechii, boiska ze sztuczną nawierzchnią w tym wykonanie ogrodzenia obiektu, drenażu, oświetlenia i instalacji nawadniającej.

Podniesienie poziomu infrastruktury sportowej przyczyni się do promocji Miasta.

Korzyści społeczne to natomiast wzrost liczby użytkowników obiektu, wzrost liczby przeprowadzanych zawodów, wzrost liczby widzów, alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa, zwiększenie atrakcyjności turystycznej, możliwość organizowania imprez i wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 60

Tabela 2.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 45 000 | 150 000 | 372 000 | 372 000 | 372 000 | 1 311 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 450 000 | 1 115 000 | 1 115 000 | 1 115 000 | 3 795 000 |
| RAZEM | 45 000 | 600 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 1 487 000 | 5 106 000 |

## 5. KOD ZADANIA 05

## Nazwa zadania: Zakład odzysku i unieszkodliwiania odpadów (partnerstwo publiczno-prywatne)

Łączne nakłady do poniesienia: 200.000 zł (przygotowanie dokumentacji PPP)

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

1. Sortownia odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie.

2. Kompostownia lub instalacja fermentacji.

3. Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych.

4. Punkt czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

5. Punkt produkcji paliwa alternatywnego i składowiska odpadów balastowych.

Główna korzyść realizacji projektu to poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie udziału odpadów objętych systemem selektywnej zbiórki oraz zmniejszenie masy składowanych odpadów na składowisku.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 64

Tabela 2.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
| Środki własne | 100 000 | 100 000 |

## 6. KOD ZADANIA 06

## Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Wyszyńskiego-Lipowa

Łączne nakłady do poniesienia: 1.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie środków przeznaczanych na bieżące utrzymanie dróg, m.in. poprzez eliminację remontów przebudowanych dróg. Zakładaną korzyścią będzie również zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy, mniejsze zużycie paliwa, mniejsze zużycie pojazdów mechanicznych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin oraz likwidacja "dzikich" miejsc postojowych.

Inwestycja przyczyni się także do poprawy wyglądu estetycznego Miasta.

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku przy udziale Miasta Szczecinek.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 68

Tabela 2.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 125 000 | 125 000 | 250 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych | 375 000 | 375 000 | 750 000 |
| RAZEM | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |

## 7. KOD ZADANIA 07

## Nazwa zadania: Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Rybackiej

Łączne nakłady do poniesienia: 100.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Do korzyści należeć będą niższe koszty eksploatacji sieci, poprawa jakości dostarczanej wody, zmniejszenie przerw w dostawie wody, możliwość podłączenia nowych odbiorców indywidualnych, likwidacja zbiorników bezodpływowych, zmniejszenie uciążliwości związanych z wywozem ścieków wozami ascenizacyjnymi.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 43

Tabela 2.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 100 000 |

## 8. KOD ZADANIA 08

## Nazwa zadania: Modernizacja budynku koszarowego przy ul. Polna - Kościuszki pod przesiedlenie mieszkańców z ul. Słowiańskiej, rozbiórka metodą pirotechniczną

Łączne nakłady do poniesienia: 5.100.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Budowa lub modernizacja budynku na terenie byłej JWP przy ul. Polnej na 50 mieszkań na potrzeby wysiedlenia mieszkańców Domu Młodego Robotnika przy ul Słowiańskiej.

Rozbiórka metodą pirotechniczną budynku mieszkalnego (DMR) przy ul. Słowiańskiej 21B.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 47

Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 100 000 | 500 000 | 750 000 | 1 350 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 1 500 000 | 2 250 000 | 3 750 000 |
| RAZEM | 100 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 100 000 |

## 9. KOD ZADANIA 10

## Nazwa zadania: Remont zabytkowej wieży św. Mikołaja z XVI w.

Łączne nakłady do poniesienia: 1.550.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2011

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

Remont zabytkowej wieży św. Mikołaja będzie obejmować: konserwację więźby dachowej (prawdopodobnie z XVI w.) i wymianę pokrycia dachowego, odwilgocenie i zabezpieczenie przed wilgocią ścian kapitalnych, naprawa elewacji (wymiana gotyckich cegieł), zabezpieczenie stropów między kondygnacjami lub ewentualną ich wymianę, wymianę instalacji elektrycznej i wod.-kan., ewentualną wymianę niektórych okien i drzwi.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 30

Tabela 2.9. Zestawienie kosztów inwestycji 10 wraz ze źródłami finansowania

|  | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 50 000 | 125 000 | 250 000 | 425 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 375 000 | 750 000 | 1 125 000 |
| RAZEM | 50 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 550 000 |

## 10. KOD ZADANIA 11

## Nazwa zadania: Rozbudowa infrastruktury Szczecineckiego Centrum Wspierania Biznesu

Łączne nakłady do poniesienia: 270.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Zadanie obejmuje adaptację pomieszczeń po siedzibie Stowarzyszenia Civitas Christiana (Plac Wolności 11) na potrzeby Szczecineckiego Centrum Wspierania Biznesu.

Przewidywane rezultaty inwestycji w okresie 4 lat funkcjonowania Centrum:

- 500 osób przeszkolonych,

- 4.000 udzielonych porad,

- ok. 60 nowych miejsc pracy stworzonych w wyniku działalności Centrum,

- zakłada się, że powstanie ok. 25 nowych firm w mieście Szczecinek, bądź powiecie szczecineckim.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 58

Tabela 2.10. Zestawienie kosztów inwestycji 11 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 135 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych | 135 000 |
| RAZEM | 270 000 |

## 11. KOD ZADANIA 12

## Nazwa zadania: System elektronicznego obiegu dokumentów

Łączne nakłady do poniesienia: 150.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

W skład zadania wejdzie zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, w tym automatyzacja publikowania informacji w BIP oraz wdrożenie podpisu elektronicznego.

Inwestycja ma na celu usprawnienie działania Urzędu, automatyzację procesów oraz lepsze zarządzanie pracą i czasem.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 56

Tabela 2.11. Zestawienie kosztów inwestycji 12 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 46 000 |
| ZPORR (w ramach projektu „Wrota Parsęty”) | 104 000 |
| RAZEM | 150 000 |

## 12. KOD ZADANIA 13

## Nazwa zadania: Zakup agregatu prądotwórczego dla UM

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

W skład zadania wejdzie zakup agregatu prądotwórczego do podtrzymania sieci elektroenergetycznej do awaryjnego zasilenia komputerów oraz przystosowanie pomieszczenia do pracy agregatu.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 26

Tabela 2.12. Zestawienie kosztów inwestycji 13 wraz ze źródłami finansowania

|  | 2008 |
| --- | --- |
| Środki własne | 250 000 |

## 13. KOD ZADANIA 14

## Nazwa zadania: Zintegrowany system informatyczny dla UM

Łączne nakłady do poniesienia: 430.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Zadanie obejmie zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informacyjnego łącznie z zakupem serwerów, licencji i przeniesieniem bazy danych.

Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi poprawa efektywności pracy administracji przez stworzenie platformy integracyjnej dla usług publicznych.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 29

Tabela 2.13 Zestawienie kosztów inwestycji 14 wraz ze źródłami finansowania

|  | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 130 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 150 000 | 150 000 | 300 000 |
| RAZEM | 30 000 | 200 000 | 200 000 | 430 000 |

## 14. KOD ZADANIA 15

## Nazwa zadania: Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 3-5 i termomodernizacja Ratusza

Łączne nakłady do poniesienia: 2.530.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 3-5 na potrzeby administracji Urzędu Miasta. Termomodernizacja Ratusza, w tym: ocieplenie stropów, izolacje poziome ścian, wentylacja, wymiana części okien.

Podstawowe korzyści to zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz lepsza i sprawniejsza obsługa interesanta, warunków także polepszenie warunków pracy osób pracujących na ostatnim piętrze Ratusza.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 16

Tabela 2.14. Zestawienie kosztów inwestycji 15 wraz ze źródłami finansowania

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 1 030 000 | 1 000 000 | 230 000 | 270 000 | 2 530 000 |

## 15. KOD ZADANIA 16

## Nazwa zadania: Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej

Łączne nakłady do poniesienia: 2.430.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2012

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na kompleksowej termomodernizacji obiektów następujących obiektów użyteczności publicznej: Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" w Szczecinku, Przedszkole Kornela Makuszyńskiego oraz szkół podstawowych nr 1 i 4.

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

- termomodernizacja (docieplenie budynków)

- wymiana okien

- modernizacja instalacji c.o.

Realizacja inwestycji niesie za sobą korzyści ekonomiczne, społeczne oraz ekologiczne: zmniejszenie kosztów ogrzewania, zwiększenie komfortu osób przebywających w budynkach, poprawa estetyki budynków, mniejsze zużycie energii cieplnej, a z tym polepszenie stanu powietrza atmosferycznego.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 40

Tabela 2.15. Zestawienie kosztów inwestycji 16 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 10 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 117 500 | 637 500 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 352 500 | 1 792 500 |
| RAZEM | 10 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 480 000 | 470 000 | 2 430 000 |

## 16. KOD ZADANIA 17

## Nazwa zadania: Roboty remontowe w SP1

Łączne nakłady do poniesienia: 750.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Wymiana pokrycia dachów łącznika i wejścia głównego. Remont kapitalny korytarzy I piętra, II piętra, III piętra. Remont kapitalny klatek schodowych. Remont kapitalny sanitariatów dziewcząt i chłopców na 3-ch kondygnacjach.

Realizacja zadania poprawi warunki bezpieczeństwa i higieny oraz komfort nauczania i wizerunek szkoły

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 39

Tabela 2.16. Zestawienie kosztów inwestycji 17 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 150 000 | 300 000 | 450 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 300 000 | 300 000 |
| RAZEM | 150 000 | 600 000 | 750 000 |

## 17. KOD ZADANIA 18

## Nazwa zadania: Roboty remontowe w SP 4

Łączne nakłady do poniesienia: 400.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Remont kominów pod i nad dachem. Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniach służbowych. Przystosowanie istniejącego schronu do obecnych wymogów stawianych dla tego typu pomieszczeń. Podwyższenie wykładzin ścian korytarzy. Wymiana lamp oświetleniowych w salach lekcyjnych. Wykonanie wykładzin posadzek korytarzy I + II piętra. Wymiana ogrodzenia od strony ul. Kościuszki.

Realizacja zadania poprawi warunki bezpieczeństwa i higieny oraz komfort nauczania i wizerunek szkoły

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 39

Tabela 2.17. Zestawienie kosztów inwestycji 18 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
| RAZEM | 200 000 | 200 000 | 400 000 |

## 18. KOD ZADANIA 19

## Nazwa zadania: Remont i izolacja pozioma piwnic w budynku MOPS

Łączne nakłady do poniesienia: 250.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Inwestycja obejmuje wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji niskociśnieniowej ścian piwnic oraz roboty towarzyszące w budynku MOPS, w których znajdują się: archiwum zakładowe, biblioteka, magazyn materiałów biurowych oraz pomieszczenia biurowe. Zakres prac obejmuje wykonanie iniekcji, roboty budowlane, elektryczne, sanitarne. W roku 2005 r. rozpoczęto długofalowy proces izolacji budynku - wykonano izolację pionową i odwodnienie terenu. W 2006r. izolację poziomą w części piwnicy, w której znajduje się Noclegownia. W 2007 r. planuje się kontynuację izolacji pomieszczeń piwnicznych.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 11

Tabela 2.18. Zestawienie kosztów inwestycji 19 wraz ze źródłami finansowania

|  | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 250 000 |

## 19. KOD ZADANIA 20

## Nazwa zadania: Utworzenie mieszkań chronionych

Łączne nakłady do poniesienia: 125.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Celem zadania jest przygotowanie, adaptacja i wyposażenie mieszkań chronionych (ok.100 m2) dla grupy osób niepełnosprawnych i starszych z terenu miasta Szczecinek.  Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji, wykonanie remontu oraz wyposażenie w niezbędne przedmioty i urządzenia.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 40

Tabela 2.19. Zestawienie kosztów inwestycji 20 wraz ze źródłami finansowania

I

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 75 000 |
| PFRON | 50 000 |
| RAZEM | 125 000 |

## 20. KOD ZADANIA 22

## Nazwa zadania: Uzbrojenie SSE

Łączne nakłady do poniesienia: 12.510.100 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Zadanie obejmuje utworzenie następujących kompleksów:

Kompleks „Narutowicza” w Szczecinku o powierzchni 42.619 m2 obejmującej działki 
nr 9/9, 8/14, 10/1, 10/2 w obrębie 09  m. Szczecinek.

Uzbrojenie w infrastrukturę sanitarną oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru pod tereny przemysłowe c.a. 4,3 ha.

Kompleks „Łukasiewicza” w Szczecinku o powierzchni 58.927 m2 obejmującej działki 
nr 21/5, 16/7 w obrębie 21 m. Szczecinek.

Uzbrojenie w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjna oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru pod tereny przemysłowe c.a. 5,9 ha.

Kompleks „Koszalińska” w Szczecinku o powierzchni 86.050 m2 obejmującej działki 
nr 3/9, 3/5, 3/7 w obrębie 02 m. Szczecinek.

Uzbrojenie w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjna oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru pod tereny przemysłowe c.a. 8,6 ha.

Kompleks „Koszalińska” w Szczecinku o powierzchni 19.630 m2 obejmującej działkę 
nr 14 w obrębie 04 m. Szczecinek.

Uzbrojenie w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjna oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru pod tereny przemysłowe c.a. 2,0 ha.

Kompleks „Leśna” w Szczecinku o powierzchni 312.624 m2 obejmującej działki 
nr 27, 37/3, 35/4, 36/2, 33/1, 28, 34/2, 35/1, 31/3, 32, 25/2, 460 w obrębie 18 
m. Szczecinek.

Uzbrojenie w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjna oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru pod tereny przemysłowe c.a. 31,3 ha.

Kompleks „Leśna” w Szczecinku o powierzchni 13.958 m2 obejmującej działki nr 39, 40/1 w obrębie 25 m. Szczecinek.

Uzbrojenie w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjna oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszaru pod tereny przemysłowe c.a. 1,4 ha.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska, ponieważ teren po byłej strzelnicy wojskowej jest obecnie zdegradowany (pozostałości, "dzikie" wysypisko śmieci). Planowe urządzanie strefy gospodarczej miasta, sprzyja racjonalnej gospodarce przestrzennej, zapobiegając marnowaniu terenów i degradacji środowiska. Wytyczenie nowej ścieżki rowerowej umożliwi komunikację przyjazną środowisku.

Nakłady inwestycyjne wiązać się będą z jednorazowym wydatkiem budżetu, lecz zbycie uruchomionych działek przyniesie bardzo znaczące wpływy do budżetu. Długofalowo wzrosną wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 90

Tabela 2.20. Zestawienie kosztów inwestycji 22 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 300 000 | 1 220 920 | 1 831 380 | 3 352 300 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 3 663 120 | 5 494 680 | 9 157 800 |
| RAZEM | 300 000 | 4 884 040 | 7 326 060 | 12 510 100 |

## 21. KOD ZADANIA 23

## Nazwa zadania: Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną Osiedla ZACHÓD-IV

Łączne nakłady do poniesienia: 16.800.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

Budowa ulic wraz z sieciami uzbrojenia technicznego na planowanym Osiedlu ZACHÓD-IV, zgodnie z planem miejscowym, który będzie sporządzony w roku 2007 (przybliżona łączna długość budowanych ulic: ok. 6 km)	.

Dzięki budowie nowego osiedla w atrakcyjnej okolicy, zwiększa się pozycja konkurencyjna Miasta Szczecinek na rynku nieruchomości, w porównaniu z gminami w regionie. Budowa osiedla Zachód-IV oznacza znaczny rozwój mieszkalnictwa zarówno w aspekcie jakościowym jak i ilościowym.

Zrealizowane planowo, dobrze zorganizowane pod względem funkcjonalno-przestrzennym osiedle mieszkaniowe jest elementem właściwie prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju miasta. Dzięki pełnemu wyposażeniu w infrastrukturę chroni się środowisko przed niekontrolowanym zrzutem ścieków, a zachowanie odpowiednio dużej powierzchni biologicznie czynnej i innych parametrów urbanistycznych umożliwia kształtowanie przestrzeni zabudowanej w harmonii z otaczającymi miasto terenami otwartymi.

Nakłady inwestycyjne wiązać się będą z poważnymi wydatkami budżetu, ale po zrealizowaniu pojawią się znaczne dochody z tytułu zbycia działek budowlanych. Długofalowo wzrosną wpływy z tytułu podatku od nieruchomości.

Można ostrożnie przewidywać, że liczba mieszkańców nowego osiedla wyniesie w przybliżeniu: 800-1200

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 73

Tabela 2.21. Zestawienie kosztów inwestycji 23 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 1 000 000 | 1 100 000 | 500 000 | 525 000 | 900 000 | 875 000 | 875 000 | 5 775 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  |  | 1 500 000 | 1 575 000 | 2 700 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 11 025 000 |
| RAZEM | 1 000 000 | 1 100 000 | 2 000 000 | 2 100 000 | 3 600 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 16 800 000 |

## 22. KOD ZADANIA 24

## Nazwa zadania: Budowa przedłużenia ulicy Harcerskiej i Łukasiewicza

Łączne nakłady do poniesienia: 2.004.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

Budowa przedłużenia ulicy Harcerskiej i Łukasiewicza, z połączeniem z ul. Fabryczną, wraz z infrastrukturą techniczną (łączna długość budowanych ulic - ok. 850 m).

Skomunikowanie wolnych terenów, obecnie użytkowanych rolniczo, umożliwi powstanie nowych obiektów usługowych i produkcyjnych, które ożywią gospodarczo okolicę. Wzrośnie liczba podmiotów gospodarczych działających w mieście. Połączenie ulic: Łukasiewicza, Harcerskiej i Fabrycznej znacznie usprawni komunikację obszaru, odciążając ulicę Pilską (droga krajowa S-11).

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 44

Tabela 2.22. Zestawienie kosztów inwestycji 24 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 91 500 | 478 100 | 569 600 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 1 434 400 | 1 434 400 |
| RAZEM | 91 500 | 1 912 500 | 2 004 000 |

## 23. KOD ZADANIA 25

## Nazwa zadania: Budowa przedłużenia ulicy Szkolnej

Łączne nakłady do poniesienia: 490.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Budowa ulicy łączącej ul. Szkolną z ulicą Zieloną (przedłużenie ul. Szkolnej) wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżką rowerową, zatokami postojowymi dla samochodów osobowych i zielenią przyuliczną (wysoką) - łączna długość budowanej ulicy: ok. 200 m.

Poprawa komunikacji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców tej części miasta. Uruchomienie nowych terenów budowlanych pozwoli na budowę nowych mieszkań i powstanie nowych miejsc pracy.

Przewiduje się, że z nowej ulicy korzystać będzie docelowo (po zagospodarowaniu uruchomionych dzięki niej terenów) co najmniej 500 osób dziennie (dojazd do obiektów usługowych i budynków mieszkalnych). Ulica pozwoli nieco rozładować ruch na ulicy Jana Pawła II. Wytyczenie ścieżek rowerowych spowoduje wzrost bezpieczeństwa ruchu, jak również będzie właściwie promowało komunikację rowerową.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 53

Tabela 2.23. Zestawienie kosztów inwestycji 25 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 40 000 | 112 500 | 152 500 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 337 500 | 337 500 |
| RAZEM | 40 000 | 450 000 | 490 000 |

## 24. KOD ZADANIA 26

## Nazwa zadania: Budowa ulic: dojazdowej i wewnętrznej do strzelnicy sportowej przy ul. Szczecińskiej

Łączne nakłady do poniesienia: 563.500 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Budowa ulic: dojazdowej i wewnętrznej do strzelnicy przy ul. Szczecińskiej, a także do wytyczonych w planie działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wraz z infrastrukturą techniczną (w tym budowa przepompowni ścieków) - łączna długość budowanych ulic: ok. 210 m.

Zbudowane ulice umożliwią uruchomienie 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, których zbycie przyniesie wpływy do budżetu miasta. Budowa ulic usprawni dojazd do istniejącej strzelnicy sportowej. Poprawione włączenie do ulicy Szczecińskiej (głównej - drogi krajowej) zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Poprawa komunikacji wpłynie na znaczną poprawę warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej (strzelnicy sportowej).

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 27

Tabela 2.24. Zestawienie kosztów inwestycji 26 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 30 000 | 533 500 | 563 500 |

## 25. KOD ZADANIA 27

## Nazwa zadania: Budowa ulicy dojazdowej wzdłuż torów kolejowych, terenu MEC-u i zakładu betoniarskiego

Łączne nakłady do poniesienia: 810.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

Budowa ulicy dojazdowej (dł. ok. 340 m) wzdłuż torów kolejowych, terenu MEC-u i zakładu betoniarskiego prowadzącej od ul. Armii Krajowej w głąb obszaru przemysłowo-usługowego, wraz z infrastrukturą techniczną.

Zbudowana ulica poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej w istniejących zakładach na terenie produkcyjno-usługowym, umożliwiając ich właściwy rozwój. Ponadto na terenach niezagospodarowanych, które zostaną skomunikowane, będzie możliwa lokalizacja nowych przedsięwzięć - w tym obiektów handlowych.

Poprawa komunikacji wpłynie na usprawnienie ruchu ciężkich pojazdów, obsługujących zakłady zlokalizowane na terenie przyległym do zbudowanej drogi. Pojawienie się na uruchomionych terenach nowych obiektów usługowych czy zakładów produkcyjnych spowoduje wzrost liczby miejsc pracy.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 25

Tabela 2.25. Zestawienie kosztów inwestycji 27 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 45 000 | 765 000 | 810 000 |

## 26. KOD ZADANIA 28

## Nazwa zadania: Budowa ulicy dojazdowej łączącej ulicę Kwiatową z terenem po JAR

Łączne nakłady do poniesienia: 350.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2013

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

Budowa ulicy dojazdowej, wraz z infrastrukturą techniczną, łączącej ulicę Kwiatową z terenem po JAR (długość ok. 140 m).

Zbudowana ulica uruchomi 7 działek przeznaczonych pod usługi, a także poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej w istniejących zakładach na terenie produkcyjno-usługowym (teren po JAR). Usprawniona komunikacja spowoduje wzrost wartości nieruchomości w okolicy.

Pojawienie się na uruchomionych terenach nowych obiektów usługowych spowoduje wzrost liczby miejsc pracy. Lepsza komunikacja poprawi warunki życia mieszkańców okolicy.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 25

Tabela 2.26. Zestawienie kosztów inwestycji 28 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2013 |
| --- | --- |
| Środki własne | 350 000 |

## 27. KOD ZADANIA 29

## Nazwa zadania: Budowa ulicy na przedłużeniu ul. Jodłowej z sięgaczem w kierunku ul. Pilskiej

Łączne nakłady do poniesienia: 780.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

Budowa ulicy na przedłużeniu ul. Jodłowej z sięgaczem w kierunku ul. Pilskiej (łączna długość ok. 470 m) wraz z infrastrukturą techniczną

Zbudowana ulica uruchomi 20 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami oraz teren pod usługi, a także poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej w istniejących zakładach na terenie produkcyjno-usługowym. Usprawniona komunikacja spowoduje wzrost wartości nieruchomości w okolicy.

Wzrost liczby mieszkań w domach jednorodzinnych. Pojawienie się na uruchomionych terenach nowych usług spowoduje wzrost liczby miejsc pracy. Lepsza komunikacja poprawi warunki życia mieszkańców okolicy.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 25

Tabela 2.27. Zestawienie kosztów inwestycji 29 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 30 000 | 750 000 | 780 000 |

## 28. KOD ZADANIA 30

## Nazwa zadania: Budowa ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 44KDz w planie Narutowicza II

Łączne nakłady do poniesienia: 300.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2012

Opis zadania:

Budowa ulicy zbiorczej o długości ok. 200 m w głąb wolnych terenów przy ulicy Narutowicza wraz z infrastrukturą techniczną.

Skomunikowanie niezagospodarowanych terenów wewnątrz struktury przestrzennej miasta, uruchomi nowe tereny przeznaczone pod usługi oraz usługi z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dzięki umożliwieniu prowadzenia działalności gospodarczej, polepszy się pozycja konkurencyjna miasta.

Inwestycja poprawi wizerunek miasta wzdłuż drogi krajowej nr 11.

Przewiduje się, że z nowej ulicy korzystać będzie docelowo (po zagospodarowaniu uruchomionych dzięki niej terenów) ok. 500 osób dziennie (dojazd do obiektów usługowych i usługowo-mieszkalnych).

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 31

Tabela 2.28. Zestawienie kosztów inwestycji 30 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2012 |
| --- | --- |
| Środki własne | 300 000 |

## 29. KOD ZADANIA 32

## Nazwa zadania: Budowa drogi - ulica Polna

Łączne nakłady do poniesienia: 400.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Budowa drogi dojazdowej - ulica Polna (tereny pomiędzy ul. Polną i Mosińskiego)

Zasadnicze korzyści społeczne realizowanego projektu to zwiększenie atrakcyjności terenu, poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 40

Tabela 2.29. Zestawienie kosztów inwestycji 32 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2009 |
| --- | --- |
| Środki własne | 400 000 |

## 30. KOD ZADANIA 33

## Nazwa zadania: Budowa infrastruktury technicznej osiedla Zachód III - II etap

Łączne nakłady do poniesienia: 900.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na osiedlu Zachód III

- budowa dróg na osiedlu Zachód III

Zasadnicze korzyści społeczne realizacji inwestycji to zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie atrakcyjności terenu, poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu.

Korzyści ekologiczne to natomiast ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby, poprawa stanu środowiska, zmniejszenie ilości zbiorników bezodpływowych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 63

Tabela 2.30. Zestawienie kosztów inwestycji 33 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 900 000 |

## 31. KOD ZADANIA 34

## Nazwa zadania: Modernizacja sieci ulic osiedla Raciborski

Łączne nakłady do poniesienia: 3.700.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2012

Opis zadania:

Modernizacja ulic: Bocznej, Fabrycznej, Obrońców Westerplatte, Szarych Szeregów

Zakładane główne korzyści ekonomiczne realizacji zadania to przyciągnięcie inwestorów oraz powstanie nowych miejsc pracy, a także zmniejszenie środków przeznaczanych na bieżące utrzymanie dróg.

Korzyści ekologiczne to natomiast: ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby, poprawa stanu środowiska, zmniejszenie ilości zbiorników bezodpływowych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin.

Do innych korzyści należeć będzie zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie atrakcyjności terenu dla rozwoju budownictwa i usług, poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu przez osiedla, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 47

Tabela 2.31. Zestawienie kosztów inwestycji 34 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 100 000 | 800 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 3 700 000 |

## 32. KOD ZADANIA 35

## Nazwa zadania: Przebudowa ul. Mierosławskiego

Łączne nakłady do poniesienia: 1.025.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie środków przeznaczanych na bieżące utrzymanie dróg, m.in. poprzez eliminację remontów przebudowanych dróg. Zakładaną korzyścią będzie również zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy, mniejsze zużycie paliwa, mniejsze zużycie pojazdów mechanicznych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin oraz likwidacja "dzikich" miejsc postojowych.

Inwestycja przyczyni się także do poprawy wyglądu estetycznego Miast

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 42

Tabela 2.32. Zestawienie kosztów inwestycji 35 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 25 000 | 250 000 | 275 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 750 000 | 750 000 |
| RAZEM | 25 000 | 1 000 000 | 1 025 000 |

## 33. KOD ZADANIA 36

## Nazwa zadania: Modernizacja sieci ulic osiedla "Marcelin"

Łączne nakłady do poniesienia: 5.600.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

Modernizacja ulicy: K.K. Baczyńskiego, M. Dąbrowskiej, K.I. Gałczyńskiego,                                  L. Kruczkowskiego, C.K. Norwida, H. Poświatowskiej, B. Prusa, J. Tuwima.

Zakładane główne korzyści ekonomiczne realizacji zadania to przyciągnięcie inwestorów oraz powstanie nowych miejsc pracy, a także zmniejszenie środków przeznaczanych na bieżące utrzymanie dróg.

Korzyści ekologiczne to natomiast: ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby, poprawa stanu środowiska, zmniejszenie ilości zbiorników bezodpływowych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin.

Do innych korzyści należeć będzie zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie atrakcyjności terenu dla rozwoju budownictwa i usług, poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu przez osiedla, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 47

Tabela 2.33. Zestawienie kosztów inwestycji 36 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 1 500 000 | 1 000 000 | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 600 000 |

## 34. KOD ZADANIA 37

## Nazwa zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta Szczecinka

Łączne nakłady do poniesienia: 1.500.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Modernizacja ul. Ogrodowa / ul. Podwale, Parking przy Jana Pawła II.

Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie środków przeznaczanych na bieżące utrzymanie dróg, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu przez miasto, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, zwiększenie komfortu jazdy, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, zmniejszenie emisji spalin, likwidację "dzikich" miejsc postojowych, zwiększenie atrakcyjności terenu, stworzenie terenów dla budownictwa mieszkalnego, zmniejszenie zużycia pojazdów mechanicznych oraz odciążenie dotychczasowego ruchu, skrócenie czasu dojazdu i tym samym uporządkowanie ruchu w centrum Miasta.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 60

Tabela 2.34. Zestawienie kosztów inwestycji 04 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 |
| --- | --- |
| Środki własne | 375 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych | 1 125 000 |
| RAZEM | 1 500 000 |

## 35. KOD ZADANIA 38

## Nazwa zadania: Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w centrum miasta – ul. Winniczna

Łączne nakłady do poniesienia: 6.800.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Budowa ulic na osiedlu Winniczna, budowa odcinka ul. Winnicznej (ul. Lipowa - ul. Winniczna – ul. Cieślaka).

Realizacja inwestycji pozwoli przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, odciążenie dotychczasowego ruchu, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 30

Tabela 2.35. Zestawienie kosztów inwestycji 38 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 2 200 000 | 575 000 | 575 000 | 3 350 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 1 725 000 | 1 725 000 | 3 450 000 |
| RAZEM | 2 200 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 6 800 000 |

## 36. KOD ZADANIA 39

## Nazwa zadania: Modernizacja i przebudowa sieci ulic miasta Szczecinek: Wiatraczna, Polna, 1-go Maja

Łączne nakłady do poniesienia: 9.300.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie środków przeznaczanych na bieżące utrzymanie dróg, m.in. poprzez eliminację remontów przebudowanych dróg. Zakładaną korzyścią będzie również zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy, mniejsze zużycie paliwa, mniejsze zużycie pojazdów mechanicznych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin oraz likwidacja "dzikich" miejsc postojowych.

Inwestycja przyczyni się także do poprawy wyglądu estetycznego Miasta.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 47

Tabela 2.36. Zestawienie kosztów inwestycji 39 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 1 500 000 | 500 000 | 825 000 | 750 000 | 3 575 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 1 000 000 | 2 475 000 | 2 250 000 | 5 725 000 |
| RAZEM | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 300 000 | 3 000 000 | 9 300 000 |

## 37. KOD ZADANIA 40

## Nazwa zadania: Przebudowa dróg - osiedle Koszalińska

Łączne nakłady do poniesienia: 1.090.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Dzięki inwestycji uda się uzyskać zmniejszenie środków przeznaczanych na bieżące utrzymanie dróg, eliminację remontów dróg, mniejsze zużycie paliwa, mniejsze zużycie pojazdów mechanicznych.

Poza tym główne korzyści to: zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy, likwidacja "dzikich" miejsc postojowych oraz zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin.

Inwestycja wpłynie korzystnie na estetyzację miasta, poprawę komunikacji i wzrost atrakcyjności miasta.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 21

Tabela 2.37. Zestawienie kosztów inwestycji 40 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 100 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 1 090 000 |

## 38. KOD ZADANIA 41

## Nazwa zadania: Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy SP 6 i Przedszkolu publicznym - ul. Ks. Elżbiety

Łączne nakłady do poniesienia: 2.800.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Zadanie obejmuje budowę zespołu boisk o nawierzchniach sztucznych, składający się z jednego boiska ogólnego do piłki nożnej, dwóch boisk do piłki siatkowej oraz dwóch boisk do koszykówki i boiska do piłki ręcznej (trzy boiska na wspólnej płycie), a także bieżnię czterotorową 75 m ze skocznią w dal, trybuny, oświetlenie, odwodnienie z odprowadzeniem wód deszczowych, ogrodzenie. Budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej dla dzieci w Przedszkolu Publiczny ul. Ks. Elżbiety.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia poprawione będą warunki prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 39

Tabela 2.38. Zestawienie kosztów inwestycji 41 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 700 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych | 600 000 | 750 000 | 750 000 | 2 100 000 |
| RAZEM | 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 800 000 |

## 39. KOD ZADANIA 42

## Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego przy SP 1

Łączne nakłady do poniesienia: 255.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w SP 1.

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści społeczne, do których zaliczyć można m.in.: wzrost liczby użytkowników obiektu, wzrost liczby przeprowadzanych zawodów, alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa, możliwość organizowania zawodów o zasięgu  gminnym.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 27

Tabela 2.39. Zestawienie kosztów inwestycji 42 wraz ze źródłami finansowania

|  | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 255 000 |

## 40. KOD ZADANIA 43

## Nazwa zadania: Budowa hali widowiskowo-sportowej

Łączne nakłady do poniesienia: 18.200.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Budowa hali widowiskowo-sportowej na 2.000 widzów z zapleczem socjalnym, fitness, siłownią etc.

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści społeczne, do których zaliczyć można m.in.: wzrost liczby użytkowników obiektów sportowych, wzrost liczby przeprowadzanych zawodów, wzrost liczby widzów, alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 57

Tabela 2.40. Zestawienie kosztów inwestycji 43 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 100 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 2 350 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 6 750 000 | 6 750 000 | 13 500 000 |
| Budżet Powiatu | 100 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 2 350 000 |
| RAZEM | 200 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 18 200 000 |

## 41. KOD ZADANIA 44

## Nazwa zadania: Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5

Łączne nakłady do poniesienia: 5.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Sala gimnastyczna o wymiarach 44 x 24 m podzielona na trzy pola o nawierzchni sztucznej. Sala winna posiadać boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej tenisa ziemnego oraz uprawiania sportów gimnastycznych. Sala ma posiadać małą widownię, sanitariaty z natryskiem oraz umożliwiać korzystanie przez osoby niepełnosprawne.

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści społeczne, do których zaliczyć można m.in.: wzrost liczby użytkowników obiektów sportowych, wzrost liczby przeprowadzanych zawodów, wzrost liczby widzów, alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 44

Tabela 2.41. Zestawienie kosztów inwestycji 44 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 2 600 000 | 1 575 000 | 4 175 000 |
| Totalizator sportowy (projekt na liście!) | 400 000 | 425 000 | 825 000 |
| RAZEM | 3 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 |

## 42. KOD ZADANIA 45

## Nazwa zadania: Budowa ścieżek rowerowych

Łączne nakłady do poniesienia: 1.500.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

W skład zadania wejdą przedsięwzięcia zgodne z opracowaną "Koncepcją budowy ścieżek rowerowych"

Realizacja inwestycji pozwoli na odciążenie dotychczasowego ruchu rowerowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w mieście, ułatwienie dostępu do turystyki, wzrost liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych, rozwój rekreacji rowerowej, zintegrowanie społeczeństwa, zwiększenie atrakcyjności terenu i poprawę estetyki Miasta.

Podniesienie poziomu infrastruktury turystycznej przyczyni się pośrednio do promocji Miasta.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 53

Tabela 2.42. Zestawienie kosztów inwestycji 45 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 87 500 | 87 500 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 375 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych | 262 500 | 262 500 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 125 000 |
| RAZEM | 350 000 | 350 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 1 500 000 |

## 43. KOD ZADANIA 46

## Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego stadionu lekkoatletycznego z bursą

Łączne nakłady do poniesienia: 8.622. 000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Budowa wielofunkcyjnego stadionu lekkoatletycznego z bieżnią tartanową, budowa bursy - zaplecza dla sportowców.

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści społeczne, do których zaliczyć można m.in.: wzrost liczby użytkowników obiektu, wzrost liczby przeprowadzanych zawodów, alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa, zwiększenie atrakcyjności turystycznej, możliwość organizowania zawodów i imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu ponad gminnym.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 52

Tabela 2.43 Zestawienie kosztów inwestycji 46 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 70 000 | 534 800 | 518 800 | 1 123 600 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 3 262 400 | 3 112 400 | 6 374 800 |
| Budżet Powiatu | 70 000 | 534 800 | 518 800 | 1 123 600 |
| RAZEM | 140 000 | 4 332 000 | 4 150 000 | 8 622 000 |

## 44. KOD ZADANIA 47

## Nazwa zadania: Rewitalizacja zabytkowego parku i infrastruktura brzegów jeziora Trzesiecko

Łączne nakłady do poniesienia: 12.100.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

W skład zadania wejdą m.in. następujące przedsięwzięcia:

- rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego

- rewitalizacja lasku miejskiego

- budowa mariny

- budowa hangaru dla tramwajów wodnych (600 tys. w 2007r)

- budowa pomostów

- budowa wyciągu do nart wodnych.

Zakres modernizacji Plaży Miejskiej w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 22 obejmuje: rozebranie istniejącego pomostu i pochylni, wykonanie pomostu pływającego nowej pochylni do wypożyczalni sprzętu pływającego.

Zasadnicze cele realizacji projektu są następujące: ułatwienie dostępu do turystyki, wzrost liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych, zwiększenie zagranicznej i krajowej turystyki przyjazdowej, rozwój rekreacji, wydłużenie sezonu turystycznego, zintegrowanie społeczeństwa, zwiększenie dostępu do edukacji, uzbrojenie i skomunikowanie terenu, zwiększenie atrakcyjności terenu,	możliwość organizowania imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych, możliwość organizowania wypraw kajakowych, łodzi żeglarskich, przybijanie stateczku turystycznego.

Jako główne korzyści ekonomiczne przewiduje się pojawienie się inwestorów i powstanie nowych miejsc pracy

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 58

Tabela 2.44. Zestawienie kosztów inwestycji 47 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 600 000 | 875 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 475 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 2 625 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 8 625 000 |
| RAZEM | 600 000 | 3 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 12 100 000 |

## 45. KOD ZADANIA 48

## Nazwa zadania: Regulacja gospodarki wodami deszczowymi m. Szczecinek

Łączne nakłady do poniesienia: 3.300.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

W skład zadania wejdzie budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane do jeziora Trzesiecko.

Realizacja inwestycji pozwoli więc na rozwój sportów wodnych, wzrost liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych, rozwój rekreacji, zwiększenie atrakcyjności terenu Miasta, możliwość organizowania imprez i wydarzeń związanych ze sportami wodnymi	.

Korzyścią ekologiczną eliminacji biogenów będzie poprawa stanu środowiska i poprawa bytowania flory i fauny zamieszkującej jezioro.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 51

Tabela 2.45. Zestawienie kosztów inwestycji 48 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 750 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 950 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych | 1 750 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 2 350 000 |
| RAZEM | 2 500 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 3 300 000 |

## 46. KOD ZADANIA 49

## Nazwa zadania: Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek

Łączne nakłady do poniesienia: 990.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

W ramach tego zadania planowana jest rozbudowa monitoringu wizyjnego wybranych rejonów miasta Szczecinka - docelowo do 16 kamer wizyjnych.

Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, turystów i ich mienia, spadek przestępczości, a tym samym zwiększenie atrakcyjności terenów w Mieście.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 55

Tabela 2.46. Zestawienie kosztów inwestycji 49 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 160 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 8 400 | 343 400 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 21 600 | 646 600 |
| RAZEM | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 30 000 | 990 000 |

## 47. KOD ZADANIA 50

## Nazwa zadania: Budowa cmentarza miejskiego

Łączne nakłady do poniesienia: 5.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

Lokalizacja cmentarza przy ulicy Słupskiej w Szczecinku. Zakres robót obejmuje roboty ziemne, budowę sieci wod.-kan., oświetlenia, budowę domu pogrzebowego z częścią administracyjną, budowę dzwonnicy, kwater grzebalnych, alejek oraz zieleń.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 37

Tabela 2.47. Zestawienie kosztów inwestycji 50 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 5 000 000 |

## 48. KOD ZADANIA 51

## Nazwa zadania: Budowa schroniska dla zwierząt

Łączne nakłady do poniesienia: 1.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Schronisko będzie zajmować obszar około 1 ha, na którym znajdować się będą boksy dla max. 100 psów i pomieszczenie dla max. 10 kotów. W schronisku znajdować się będzie również gabinet weterynaryjny, apteka, sala operacyjna, świetlica dla młodzieży.

Celem budowy schroniska jest zapewnienie jak najlepszych warunków pobytu dla zwierząt bezpańskich. Dzięki stworzeniu schroniska będzie możliwość umieszczenia tam zwierząt bezpańskich - zanieczyszczających miasto oraz stanowiących potencjalne źródło zagrożeń i zakażeń

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 28

Tabela 2.48. Zestawienie kosztów inwestycji 51 wraz ze źródłami finansowania

|  | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 1 000 000 |

## 49. KOD ZADANIA 52

## Nazwa zadania: Budowa "małej obwodnicy"

Łączne nakłady do poniesienia: 300.000 zł (przygotowanie dokumentacji technicznej)

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Zadanie ma objąć budowę 2 odcinków dróg w zachodniej i wschodniej części miasta Szczecinek: łączących drogę 172 oraz drogę S11 oraz odcinek łączący z ul. Kołobrzeską oraz drogę krajową 20 z drogą krajową S11.

Łączna długość projektowanej trasy: 8,6 km

Miasto będzie partycypowało wyłącznie w przygotowaniu dokumentacji.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 57

Tabela 2.49. Zestawienie kosztów inwestycji 52 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |

## 50. KOD ZADANIA 53

## Nazwa zadania: Rewitalizacja śródmieścia Szczecinka

Łączne nakłady do poniesienia: 20.200.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

Przeprowadzenie kompleksowych remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym – w zależności od możliwości aplikacyjnych do funduszy strukturalnych UE na działania związane z rewitalizacją.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 55

Tabela 2.50. Zestawienie kosztów inwestycji 53 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 200 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 15 000 000 |
| RAZEM | 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 20 200 000 |

## 51. KOD ZADANIA 54

## Nazwa zadania: Budowa budynków komunalnych (partnerstwo publiczno-prywatne)

Łączne nakłady do poniesienia: 300.000 zł (przygotowanie dokumentacji PPP)

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Budowa budynków komunalnych, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie wśród mieszkańców jest przewidziane do realizacji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści społeczne, do których zaliczyć można m.in.: zapewnienie mieszkań nowym lokatorom, wzrost standardu życia, wzrost atrakcyjności terenu.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 32

Tabela 2.51. Zestawienie kosztów inwestycji 54 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |

## 52. KOD ZADANIA 55

## Nazwa zadania: Budowa noclegowni i lokali zastępczych

Łączne nakłady do poniesienia: 800.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Celem zadania jest budowa lokali o charakterze socjalnym, tj. noclegowni i lokali zastępczych.

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści społeczne, do których zaliczyć można m.in.: umożliwienie funkcjonowania i usamodzielnienie w społeczeństwie, stworzenie atmosfery rodzinnej, poczucie bezpieczeństwa.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 31

Tabela 2.52. Zestawienie kosztów inwestycji 55 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 50 000 | 750 000 | 800 000 |

## 53. KOD ZADANIA 56

## Nazwa zadania: Budowa amfiteatru

Łączne nakłady do poniesienia: 4.080.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2012

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

Budowa zadaszonej sceny o kształcie półkola, otoczonej wznoszącymi się schodkowo ławkami dla widzów, przeznaczonej do publicznych pokazów kulturalno-rozrywkowych.

Amfiteatr będzie wykorzystywany do realizacji działań kulturalnych dla różnych grup społecznych, integrując we wspólnej zabawie. Organizowanie imprez cyklicznych, takich jak np.: festyny rodzinne, koncerty charytatywne, turnieje tańca nowoczesnego, pikniki ludowe festyny integrujące społeczność lokalną, czy promujące rodzime zespoły rozrywkowe.

Podniesienie poziomu infrastruktury kulturalnej przyczynia się pośrednio do promocji Miasta.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 36

Tabela 2.53. Zestawienie kosztów inwestycji 56 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 80 000 | 1 000 000 | 1 080 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
| RAZEM | 80 000 | 4 000 000 | 4 080 000 |

## 54. KOD ZADANIA 57

## Nazwa zadania: Infrastruktura turystyczna wzdłuż brzegów Jeziora Leśnego w Czarnoborze

Łączne nakłady do poniesienia: 30.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Przygotowanie dokumentacji dot. kompleksowego zagospodarowania brzegów Jeziora Leśnego w Czarnoborze i dostosowanie na potrzeby wypoczynku plenerowego, turystyki pieszej i rowerowej.

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści społeczne, do których zaliczyć można m.in.: ułatwienie dostępu do turystyki, wzrost liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych, zwiększenie zagranicznej i krajowej turystyki przyjazdowej, rozwój rekreacji, wydłużenie sezonu turystycznego, zintegrowanie społeczeństwa, zwiększenie dostępu do edukacji , uzbrojenie i skomunikowanie terenu, zwiększenie walorów estetycznych.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 38

Tabela 2.54. Zestawienie kosztów inwestycji 57 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 30 000 |

## 55. KOD ZADANIA 58

## Nazwa zadania: Kupno i modernizacja hali na ul. Myśliwskiej

Łączne nakłady do poniesienia: 500.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści społeczne, do których zaliczyć można m.in.: wzrost liczby użytkowników obiektów sportowych, wzrost liczby przeprowadzanych zawodów, wzrost liczby widzów, alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 23

Tabela 2.55. Zestawienie kosztów inwestycji 58 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 500 000 |

## 56. KOD ZADANIA 59

## Nazwa zadania: Modernizacja hali STO + infrastruktura wokół hali (w tym boiska)

Łączne nakłady do poniesienia: 900.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Wykonanie modernizacji hali STO oraz infrastruktury wokół hali w tym boiska sportowego.

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści społeczne, do których zaliczyć można m.in.: wzrost liczby użytkowników obiektów sportowych, wzrost liczby przeprowadzanych zawodów, wzrost liczby widzów, alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 23

Tabela 2.56. Zestawienie kosztów inwestycji 59 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 600 000 | 300 000 | 900 000 |

## 57. KOD ZADANIA 60

## Nazwa zadania: Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw

Łączne nakłady do poniesienia: 1.276.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2012

Opis zadania:

Celem zadania jest urządzanie placów zabaw, zawierających takie elementy jak m.in.: Skate Park, treningowa ścieżka zdrowia, kącik szachowy, tenis stołowy, boisko wielofunkcyjne, altany otwarte, ścieżka rowerowa, alejki, ławeczki, kosze na śmieci, nasadzenie zieleni, oświetlenie, wyposażenie placu zabaw w urządzenia, itp.

Spodziewane rezultaty to:

- rozwój sportu i kultury fizycznej dzieci i młodzieży

- polepszenie zdrowia dzieci i młodzieży

- poprawa bezpieczeństwa dzieci

- alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa, wzrost liczby osób korzystających czynnego wypoczynku

- estetyzacja miasta.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 49

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr:.

Tabela 2.57. Zestawienie kosztów inwestycji 60 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 196 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 526 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 750 000 |
| RAZEM | 196 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 | 1 276 000 |

## 58. KOD ZADANIA 61

## Nazwa zadania: Przebudowa kolektora deszczowego w obrębie ul. Waryńskiego - Pilska

Łączne nakłady do poniesienia: 1.500.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na budowie kolektora deszczowego w ul. Waryńskiego - Pilskiej z włączeniem do ul. Łukasiewicza.

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści ekologiczne, do których zaliczyć można m.in.: ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do jeziora, poprawa stanu ochrony środowiska, poprawa bytowania flory i fauny zamieszkującej jeziora i rzeki.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 48

Tabela 2.58. Zestawienie kosztów inwestycji 61 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 60 000 | 360 000 | 420 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 1 080 000 | 1 080 000 |
| RAZEM | 60 000 | 1 440 000 | 1 500 000 |

## 59. KOD ZADANIA 62

## Nazwa zadania: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku

Łączne nakłady do poniesienia: 3.536.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2010

Opis zadania:

Sala gimnastyczna wym. 44*24, m podzielona na trzy pola o nawierzchni sztucznej, na ślepej, drewnianej podłodze. Sala z boiskami do koszykówki, siatki, piłki ręcznej, tenisa ziemnego oraz uprawiania sportów gimnastycznych. Sala będzie posiadać małą widownię, sanitariaty z natryskami, szatnie oraz umożliwiać korzystanie przez osoby niepełnosprawne.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 46

Tabela 2.59. Zestawienie kosztów inwestycji 62 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 9 000 | 625 000 | 250 000 | 884 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych | 27 000 | 1 875 000 | 750 000 | 2 652 000 |
| RAZEM | 36 000 | 2 500 000 | 1 000 000 | 3 536 000 |

## 60. KOD ZADANIA 63

## Nazwa zadania: Prace remontowe w Szkole Muzycznej w Szczecinku

Łączne nakłady do poniesienia: 110.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Wymiana drewnianych okien łukowych w budynku zabytkowym z 1900 r. Klimatyzacja auli oraz wymiana instalacji elektrycznej	.

Efektem będzie mniejsze zużycie ciepła, a tym samym zmniejszenie opłat za c.o.

Korzystna będzie także poprawa wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego budynku oraz komfort na lekcjach.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 62

Tabela 2.60. Zestawienie kosztów inwestycji 63 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 110 000 |

## 61. KOD ZADANIA 65

## Nazwa zadania: Wykup gruntów

Łączne nakłady do poniesienia: 1.650.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Wykup nieruchomości, odszkodowania z tytułu przejmowania nieruchomości, wynikające z bieżących potrzeb. (W tym wykup Zamku przy ul. Mickiewicza)

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): zadanie nie oceniane – umieszczone w Uchwale nr V/32/07 z dnia 15 stycznia 2007 roku Rady Miasta Szczecinek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok (Załącznik nr 11)

Tabela 2.61. Zestawienie kosztów inwestycji 65 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 1 650 000 |

## 62. KOD ZADANIA 66

## Nazwa zadania: "Wrota Parsęty" - usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Łączne nakłady do poniesienia: 535.800 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Stworzenie portalu "Wrota Parsęty" (www + BIP dla wszystkich uczestniczących jednostek), zakup specjalistycznego oprogramowania, urządzeń teleinformatycznych, w tym do podtrzymywania napięcia.

Efektem będzie poprawa efektywności pracy administracji oraz łatwiejszy dostęp do informacji dla mieszkańców.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): inwestycja nie oceniana – umieszczone w Uchwale nr V/32/07 z dnia 15 stycznia 2007 roku Rady Miasta Szczecinek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok (Załącznik nr 11)

Tabela 2.62. Zestawienie kosztów inwestycji 66 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 199 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych | 336 380 |
| RAZEM | 535 380 |

## 63. KOD ZADANIA 67

## Nazwa zadania: Kontynuacja komputeryzacji UM i MOPSu

Łączne nakłady do poniesienia: 112.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Zakup sprzętu komputerowego, m.in. serwera, zestawów komputerowych, urządzeń wielkoformatowych.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): zadanie nie oceniane – umieszczone w Uchwale nr V/32/07 z dnia 15 stycznia 2007 roku Rady Miasta Szczecinek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok (Załącznik nr 11)

Tabela 2.63. Zestawienie kosztów inwestycji 67 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 80 000 |
| MOPS | 32 000 |
| RAZEM | 112 000 |

## 64. KOD ZADANIA 68

## Nazwa zadania: Zakup fotoradaru

Łączne nakłady do poniesienia: 120.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Zakupiony fotoradar, będzie wykorzystywany przez Straż Miejską. Prewencyjne działanie tego urządzenia powoduje poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz generuje wpływy do budżetu miasta

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): zadanie nie oceniane – umieszczone w Uchwale nr V/32/07 z dnia 15 stycznia 2007 roku Rady Miasta Szczecinek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok (Załącznik nr 11)

Tabela 2.64. Zestawienie kosztów inwestycji 68 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 120 000 |

## 65. KOD ZADANIA 69

## Nazwa zadania: Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi kasy kinowej

Łączne nakłady do poniesienia: 50.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

Nabycie specjalistycznego oprogramowania systemu sprzedaży Eurobilet wraz z kasą fiskalną oraz zakup zestawów komputerowych do działu księgowości.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): zadanie nie oceniane – umieszczone w Uchwale nr V/32/07 z dnia 15 stycznia 2007 roku Rady Miasta Szczecinek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok (Załącznik nr 11)

Tabela 2.65. Zestawienie kosztów inwestycji 69 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 50 000 |

# 3.	PROCES OCENY INWESTYCJI

Hierarchizację zadań przyjętych do realizacji przeprowadzono także dla zadań przewidzianych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Ocena inwestycji odbywała się według grup kryteriów przyjętych Zarządzeniem Burmistrza.

Proces oceny inwestycji miał miejsce na posiedzeniach Komisji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek i przebiegał następująco:

- Ocena wniosków odbywała się na podstawie złożonych formularzy wniosków inwestycyjnych przy użyciu Formularza Oceny zadania inwestycyjnego.

- Komisja oceniała wnioski inwestycyjne złożone zgodnie z procedurą uchwalenia WPI zarządzoną przez Burmistrza Miasta Szczecinek (Zarządzenie Nr 137/06 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 13.09.2006).

- Wyniki oceny, będące wartością uzgodnioną przez osoby mające prawo głosu, zapisywane były bezpośrednio w formie elektronicznej, w specjalnie do tego celu stworzonym arkuszu kalkulacyjnym.

Hierarchizacji inwestycji dokonano w oparciu o wzorcowy arkusz oceny inwestycji, zaprezentowany w Tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji

W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano kolejność inwestycji, będącą punktem wyjścia do ustalania czasowego przebiegu realizacji poszczególnych inwestycji. Kilka mniejszych inwestycji nie podlegało procesowi oceny, a zostały one umieszczone w WPI ze względu na to, iż zostały przyjęte do projektu budżetu na rok 2007.

Tabela 3.2. Ranking inwestycji wg uzyskanych punktów wynikających z oceny zadania inwestycyjnego*

| L.p. | Liczba punktów z oceny | Nazwa zadania | Kod zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | Uzbrojenie SSE | 22 |
| 2 | 73 | Budowa ulic wraz z infrastrukturą techniczną Osiedla ZACHÓD-IV | 23 |
| 3 | 68 | Przebudowa ulicy Wyszyńskiego-Lipowa | 6 |
| 4 | 64 | PPP-Zakład odzysku i unieszkodliwiania odpadów | 5 |
| 5 | 63 | PPP-centrum rekreacyjno-sportowo-hotelowe | 1 |
| 6 | 63 | Budowa infrastruktury technicznej osiedla Zachód III - II etap | 33 |
| 7 | 62 | Prace remontowe w Szkole Muzycznej w Szczecinku | 63 |
| 8 | 60 | Modernizacja obiektów Stadionu OSiR | 4 |
| 9 | 60 | Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum miasta Szczecinka | 37 |
| 10 | 59 | Rozbudowa Miejskiej Strzelnicy Sportowej przy ul. Szczecińskiej | 2 |
| 11 | 58 | Rozbudowa infrastruktury Szczecineckiego Centrum Wspierania Biznesu | 11 |
| 12 | 58 | Rewitalizacja zabytkowego parku i infrastruktura brzegów jeziora Trzesiecko | 47 |
| 13 | 57 | Budowa hali widowiskowo-sportowej | 43 |
| 14 | 57 | Budowa "małej obwodnicy" | 52 |
| 15 | 56 | System elektronicznego obiegu dokumentów | 12 |
| 16 | 55 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek | 49 |
| 17 | 55 | Rewitalizacja śródmieścia Szczecinka | 53 |
| 18 | 53 | Regionalne Centrum Tenisowe - Modernizacja kortów | 3 |
| 19 | 53 | Budowa przedłużenia ulicy Szkolnej | 25 |
| 20 | 53 | Budowa ścieżek rowerowych | 45 |
| 21 | 52 | Budowa wielofunkcyjnego stadionu lekkoatletycznego z bursą | 46 |
| 22 | 51 | Regulacja gospodarki wodami deszczowymi m. Szczecinek | 48 |
| 23 | 49 | Modernizacja i przebudowa sieci ulic miasta Szczecinek: Wiatraczna, Polna, 1 Maja | 39 |
| 24 | 49 | Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw | 60 |
| 25 | 48 | Przebudowa kolektora deszczowego w obrębie ul. Waryńskiego - Pilska | 61 |
| 26 | 47 | Modernizacja budynku koszarowego przy ul. Polna - Kościuszki pod przesiedlenie mieszkańców z ul. Słowiańskiej, rozbiórka metodą pirotechniczną | 8 |
| 27 | 47 | Modernizacja sieci ulic osiedla Raciborki | 34 |
| 28 | 47 | Modernizacja sieci ulic osiedla "Marcelin" | 36 |
| 29 | 46 | Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinku | 62 |
| 30 | 44 | Budowa przedłużenia ulicy Harcerskiej i Łukasiewicza | 24 |
| 31 | 44 | Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5 | 44 |
| 32 | 43 | Modernizacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Rybackiej | 7 |
| 33 | 42 | Przebudowa ulicy Mierosławskiego | 35 |
| 34 | 40 | Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej | 16 |
| 35 | 40 | Utworzenie mieszkań chronionych | 20 |
| 36 | 40 | Budowa drogi - ulica Polna | 32 |
| 37 | 39 | Roboty remontowe w SP1 | 17 |
| 38 | 39 | Roboty remontowe w SP4 | 18 |
| 39 | 39 | Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych SP6 i Przedszkolu publicznym - ul. Ks. Elżbiety | 41 |
| 40 | 38 | Infrastruktura turystyczna wzdłuż brzegów Jeziora Leśnego w Czarnoborze | 57 |
| 41 | 37 | Budowa cmentarza miejskiego | 50 |
| 42 | 36 | Budowa amfiteatru | 56 |
| 43 | 32 | PPP - budowa budynków komunalnych | 54 |
| 44 | 31 | Budowa ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem 44KDz w planie Narutowicza II | 30 |
| 45 | 31 | Budowa noclegowni i lokali zastępczych | 55 |
| 46 | 30 | Remont zabytkowej wieży św. Mikołaja z XVI w. | 10 |
| 47 | 30 | Przebudowa z rozbudową układu komunikacyjnego w centrum miasta - ul. Winniczna | 38 |
| 48 | 29 | Zintegrowany system informatyczny dla UM | 14 |
| 49 | 28 | Budowa schroniska dla zwierząt | 51 |
| 50 | 27 | Budowa ulic: dojazdowej i wewnętrznej do strzelnicy sportowej przy ul. Szczecińskiej | 26 |
| 51 | 27 | Budowa boiska sportowego przy SP1 | 42 |
| 52 | 26 | Zakup agregatu prądotwórczego dla UM | 13 |
| 53 | 25 | Budowa ulicy dojazdowej wzdłuż torów kolejowych, terenu MEC-u i zakładu betoniarskiego | 27 |
| 54 | 25 | Budowa ulicy dojazdowej łączącej ulicę Kwiatową z terenem po JAR | 28 |
| 55 | 25 | Budowa ulicy na przedłużeniu ul. Jodłowej z sięgaczem w kierunku ul. Pilskiej | 29 |
| 56 | 23 | Kupno i modernizacja hali na ul. Myśliwskiej | 58 |
| 57 | 23 | Modernizacja hali STO + infrastruktura wokół hali (w tym boiska) | 59 |
| 58 | 21 | Przebudowa dróg - osiedle Koszalińska | 40 |
| 59 | 19 | Przebudowa budynku przy ul. 1 go Maja 3-5 i termomodernizacja Ratusza | 15 |
| 60 | 11 | Remont i izolacja pozioma piwnic w budynku MOPS | 19 |

* - Ranking nie obejmuje zadań nie ocenianych – umieszczonych w Uchwale nr V/32/07 z dnia 15 stycznia 2007

roku Rady Miasta Szczecinek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok (Załącznik nr 11)

# 4. 	ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

Poniżej przedstawiono zestawienie inwestycji, przewidzianych do wykonania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnymi Miasta w latach 2007–2013. Tabele i wykresy przedstawiane w tym miejscu są wynikiem obliczeń dokonanych w programie MAFI.

Tabela 4.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestycje ogółem | 15 648 000* | 50 918 040 | 50 095 560 | 18 126 000 | 12 053 000 | 14 439 500 | 20 654 500 | 181 934 600 |
| finansowane z: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Środki własne (w tym zobowiązania) | 15 648 000 | 17 690 720 | 14 877 180 | 5 796 000 | 4 333 000 | 6 427 000 | 8 438 500 | 73 210 400 |
| Fundusze strukturalne UE |  | 31 567 520 | 33 574 580 | 12 330 000 | 7 720 000 | 8 012 500 | 12 216 000 | 105 420 600 |
| Inne źródła |  | 1 659 800 | 1 643 800 |  |  |  |  | 3 303 600 |

* - wartość zgodna z Uchwałą nr V/32/07 z dnia 15 stycznia 2007 roku Rady Miasta Szczecinek w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2007 rok

Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są znacznie większe niż możliwości finansowe Miasta. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne są realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w dużej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego w nadchodzących latach, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W celu umożliwienia realizacji inwestycji planowanych w najbliższych latach konieczne będzie znalezienie dodatkowych środków na ich finansowanie. Plan Inwestycyjny zakłada finansowanie wkładu własnego, oprócz własnych środków, także z zaciąganych zobowiązań.

Już istniejące oraz konieczne do zaciągnięcia zobowiązania zostały ujęte w tabeli poniżej. Ich wpływ na całość budżetu Miasta i wskaźniki zadłużenia zaprezentowano w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu.

Tabela 4.2. Zestawienie istniejących oraz nowych kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji

| Zobowiązania „historyczne” + bilansujące w roku 2007 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| transze | 11 855 041 | 7 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku | 1 685 690 | 11 668 966 | 17 780 000 | 14 576 000 | 11 372 000 | 8 168 000 | 4 964 000 | 2 380 000 |
| stan na koniec roku | 11 668 966 | 17 780 000 | 14 576 000 | 11 372 000 | 8 168 000 | 4 964 000 | 2 380 000 | 1 360 000 |
| raty kapitałowe | 1 871 766 | 1 788 966 | 3 204 000 | 3 204 000 | 3 204 000 | 3 204 000 | 2 584 000 | 1 020 000 |
| odsetki | 66 043 | 700 000 | 720 000 | 577 000 | 437 000 | 297 000 | 158 000 | 86 000 |
| Zobowiązania „bilansujące” rok 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| transze |  |  | 12 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku |  |  | 0 | 12 400 000 | 10 628 571 | 8 857 143 | 7 085 714 | 5 314 286 |
| stan na koniec roku |  |  | 12 400 000 | 10 628 571 | 8 857 143 | 7 085 714 | 5 314 286 | 3 542 857 |
| raty kapitałowe |  |  | 0 | 1 771 429 | 1 771 429 | 1 771 429 | 1 771 429 | 1 771 429 |
| odsetki |  |  | 279 000 | 518 143 | 438 429 | 358 714 | 279 000 | 199 286 |
| stopa |  |  | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| Zobowiązania „bilansujące” rok 2009 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| transze |  |  |  | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku |  |  |  | 0 | 11 500 000 | 9 857 143 | 8 214 286 | 6 571 429 |
| stan na koniec roku |  |  |  | 11 500 000 | 9 857 143 | 8 214 286 | 6 571 429 | 4 928 571 |
| raty kapitałowe |  |  |  | 0 | 1 642 857 | 1 642 857 | 1 642 857 | 1 642 857 |
| odsetki |  |  |  | 258 750 | 480 536 | 406 607 | 332 679 | 258 750 |
| stopa |  |  |  | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| Zobowiązania „bilansujące” rok 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| transze |  |  |  |  | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku |  |  |  |  | 0 | 3 600 000 | 3 085 714 | 2 571 429 |
| stan na koniec roku |  |  |  |  | 3 600 000 | 3 085 714 | 2 571 429 | 2 057 143 |
| raty kapitałowe |  |  |  |  | 0 | 514 286 | 514 286 | 514 286 |
| odsetki |  |  |  |  | 81 000 | 150 429 | 127 286 | 104 143 |
| stopa |  |  |  |  | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| Zobowiązania „bilansujące” rok 2011 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| transze |  |  |  |  |  | 1 300 000 | 0 | 0 |
| kwota na początku roku |  |  |  |  |  | 0 | 1 300 000 | 1 114 286 |
| stan na koniec roku |  |  |  |  |  | 1 300 000 | 1 114 286 | 928 571 |
| raty kapitałowe |  |  |  |  |  | 0 | 185 714 | 185 714 |
| odsetki |  |  |  |  |  | 29 250 | 54 321 | 45 964 |
| stopa |  |  |  |  |  | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
| Zobowiązania „bilansujące” rok 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| transze |  |  |  |  |  |  | 1 100 000 | 0 |
| kwota na początku roku |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 100 000 |
| stan na koniec roku |  |  |  |  |  |  | 1 100 000 | 942 857 |
| raty kapitałowe |  |  |  |  |  |  | 0 | 157 143 |
| odsetki |  |  |  |  |  |  | 24 750 | 45 964 |
| stopa |  |  |  |  |  |  | 4,50% | 4,50% |
| Zobowiązania „bilansujące” rok 2013 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| transze |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |
| kwota na początku roku |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| stan na koniec roku |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |
| raty kapitałowe |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| odsetki |  |  |  |  |  |  |  | 4 500 |
| stopa |  |  |  |  |  |  |  | 4,50% |

Jak już wcześniej wspomniano, po dokonaniu prognozy możliwości finansowych budżetu Miasta okazało się, że istnieje możliwość realizacji wszystkich wybranych 65 inwestycji. Warunkiem zapewnienia dodatniego stanu środków pieniężnych na koniec każdego roku jest jednak zaciąganie kredytów, których wysokość w poszczególnych latach przedstawiono w powyższej tabeli.

Pożyczki i kredyty przewidziane do zaciągnięcia wpływają na wielkość zadłużenia Miasta i definiują takie wskaźniki, jak wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia. W przypadku Miasta Szczecinek pozostają one jednak na bezpiecznym poziomie.

Wykres. 4.1. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej

Na powyższym wykresie można zauważyć, iż w najbliższych latach, zgodnie z obliczeniami, kwota nadwyżki w budżecie będzie bardzo mała. Praktycznie wszystkie środki, dostępne po obsłudze zadań bieżących i spłat zadłużenia, będą przeznaczane na zatwierdzone inwestycje.

Sytuacja taka potrwa do końca okresu zaprezentowanego na wykresie, czyli do 2013 roku.

W przypadku realizacji wszystkich inwestycji zgodnie z wartościami zaplanowanymi w niniejszym dokumencie, dopiero od 2014 roku pojawią się wolne środki, które będzie można przeznaczyć na kolejne inwestycje.

# 5. 	PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

Tabela 5.1. Projekcja przepływów finansowych w latach 2006-2013

|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody: |  |  | 73 814 022 | 79 892 000 | 112 354 738 | 115 007 245 | 93 360 460 | 90 689 772 | 93 122 055 | 99 279 745 |
| Subwencje, dotacje, środki pozabudżetowe |  |  | 35 260 788 | 33 970 887 | 67 714 234 | 70 245 260 | 48 088 667 | 44 147 512 | 45 094 134 | 49 959 448 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa |  | 17 416 365 | 18 077 053 | 18 077 053 | 18 077 053 | 18 077 053 | 18 077 053 | 18 077 053 | 18 077 053 |
|  | Dotacje i środki pozabudżetowe na zad. bież. |  | 16 048 405 | 15 893 834 | 16 338 861 | 16 829 027 | 17 401 214 | 18 045 059 | 18 694 681 | 19 348 995 |
|  | Środki na realizację inwestycji |  | 1 796 018 | 0 | 33 227 320 | 35 218 380 | 12 330 000 | 7 720 000 | 8 012 500 | 12 216 000 |
|  | dotacje z funduszy UE i innych |  | 176 018 | 0 | 31 567 520 | 33 574 580 | 12 330 000 | 7 720 000 | 8 012 500 | 12 216 000 |
|  | środki pozabudżetowe |  | 1 620 000 | 0 | 1 659 800 | 1 643 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody uzyskiwane po realizacji inwestycji |  |  |  | 0 | 71 000 | 120 800 | 280 400 | 305 400 | 309 900 | 317 400 |
| Dochody własne gminy |  |  | 38 553 234 | 45 921 113 | 44 640 504 | 44 761 985 | 45 271 793 | 46 542 260 | 48 027 921 | 49 320 297 |
|  | Podatki i opłaty lokalne |  | 15 260 000 | 15 967 000 | 16 414 076 | 16 906 498 | 17 481 319 | 18 128 128 | 18 780 741 | 19 438 067 |
|  | Udziały we wpływach z podatku dochodowego |  | 17 006 634 | 20 332 661 | 20 901 976 | 21 529 035 | 22 261 022 | 23 084 680 | 23 915 728 | 24 752 779 |
|  | Dochody z majątku gminy |  | 5 368 000 | 6 722 000 | 5 057 000 | 4 059 000 | 3 262 000 | 3 062 000 | 3 064 000 | 2 862 000 |
|  | Pozostałe dochody |  | 918 600 | 2 899 452 | 2 267 452 | 2 267 452 | 2 267 452 | 2 267 452 | 2 267 452 | 2 267 452 |
| Wydatki bieżące: |  |  | 62 053 844 | 71 444 000 | 69 451 609 | 70 190 217 | 70 805 798 | 71 535 124 | 72 122 543 | 72 847 590 |
|  | Fundusz płac i pochodne |  | 7 754 754 | 9 327 410 | 9 513 958 | 9 704 237 | 9 898 322 | 10 096 289 | 10 298 214 | 10 504 179 |
|  | Dotacje do działalności bieżącej |  | 23 813 877 | 26 771 734 | 26 814 344 | 26 857 763 | 26 902 161 | 26 947 504 | 26 993 509 | 27 040 183 |
|  | Udziały i dopłaty w spółkach prawa handlowego |  | 2 043 000 | 3 899 000 | 1 945 000 | 2 075 000 | 2 056 000 | 2 164 000 | 2 149 000 | 2 260 000 |
|  | Pozostałe wydatki bieżące |  | 28 442 213 | 31 445 856 | 31 143 307 | 31 436 218 | 31 783 314 | 32 134 632 | 32 490 120 | 32 849 829 |
| Koszty eksploatacji inwestycji |  |  |  | 0 | 35 000 | 117 000 | 166 000 | 192 700 | 191 700 | 193 400 |
| Wolne Środki |  |  | 11 760 178 | 8 448 000 | 42 903 129 | 44 817 028 | 22 554 663 | 19 154 648 | 20 999 512 | 26 432 155 |
| Obsługa zadłużenia |  |  | 1 937 809 | 2 488 966 | 4 203 000 | 6 329 321 | 8 055 250 | 8 374 571 | 7 674 321 | 6 036 036 |
|  | raty kapitałowe |  | 1 871 766 | 1 788 966 | 3 204 000 | 4 975 429 | 6 618 286 | 7 132 571 | 6 698 286 | 5 291 429 |
|  | odsetki od kredytów/pożyczek |  | 66 043 | 700 000 | 999 000 | 1 353 893 | 1 436 964 | 1 242 000 | 976 036 | 744 607 |
| Wolne środki na inwestycje |  |  | 9 822 369 | 5 959 034 | 38 700 129 | 38 487 706 | 14 499 413 | 10 780 076 | 13 325 190 | 20 396 120 |
| Inwestycje |  |  | 22 400 178 | 15 648 000 | 50 918 040 | 50 095 560 | 18 126 000 | 12 053 000 | 14 439 500 | 20 654 500 |
|  | Środki własne ( w tym kredyty i pożyczki) |  | xxx | 15 648 000 | 17 690 720 | 14 877 180 | 5 796 000 | 4 333 000 | 6 427 000 | 8 438 500 |
|  | Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  | xxx | 0 | 31 567 520 | 33 574 580 | 12 330 000 | 7 720 000 | 8 012 500 | 12 216 000 |
|  | Środki pozabudżetowe |  | xxx | 0 | 1 659 800 | 1 643 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolne środki po inwestycjach |  |  | -12 577 809 | -9 688 966 | -12 217 911 | -11 607 854 | -3 626 587 | -1 272 924 | -1 114 310 | -258 380 |
| Kredyty/pożyczki otrzymane |  |  | 11 855 041 | 7 900 000 | 12 400 000 | 11 500 000 | 3 600 000 | 1 300 000 | 1 100 000 | 200 000 |
| Roczne przepływy gotówki netto |  |  | -722 768 | -1 788 966 | 182 089 | -107 854 | -26 587 | 27 076 | -14 310 | -58 380 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku |  |  | 1 788 966 | 0 | 182 089 | 74 235 | 47 648 | 74 724 | 60 414 | 2 034 |

Zgodnie z przyjętą metodologią, w każdym roku prognozy stan środków pieniężnych na koniec roku po przeprowadzeniu założonych inwestycji oraz zaciągnięciu niezbędnych kredytów, pozostaje na poziomie powyżej zera.

# 6. 	ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY

Tabela 6.1. Wskaźniki finansowe budżetu Miasta Szczecinka w latach 2006-2013

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsługa zadłużenia do dochodów (max 15%) | 2,8% | 3,3% | 3,8% | 5,6% | 8,8% | 9,4% | 8,4% | 6,2% |
| Wskaźnik długu do dochodów (max 60%) | 15,8% | 22,3% | 24,0% | 29,1% | 32,7% | 27,2% | 20,5% | 14,1% |
| Dynamika dochodów |  | 8,2% | 40,6% | 2,4% | -18,8% | -2,9% | 2,7% | 6,6% |
| Dynamika dochodów własnych |  | 19,1% | -2,8% | 0,3% | 1,1% | 2,8% | 3,2% | 2,7% |
| Dynamika wydatków bieżących |  | 15,1% | -2,8% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% |
| Roczne przepływy gotówki jako % dochodów | -1,0% | -2,2% | 0,2% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% |
| Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów | 2,4% | 0,0% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów własnych | 4,6% | 0,0% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,0% |
| Wolne środki jako % dochodów | 15,9% | 10,6% | 38,2% | 39,0% | 24,2% | 21,1% | 22,6% | 26,6% |
| Wolne środki jako % dochodów własnych | 30,5% | 18,4% | 96,1% | 100,1% | 49,8% | 41,2% | 43,7% | 53,6% |
| Inwestycje jako % dochodów | 30,3% | 19,6% | 45,3% | 43,6% | 19,4% | 13,3% | 15,5% | 20,8% |
| Inwestycje jako % dochodów własnych | 58,1% | 34,1% | 114,1% | 111,9% | 40,0% | 25,9% | 30,1% | 41,9% |
| Inwestycje jako % wolnych środków | 190,5% | 185,2% | 118,7% | 111,8% | 80,4% | 62,9% | 68,8% | 78,1% |
| Inwestycje jako % wydatków ogółem | 26,5% | 17,8% | 42,0% | 41,2% | 20,1% | 14,2% | 16,5% | 21,9% |
| Obsługa zadłużenia jako % inwestycji | 8,7% | 15,9% | 8,3% | 12,6% | 44,4% | 69,5% | 53,1% | 29,2% |
| Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków | 16,5% | 29,5% | 9,8% | 14,1% | 35,7% | 43,7% | 36,5% | 22,8% |

Wykres. 6.1. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu

Wykres. 6.2. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów

Wykres. 6.3. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów

Wykres. 6.4. Wskaźniki dotyczące wolnych środków

Tabela 6.2. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów

|  | Dochody | Obsługa zadłużenia rzeczywista | Obsługa zadłużenia maksymalna | Wskaźnik obsługi zadłużenia (max 15%) | Wykorzystanie w % | Zadłużenie rzeczywiste | Zadłużenie maksymalne | Wskaźnik długu do dochodów (max 60%) | Wykorzystanie w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 73 814 022 | 1 937 809 | 11 072 103 | 2,8% | 17,5% | 11 668 966 | 44 288 413 | 15,8% | 26,3% |
| 2007 | 79 892 000 | 2 488 966 | 11 983 800 | 3,3% | 20,8% | 17 780 000 | 47 935 200 | 22,3% | 37,1% |
| 2008 | 112 354 738 | 4 203 000 | 16 853 211 | 3,8% | 24,9% | 26 976 000 | 67 412 843 | 24,0% | 40,0% |
| 2009 | 115 007 245 | 6 329 321 | 17 251 087 | 5,6% | 36,7% | 33 500 571 | 69 004 347 | 29,1% | 48,5% |
| 2010 | 93 360 460 | 8 055 250 | 14 004 069 | 8,8% | 57,5% | 30 482 286 | 56 016 276 | 32,7% | 54,4% |
| 2011 | 90 689 772 | 8 374 571 | 13 603 466 | 9,4% | 61,6% | 24 649 714 | 54 413 863 | 27,2% | 45,3% |
| 2012 | 93 122 055 | 7 674 321 | 13 968 308 | 8,4% | 54,9% | 19 051 429 | 55 873 233 | 20,5% | 34,1% |
| 2013 | 99 279 745 | 6 036 036 | 14 891 962 | 6,2% | 40,5% | 13 960 000 | 59 567 847 | 14,1% | 23,4% |

# 7. 	SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA

System wdrażania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym.

## 7.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek będzie pełnił specjalnie powołany, Zarządzeniem Burmistrza Miasta, zespół wytypowany z pracowników Urzędu Miasta.

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,

- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,

- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

Do właściwej oceny Planu, Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

## 7.2. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego posiada Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza, których główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.