Załącznik do Uchwały Nr XXXI/299/05

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 7 listopada 2005r.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

MIASTA SZCZECINEK

NA LATA 2005-2008

I PROGNOZA NA LATA NASTĘPNE

URZĄD MIASTA SZCZECINEK

PLAC WOLNOŚCI 13

78-400 SZCZECINEK

http://www.szczecinek.pl

WRZESIEŃ 2005

| Spis treści |  |
| --- | --- |
| Wstęp | 3 |
| I. Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście | 7 |
| 1. Zagospodarowanie przestrzenne | 7 |
| 2. Gospodarka | 17 |
| 3. Sfera społeczna | 20 |
| 4. Analiza SWOT w zakresie problematyki rewitalizacji | 32 |
| II. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno – gospodarczego miasta i regionu | 37 |
| 1. Strategia rozwoju województwa i miasta | 37 |
| 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecinek | 38 |
| 3. Dokumenty dotyczące polityk w różnych sektorach społeczno-gospodarczych | 38 |
| 4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 46 |
| III. Założenia programu rewitalizacji | 50 |
| IV. Planowane działania w latach 2005-2008 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym | 54 |
| V. Kolejność realizacji projektów | 70 |
| VI. System wdrażania | 77 |
| VII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej | 77 |
| VIII. Załączniki | 80 |
| 1. Zestawienie wniosków |  |
| 2. Mapa obszarów do rewitalizacji |  |
| 3. Mapa obszarów ochrony konserwatorskiej |  |
| 4. Mapa obszarów ochrony konserwatorskiej – środowisko kulturowe |  |
| 5. Mapa - sytuacja planistyczna |  |
| 6. Mapa sieci dróg |  |
| 7. Mapa obszarów problemowych z uwagi na stan środowiska |  |
| 8. Mapa – problematyka środowiska przyrodniczego |  |

WSTĘP

Wiele dzielnic miast, a nawet całych miast w Polsce, jest zagrożonych całkowitą degradacją społeczno-ekonomiczną, ze względu na utratę dotychczasowych funkcji administracyjnych, gospodarczych itp. oraz obecne trendy migracyjne. Problem ten dotyczy dużej liczby miast średniej i małej wielkości oraz dzielnic (w szczególności śródmiejskich) w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Przejawami procesu degradacji społeczno-gospodarczej tych ośrodków jest postępująca dekapitalizacja zabudowy miejskiej i przestrzeni urbanistycznej, niszczenie obiektów o wartościach kulturowych, ograniczanie działalności gospodarczej oraz niski poziom przedsiębiorczości, wynikający z niskiej mobilności zawodowej mieszkańców czy wreszcie zagrożenie przestępczością.

Celem niniejszego dokumentu jest zaplanowanie, w perspektywie kilku lat, działań mających na celu powstrzymanie owego procesu degradacji. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Szczecinek powstał jako realizacja polityki państwa wyrażonej w Narodowym Planie Rozwoju, odnoszącej się do rewitalizacji obszarów miejskich. Plan jest dokumentem przyjętym przez władze Rzeczpospolitej Polskiej na początku roku 2003 jako wytyczna do koordynacji i narzędzie do wspomagania wysiłków podmiotów gospodarczych i samorządów w dziedzinie rozwoju ekonomicznego i społecznego. Zapisy Narodowego Planu Rozwoju mają odniesienia regionalne – w postaci Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju -Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Program ten określa priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych, w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Na etapie wdrażania ZPORR będzie zarządzany na poziomie krajowym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, co zapewni koordynację i jednolite stosowanie ustalonych reguł. Jednocześnie większość zadań realizacyjnych zostanie powierzona podmiotom regionalnym tj. regionalnej administracji samorządowej – Urzędom Marszałkowskim w zakresie identyfikacji projektów oraz regionalnym oddziałom administracji państwowej – Urzędom Wojewódzkim w zakresie audytu, monitorowania, weryfikacji i potwierdzania płatności. Rozwiązanie takie ma charakter przejściowy, tzn. po nabyciu przez wszystkie podmioty doświadczeń i sprawności administracyjnej w realizacji działań współfinansowanych z funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w UE. Począwszy od 2007 r. nastąpi pełne przeniesienie odpowiedzialności za przygotowanie i realizację regionalnych programów rozwojowych na poziom samorządów wojewódzkich.

Jednym z priorytetów działania, zawartych w ZPORR, jest Priorytet 3: Rozwój lokalny. Realizacja działań w ramach tego Priorytetu współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ukierunkowana na wspomaganie procesu restrukturyzacyjnego rozwoju lokalnego, poprzez wsparcie lokalnych projektów z zakresu

infrastruktury technicznej, infrastruktury turystycznej i społecznej, a także infrastruktury służącej rozwojowi działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów

miejskich i poprzemysłowych, jak również rewitalizacji obiektów powojskowych. Celem tego

priorytetu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją i włączenia ich w procesy rozwojowe kraju i Europy. Cele cząstkowe obejmują między innymi:

- Wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej, a także obiektów kulturowych,

- Zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla społeczności lokalnych, poprzez poprawę stanu infrastruktury,

- Poprawę jakości środowiska,

- Zapobieganie problemom społecznym.

Aktywizacja obszarów znajdujących się w najgorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej będzie promować udział i współpracę partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych, jak i organizacji i związków społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych przy rozwiązywaniu problemów rozwojowych. Wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości i zaangażowanie miejscowych instytucji i grup mieszkańców daje szanse

przezwyciężenia trudności i właściwego wykorzystania pomocy zewnętrznej. Priorytet ten będzie wdrażany za pomocą projektów aktywizujących społeczności lokalne i umożliwiających im rozwój instytucjonalnych oraz nieformalnych form współpracy i dialogu na temat problemów rozwojowych. Projekty te będą obejmować działania inwestycyjne w mieście i jego dzielnicach.

Niniejszy program powstał jako realizacja Działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, będącego uszczegółowieniem zakresu Priorytetu 3., ze szczególnym uwzględnieniem Poddziałania 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Poddziałania 3.3.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych. Powstałe na bazie Programu projekty, dotyczyć będą zmiany funkcji wykorzystania terenu, rozbudowy i modernizacji infrastruktury lokalnej oraz infrastruktury turystycznej.W ramach Działania 3.3. przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. Zasadniczym celem działania jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, w tym nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez:

. rewitalizację i odnowę zdegradowanych obszarów miasta i dzielnic mieszkaniowych w mieście;

. rewitalizację obiektów i terenów po-przemysłowych i po-wojskowych, przez zmianę z przeważającej, dotychczas funkcji zabudowy po-przemysłowej, po-wojskowej na usługowo-handlową, gospodarczą, społeczną, edukacyjną, zdrowotną, rekreacyjną i turystyczną z uzupełniającą funkcją mieszkaniową.

Rewaloryzacja urbanistyczna będzie polegać na wsparciu kompleksowych działań technicznych, takich jak: remonty, modernizacja infrastruktury podstawowej oraz rewaloryzacja zabudowy, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych, w tym renowacja obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na terenach rewitalizowanych. Projekty obejmować będą także działania na rzecz walki z patologiami społecznymi. Ich koncentracja na obszarach problemowych pozwoli na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego pewnych grup, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku pracy znalazły się na marginesie życia społecznego. Socjologiczną miarą powodzenia projektów dot. rewitalizacji będzie wzrost partycypacji mieszkańców w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju gospodarczego, kultury i demokracji. Opracowanie i akceptacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szczecinek  pozwolą na pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), budżetu państwa, budżetu samorządów terytorialnych oraz ze źródeł prywatnych.

Projekty dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich będą wdrażane w powiązaniu z projektami z zakresu ożywienia gospodarczego oraz rozwiązywania problemów społecznych i ułatwienia przedsiębiorstwom warunków prowadzenia działalności gospodarczej – poprzez dostarczenie im dogodniejszych warunków, uzupełniając tym samym działania podejmowane w ramach ZPORR Priorytetu 2 – „Wzmocnienie Regionalnych Zasobów Ludzkich” oraz Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rozwój Zasobów Ludzkich” i Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, a także Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Wdrażanie pilotażowych projektów rewitalizacji miast i dzielnic miast, w ramach tego działania, wpłynie na stworzenie potencjału dla przyszłej realizacji w Polsce Inicjatywy Wspólnotowej URBAN (po 2006 r.).

W ramach Poddziałania 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Poddziałania 3.3.2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych zalecane jest, aby obszary miejskie poddawane rewitalizacji spełniały przynajmniej jeden z następujących warunków:

- wysoki poziom bezrobocia mieszkańców

- niski poziom wykształcenia mieszkańców

- niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców,

- wysoki stopień wykluczenia społecznego i biedy

- wyraźnie zanieczyszczone środowisko naturalne

- duża ilość obiektów o wartościach kulturowych lub położenie w obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub objętej ochroną konserwatorską

- zły stan techniczny istniejącej zabudowy o wartościach kulturowych

- obszary o niedostatecznym wyposażeniu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

- obszary nieekonomicznie wykorzystywanej przestrzeni o dużym potencjale gospodarczym – tereny poprzemysłowe i powojskowe.

W ramach projektu uzyskać można dofinansowanie z ERDF (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) do 75% kwalifikującego się kosztu – jeśli beneficjent nie jest przedsiębiorcą (zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest obligatoryjne przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Niniejszy dokument jest właśnie takim programem, opracowanym na podstawie zaleceń opublikowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w „Uzupełnieniu Programu ZPORR”.

Niniejszy dokument planistyczny dotyczy Miasta Szczecinek. Przy jego przygotowaniu zaangażowani byli lokalni przedstawiciele różnych sektorów z terenu miasta, które zamierzają korzystać ze środków strukturalnych m.in. przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu lokalnego, przedsiębiorcy, kościoły i związki wyznaniowe.

W pierwszym etapie procesu sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji, Burmistrz Miasta Szczecinek Zarządzeniem Nr 31/04 z dnia 25.03.2004 r., powołał zespół zadaniowy do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W skład zespołu weszli:

- Roman Matuszak – Z-ca Burmistrza Miasta Szczecinek, Przewodniczący Zespołu

- Iwona Witkowska – Referat Rozwoju i Promocji Miasta UM, Sekretarz Zespołu

- Joanna Serwatka – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.

- Ryszard Kabat – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., Rada Miasta Szczecinek

- Marta Niewczas – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- Romuald Sobiech – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

- Danuta Kowalska - Referat Planowania Przestrzenno-Urbanistycznego i Architektury

- Anna Mista – Referat Techniczno-Inwestycyjny UM

- Tomasz Piesik – Referat Gospodarki Nieruchomościami UM

W drugim etapie procesu sporządzania Programu Rewitalizacji, w celu uzyskania szerokiej konsultacji społecznej, Burmistrz Miasta Szczecinek zwrócił się do wszystkich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych i innych zarządców nieruchomości, instytucji użyteczności publicznej, wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta Szczecinek, planujących korzystać ze środków strukturalnych – Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 3 – „Rozwój Lokalny” w latach 2004-2006 i następnych, do zgłaszania zadań i/lub projektów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2004 poprzez wypełnienie druku wniosku, który zawierał:

- Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006 w układzie:

- charakterystyka wnioskodawcy (pełna nazwa, forma prawna, pełny adres, dane teleadresowe, dane osób prawnie upoważnionych do reprezentowania podmiotu)

- nazwa planowanego działania i uzasadnienie jego realizacji

- zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

- dane dotyczące obiektu lub obszaru – adres, numery geodezyjne działek oraz ksiąg wieczystych, informacja o ewentualnym umieszczeniu obiektu w rejestrze zabytków

- etapy działania wraz z przewidywanym czasem realizacji (harmonogramem)

- stan zaawansowania projektu – opisanie działań już podjętych w związku z projektem

- oczekiwane rezultaty- wskaźniki osiągnięć, ze szczególnym uwzględnieniem zmian społecznych

- instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

- nakłady do poniesienia

- Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w następnych latach- projekty długoterminowe  w układzie jak wyżej.

Druk wniosku można było otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Szczecinek lub na stronie internetowej www.szczecinek.pl.

W wyniku ogłoszeń, które ukazały się w lokalnych mediach: Głosie Pomorza, Głosie Koszalińskim, Dwutygodniku Temat, Radiu ESKA, Telewizji Zachód, Telewizji Gawex, na stronie internetowej i udzielonych wywiadów, wpłynęło 91 wniosków. Listę wniosków zawiera załącznik numer 1.

Opracowany i uchwalony przez Radę Miasta Szczecinek Lokalny Program Rewitalizacji będzie stanowił załącznik do wniosku przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych i innych zarządców nieruchomości, instytucji użyteczności publicznej, wspólnot mieszkaniowych o ubieganie się o środki strukturalne Unii Europejskiej.

### I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE

1. Zagospodarowanie przestrzenne.

- Granice stref ochrony konserwatorskiej – ochrona dóbr kultury

O zasobie środowiska kulturowego podstawowych informacji dostarczają: rejestr zabytków oraz ewidencja konserwatorska.

1.1 W rejestrze zabytków z terenu miasta Szczecinek znajdują się:

* średniowieczny układ urbanistyczny (nr rej. 42 z 4 września 1956r.) – obejmujący teren ograniczony ulicami : Jana Pawła II, Kard. St. Wyszyńskiego, Powstańców Wielkopolskich, Ordona, granicą działki Nr 318, Junacką i Podwale - w północnej części zdewastowany współczesną zabudową zacierającą ślady przebiegu historycznych ulic.

Strefa ta obejmuje najcenniejsze pod względem zabytkowym tereny Szczecinka. Jest to obszar objęty szczególną ochroną konserwatorską, na którą składają się trzy elementy:

- restytucja historycznej struktury urbanistycznej,

- konserwacja, restauracja i modernizacja obiektów pod ochroną konserwatorską,

- pełne dostosowanie nowych inwestycji do charakteru zabudowy historycznej, głównie XIX wiecznej.

* park miejski (nr rej. 1104 z dn. 12 czerwca 1980r.) - ze starodrzewem, o pow. 9 ha rozciągający się wzdłuż jeziora Trzesiecko, zawartego pomiędzy ulicami A. Mickiewicza i Jeziorną. Ochronie podlega układ przestrzenny parku : aleje, szpalery i grupy drzew oraz roślinność , szczególnie starodrzew,

obiekty architektoniczne

* wieża dawnego kościoła św. Mikołaja- ul Ks. Elżbiety, (nr rej. 433 z d. 19 marca 1965r.),

* zamek (nr rej. 434 z dn. 19 marca 1965r.),

* kościół prawosławny – dawna bożnica- ul. Szkolna 6 (nr rej. 435 z dn. 19 marca 1965r.),

* spichrz- Plac Sowińskiego 4 (nr rej. 914 z dn. 26 lutego 1976r.),

* dwór XIX w. i park dworski – Bugno (nr rej. 1123 z dn. 11 października 1980r.),

* spichrz – ul. Junacka (nr rej. 1182 z dn. 12 września 1984r.),

* kościół p.w. Narodzenia NMP (nr rej. 1184 z dn. 20 września 1984r.),

* szkoła muzyczna- ul. 3-go Maja 2 (nr rej. 1202 z dn. 20 maja 1985r.),

* budynek b. szkoły wraz z otoczeniem- ul. Szkolna 1 (nr rej. A-107 z dn. 27 listopada 2002r.),

zabytki archeologiczne

* osada słowiańska – okres wczesnośredniowieczny,

*grodzisko nizinne podkowiaste- okres schyłku epoki brązu (kultura łużycka) i okres wczesnośredniowieczny (nr rej. 715 i 716 z dn. 16 grudnia 1968r.),

Ścisłej ochronie, wynikającej z umów międzynarodowych o ochronie nekropolii, podlegają również  dwa cmentarze: żydowski i żołnierzy napoleońskich.

W stosunku do obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obowiązuje ścisła współpraca z Woj. Konserwatorem Zabytków na każdym etapie inwestycyjnym, począwszy od uzyskania wytycznych konserwatorskich do projektowania, aż do nadzoru konserwatorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Obiekty zabytkowe są w dobrym stanie technicznym, są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem (oprócz zamku – nr rej. 434) i zabezpieczone przed dewastacją. Zagospodarowanie terenów przyległych nie przeszkadza właściwej ich ekspozycji. Jedynym możliwym zagrożeniem dla tych obiektów jest brak funduszy na właściwą konserwację i dalsze utrzymanie w dobrym stanie technicznym.

1.2 Inne obszary i zespoły zabytkowe postulowane do ochrony

Na terenie miasta istnieje wiele cennych obiektów zabytkowych  nie wpisanych do rejestru zabytków. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta zostały określone obszary o wysokich walorach przestrzennych i kulturowych, postulowane do objęcia ochroną konserwatorską z mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami . Obszary te wyznaczają  ulice :

- wzdłuż ul. Ordona, Lelewela, Bohaterów Warszawy i ks. Elżbiety

1.3 Poza zabytkami wymienionymi w  pkt. 1.1 i 1.2  studium określa obszary do objęcia ochroną konserwatorską na mocy przepisów prawa miejscowego – jako strefy ochrony konserwatorskiej A i B. Są to następujące obszary :

1.3.1- teren ciągnący się wzdłuż parku nad jez. Trzesiecko, ul. Kościuszki do posesji przy ul. Grunwaldzkiej 81, obejmując budynki nr 9-14, dalej  wzdłuż ul. Pułaskiego i Lwowskiej obejmując obustronną zabudowę oraz os. Derdowskiego, budynki przy ul. Wileńskiej, następnie wzdłuż ul. Kościuszki, obejmując budynki Nr 33-35 do średniowiecznego układu urbanistycznego.

Obszar ten obejmuje w przeważającej większości zabudowę jednorodzinną wolnostojącą. Ochrona konserwatorska tego obszaru polega przede wszystkim na zachowaniu zasadniczych elementów rozplanowania oraz charakteru zabudowy.

1.3.2 – teren wzdłuż ul. Koszalińskiej  obejmując obustronnie zabudowę frontową do nr 58 i 79, następnie ul. Zieloną i Kaszubską z obustronną zabudową frontową, za dworcem PKS odchodzi w kierunku rzeki Niezdobnej i wzdłuż niej dochodzi do średniowiecznego układu urbanistycznego.

Ochrona tego obszaru również polega na zachowaniu zasadniczych elementów rozplanowania, charakteru zabudowy oraz dodatkowo należy tutaj zadbać o to, aby  tereny wolne od zabudowy kształtować w sposób umożliwiający ekspozycję zespołu staromiejskiego.

1.3.3 – teren wzdłuż ul. Mickiewicza, Piłsudskiego, Szczecińskiej obejmując budynki frontowe nr 4-40, następnie ul. Chojnicką obejmując zabudowę jednorodzinną przy ul. Miłej, Czaplineckiej i Poznańskiej, dalej biegnie ulicami: Sikorskiego, Wiśniową, 28 Lutego obejmując budynki frontowe obustronnie omijając budynek administracyjny Spółdzielni Mieszkaniowej, następnie załamuje się w kierunku wschodnim przecinając ul. Chełmińską obejmuje zabudowę jednorodzinną przy ul. Chodkiewicza, Zana, Curie-Skłodowskiej, biegnie wzdłuż ul. Warszawskiej, Sikorskiego, A. Krajowej z obustronną zabudową, Artyleryjską z pominięciem szkoły oraz budynków nr 7 i 5, następnie wzdłuż ul. Słowiańskiej obejmując całe os. budownictwa jednorodzinnego ograniczone ulicami: Wiejską, Kwiatową i Szymanowskiego dalej ul. Matusewicz, Moniuszki z budynkami nr 1-5, Pomorską z obustronną zabudową, Poniatowskiego i A. Krajowej, Wyszyńskiego do średniowiecznego układu urbanistycznego.

Obszar ten obejmuje  przede wszystkim jednorodzinne osiedla mieszkaniowe.

Na w/w obszarach znajdują się obiekty  zaewidencjonowane  jako dobra kultury. Karty ewidencyjne posiada około 400 budynków. Bardzo wiele z nich jest w złym stanie technicznym, niektóre nadają się do wyburzenia. Mieszkania w tych obiektach z reguły nie posiadają odpowiedniego standardu sanitarnego, nie spełniają norm cieplnych (piecowe ogrzewanie budynków).

Granice stref ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz  granice obszarów , na których występują budynki zaewidencjonowane jako dobra kultury postulowane do objęcia ochroną konserwatorską w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obrazuje załącznik graficzny nr 4.

1.4 Ponadto w tzw. „zdjęciu archeologicznym Polski” ujęto ponad 50 miejsc znalezisk archeologicznych, w tym 21 z nich zakwalifikowano jako osady, część jako ślady osadnictwa, część nie została sklasyfikowana. Ważnym lokalnie odkryciem archeologicznym są cmentarzyska: w okolicy obecnego cmentarza (na terenie obecnych ogrodów działkowych) oraz przy drodze do Słupska (w okolicy wyrobiska piasku), na których znaleziono po kilka grobów popielnych. Pozostałe znaleziska to w przeważającej większości 1-5 fragmentów ceramiki z okresu średniowiecza, lub okresu nowożytnego. W bardzo nielicznych przypadkach są to znaleziska liczące kilkanaście części naczyń. Dla terenów tych, w trakcie sporządzania planów miejscowych, wyznaczane są strefy ochrony archeologicznej i ustalane warunki inwestowania w granicach tych stref.

Problematyka archeologiczna przedstawiona jest na załączniku graficznym nr3.

1.5 Na obszarze miasta znajdują się tereny, które są chronione na podstawie innych przepisów szczególnych, gdzie chroni się teren przed zmianą sposobu użytkowania, przed dewastacją i zanieczyszczeniami. Należą do nich obszary chronionego krajobrazu obejmujące dwa tereny w części zachodniej i wschodniej miasta, będące fragmentami większych obszarów wyznaczone na podstawie Uchwały Nr X/46/75 WRN w Koszalinie z dnia 17.11.1975r. o nazwach :

* „Pojezierze Drawskie” (jez. Trzesiecko wraz z pasem brzegowym od strony zabudowy miejskiej)

* „Jeziora Szczecineckie” (teren wokół jez. Wielimie i jez. Wielimie)

Są to obszary o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, dobrze zachowane, o szczególnym znaczeniu ekologicznym, przeznaczone dla prowadzenia gospodarki naturalnej (rolnictwa i leśnictwa), turystyki i rekreacji. Szczególnej ochronie podlegają tu biologicznie aktywne: wody, lasy, naturalna zieleń. Obowiązuje tutaj zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska oraz szczególna dbałość o zachowanie harmonijnego zagospodarowania terenu zarówno w sensie funkcjonalnym, jak i architektoniczno-estetycznym.

Identyfikacja problemów :

W strefach starej zabudowy znajdują się rożne funkcje: mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne, usługi. Funkcja ta powinna pozostać. Stara substancja mieszkalno-usługowa powinna być kompleksowo poddana remontom kapitalnym (w tym wprowadzenie pełnego wyposażenia technicznego) lub wymieniana. Tereny niezabudowane i po ewentualnych wyburzeniach powinny być przeznaczone dla potrzeb mieszkalnictwa z usługami oraz pod uzupełnienie zielenią z terenami wypoczynku codziennego dla mieszkańców, których niedostatek na tych obszarach jest bardzo niekorzystny dla mieszkańców.

- W znacznym stopniu występuje na tych obszarach „zaśmiecanie”  krajobrazu substandardowymi obiektami. Należałoby poddać uporządkowaniu zaplecza budynków-zlikwidować zbędne  komórki, oficyny oraz garaże i przeznaczyć je przede wszystkim na wspólną rekreację oraz właściwą obsługę komunikacyjną. Należy również dążyć do wymiany elementów dysharmonizujących i zastępować je budynkami plombowymi o architekturze nawiązującej do zabudowy staromiejskiej.

- Podstawowym jednak zagrożeniem dla utrzymania wielu wartościowych obiektów zabytkowych jest ich zły stan techniczny i brak środków finansowych dla inwestowania w remonty i renowacje zdekapitalizowanych obiektów. Zagrożenie to jest zdecydowanie mniejsze dla obiektów sakralnych i budowli prestiżowych. Zaniedbania użytkowe są najgroźniejsze dla zabudowy mieszkaniowej. Bardzo wiele z nich jest w złym stanie technicznym, niektóre nadają się do wyburzenia. Mieszkania w tych obiektach z reguły nie posiadają odpowiedniego standardu sanitarnego, nie spełniają norm cieplnych (piecowe ogrzewanie budynków).

- Zagrożeniem jest również powszechna i dość trudna do opanowania dewastacja krajobrazu kulturowego poprzez stosunkowo niskonakładowe inwestycje powodujące  nieodwracalne skutki jak: wymiana stolarki z naruszeniem zasad kompozycji, ocieplanie budynków (likwidacja detali architektonicznych), montaż reklam na eksponowanych elewacjach itp.

Dawny styl zabudowy i klimat miasta z początku XX wieku należy zachować i chronić przed niekorzystnymi przekształceniami poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzając zapisy ustalające  sposoby i warunki zagospodarowania. Ponadto najcenniejsze obiekty należałoby wpisać do rejestru zabytków.

- Krajobraz zabytkowy miasta zniszczony jest w części powojennym budownictwem blokowym oraz wcześniejszymi decyzjami lokalizacji w śródmieściu parterowych obiektów, najczęściej handlowych oraz obiektów tymczasowych – co jest niekorzystne dla właściwej ekspozycji zabytków.

Należałoby korzystać z każdej okazji (remont, ocieplenie, adaptacja parterów na sklepy) do podejmowania działań zmierzających do komponowania się budynków w zespole. Obiekty tymczasowe należałoby w miarę możliwości likwidować.

- Zasób wartości kulturowych powinien być przedmiotem  szczególnej  troski  nie tylko władz samorządowych, ale i samych mieszkańców. Bez pomocy i dotacji z różnych źródeł, właściciele obiektów nie poradzą sobie z  zdekapitalizowaną  historyczną substancją. Należałoby podjąć działania nie tylko polegające na biernej ochronie- w prawie miejscowym, ale poszerzyć formę czynnej ochrony poprzez udzielanie dotacji dla właścicieli obiektów zabytkowych.

- Uwarunkowania  ochrony środowiska

Miasto Szczecinek w granicach administracyjnych zajmuje obszar 3716 ha. Tereny  zabudowane i zainwestowane zajmują 20%, pozostały obszar to tereny otwarte, użytkowane w różny sposób: wody powierzchniowe, kompleksy leśne, użytki rolne oraz nieużytki i tereny niezagospodarowane. Są to tereny określane jako „biologicznie czynne”, w których środowisko przyrody ożywionej funkcjonuje o dużym stopniu naturalności.

Od stanu środowiska, jego zasobów i walorów, odporności na degradację, zdolności do utrzymania (lub powrócenia) równowagi ekologicznej, zależą możliwości rozwoju miasta na zasadzie ekorozwoju. Podstawową zasadą ekorozwoju jest zachowanie w sposób trwały istniejących zasobów przyrody i procesów podtrzymujących życie biologiczne poprzez prowadzenie określonych działań społecznych i gospodarczych określanych jako „polityka pro-ekologiczna” na rzecz zachowania istniejących wartości środowiska, poprawy niekorzystnego stanu spowodowanego dotychczasową gospodarką lub kształtowania nowych jakościowo wartości. Warunkiem ekorozwoju jest zgodność działalności gospodarczej i struktury przestrzennej (zurbanizowanej) miasta z uwarunkowaniami środowiska przyrodniczego.

Analiza struktury przestrzennej środowiska przyrodniczego:

- Rzeźba terenu, geomorfologia

Miasto Szczecinek położone jest w obrębie Pojezierza Południowopomorskiego, w jego centralnej części, nazwanej Pojezierzem Szczecineckim. Pod względem geomorfologicznym jest to obszar strefy wzniesień czołowo-morenowych głównego ciągu pomorskiego, zajęty przez rozległe równiny sandrowe i płaty wysoczyzn morenowych z licznymi jeziorami, dolinami rzek i zagłębieniami wytopiskowymi. Miasto usytuowane jest na przesmyku pomiędzy jeziorami Wielimie i Trzesiecko połączonymi rzeką Niezdobną.

Teren, w obrębie granic administracyjnych miasta, jest bardzo urozmaicony pod względem rzeźby i form geomorfologicznych; wznosi się od 132 do 160 m n.p.m.

W układzie przestrzennym wyróżnia się trzy podstawowe jednostki geomorfologiczne :

* obniżenie przyjeziorne (dawne dno jeziora) pomiędzy jeziorem Trzesiecko i Wielimie, rozszerzające się znacznie wokół zachodnich i południowych brzegów jez. Wielimie, teren prawie płaski (132-136 n.p.m.), w sąsiedztwie jez. Wielimie podmokły i zabagniony,

* równina sandrowa stanowi obszar wyniesiony niewiele ponad  obniżenie przyjeziorne (136-149m n.p.m.) rozciąga się na północ i północny zachód pomiędzy jez. Trzesiecko a torami kolejowymi do Białogardu.  Powierzchnia sandru jest lekko falista, urozmaicona pagórkami (kulminacja 159,8m w pobliżu  wsi Trzesieka).

* wysoczyzna moreny dennej, o rzeźbie falistej i pagórkowatej, zajmuje skrajną północną oraz całą południową i częściowo wschodnią część miasta. Teren wznosi się od 140 do 160 m n.p.m.. Powierzchnię urozmaicają pagórki oraz liczne zagłębienia wytopiskowe.

Poza tym występują formy szczególne: rynny subglacjalne, z których największą wykorzystuje jez. Trzesiecko oraz rozległe wytopisko zajęte przez jez. Wielimie.

Pierwotna rzeźba terenu została zatarta w obrębie zwartej zabudowy śródmiejskiej. Na pozostałym terenie występują dobrze zachowane klasyczne formy rzeźby polodowcowej.

- Gleby, szata roślinna, wody powierzchniowe, klimat

Ze względu na przydatność dla określonych upraw gleby gruntów ornych, przeważają gleby średnio żyzne. W układzie przestrzennym gleby mało żyzne występują w obrębie sandru, średnio żyzne w obrębie wysoczyzny morenowej (Bugno, Kwieciszewo, Czarnobór). Trwałe użytki zielone występują w dużym rozproszeniu, głównie w obrębie wysoczyzny morenowej.

Szatę roślinną stanowią kompleksy leśne, zbiorowiska naturalnej roślinności, łąki i pastwiska oraz zieleń miejska urządzona. Lasy zajmują obszar 676 ha, tj. około 18% powierzchni ogólnej miasta; występują w większym zwartym kompleksie w południowej części- Nadleśnictwo Czarnobór oraz w kilku rozproszonych, mniejszych kompleksach na sandrze i na stokach wschodnich brzegów  jez. Trzesiecko, a także  w bagiennym obniżeniu przy jez. Wielimie. Do najwartościowszych pod względem zasobów biotycznych, należy las Czarnobór. Pozostałe kompleksy leśne reprezentują mniej żyzne siedliska. Lasy poza wartościami biologicznymi są podstawowym czynnikiem utrzymującym równowagę ekologiczną, spełniają  rolę ochronną jako lasy wodochronne i glebochronne, ostoje zwierząt i ptactwa.

Zieleń miejska urządzona w obrębie zabudowy zajmuje 70 ha. Do najwartościowszych należy park nad jez. Trzesiecko (21 ha, w tym 9 ha objętych ochroną zabytków) przechodzący w las komunalny, parki osiedlowe i skwery.

Wody powierzchniowe stanowią najistotniejszy element krajobrazowy Szczecinka, są nośnikami życia biologicznego, wpływają w istotny sposób na klimat lokalny. Do najważniejszych należą jez. Trzesiecko i Wielimie (wody poza granicami miasta). W granicach miasta wody stojące zajmują  317 ha, płynące- rzeka Niezdobna i rowy 16 ha. Jezioro Trzesiecko o pow. 295 ha, długości 5,5 km , szerokości 0,8 km, średniej głębokości 5,4m, max 11,8m jest typowym jeziorem rynnowym, o dostępnych brzegach. Rzeczka  Niezdobna, (o szerokości 5-8m)  łączy jez. Trzesiecko, płynąc środkiem miasta, z jednym z największych na Pomorzu jeziorem Wielimie (1755 ha). W lesie Czarnobór znajduje się  niewielkie, malownicze jez. Leśne (50 ha). Poza tym występuje kilka niewielkich oczek wytopiskowych.

- Stan środowiska

Stan czystości podstawowych elementów środowiska jest zróżnicowany. W stosunku do stanu z lat 80, nastąpiła znaczna poprawa związana z redukcją części zagrożeń, ze zrealizowaniem urządzeń infrastruktury technicznej (systemy kanalizacji, oczyszczalnia ścieków, gazyfikacja) oraz zlikwidowaniem części zakładów produkcyjnych.

- Powietrze atmosferyczne uległo poprawie w zakresie zanieczyszczenia pyłem opadającym, zanieczyszczenie gazami NO2 i SO2 oraz pyłem zawieszonym w Szczecinku, podobnie jak w całym województwie, jest niewielkie, znacznie poniżej dopuszczalnych norm. W układzie przestrzennym miasta stopień zanieczyszczenia jest zróżnicowany. Większe uciążliwości występują w rejonie dworca kolejowego i zakładów wytwarzających płyty, mniejsze na peryferiach miasta. Wzdłuż ulic o dużym natężeniu ruchu występują zanieczyszczenia spalinami z pojazdów.

- Wody powierzchniowe należały do elementów najbardziej zanieczyszczonych. Wybudowanie biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji, przerwało proces zanieczyszczenia jez. Wielimie. Obecnie jez. Trzesiecko posiada II klasę czystości pod względem bakteriologicznym, natomiast pod względem biologicznym, z uwagi na nadmiar biogenów, występuje czasowy zakaz kąpieli w niektórych latach. Z kolei jez. Wielimie nadal jest pozaklasowe.

- Gleby, jak w całym województwie, nie wykazują skażeń metalami ciężkimi, z wyjątkiem pasa 30-50 m usytuowanego przy drogach o dużym natężeniu ruchu (droga Nr 11), gdzie stwierdza się zanieczyszczenia ołowiem. Stwierdzono natomiast nadmierne zakwaszenie gleb. Zaniechanie upraw spowodowało zachwaszczenie i degradację gleb, zwłaszcza w części północno-zachodniej miasta.

- Hałas - pomiary hałasu komunikacyjnego wzdłuż ulic o łącznej długości 76,5km wykazały, że jest ponadnormatywny, tj. przekroczenie 60 dB stwierdzono w 95%, w tym hałas powyżej 75 dB w 21,4% długości ulic. Należą tu ulice prowadzące ruch tranzytowy oraz główne ulice śródmiejskie.

- Szata roślinna parków oraz leśna wykazuje dość dobry stan zdrowotny, nie stwierdza się zagrożeń spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.

- Powiązania ekologiczne

Jednym ze strategicznych kierunków ochrony i kształtowania żywych zasobów przyrody, przyjętym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, jest realizacja utworzenia spójnego, ekologicznego systemu obszarów chronionych. Zadaniem tego systemu jest zachowanie istniejących wartości walorów przyrodniczo-krajobrazowych, w celu prowadzenia ekologicznych form gospodarki (np. rolnictwo ekologiczne, zachowanie obszarów o walorach turystycznych dla różnych form rekreacji oraz stworzenie osłon ekologicznych dla terenów szczególnie chronionych i obszarów zurbanizowanych). Obszar centralnej części Pojezierza Pomorskiego jest węzłowym obszarem tego systemu. Miasto Szczecinek, z punktu widzenia ekologii, stanowi barierę przerywającą ten  układ. Barierą jest zabudowa miejska (środowisko naturalne całkowicie przekształcone) oraz systemy komunikacji o kierunku południkowym-linia kolejowa i droga nr 11 oraz odgałęzienia tych szlaków.

Na zachód od miasta rozciąga się obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie”, a na wschód z częścią miasta wokół jez. Wielimie rozciąga się drugi obszar chronionego krajobrazu „Jeziora Szczecineckie”. Jedynym naturalnym  korytarzem ekologicznym, łączącym te dwa ogromne obszary węzłowe, jest rzeka Niezdobna w mieście ograniczona wyłącznie do obudowanego  koryta. Znaczenie dla miasta, obydwu cennych pod względem przyrodniczym obszarów, jest ogromne, gdyż korzystnie działają one na warunki klimatyczno-zdrowotne, wrażenia estetyczne, warunki wypoczynku mieszkańców.

Poza wymienionymi wyżej obszarami podstawowy ekosystem  uzupełniają :

- kompleks leśny przylegający do m. Trzesieka – słaby i zniszczony, wymagający odnowy i wzmocnienia drzewostanu oraz przystosowania dla celów rekreacyjnych,

- kompleks leśny „Czarnobór” z jez. Leśnym,

- jez. Wielimie (zatoka południowa) i otaczające je kompleksy bagien i użytków zielonych o znacznym stopniu degradacji biologicznej;

- systemy otwartych rowów melioracyjnych (zachowanie i renowacja rowów, wzbogacanie w zieleń, ochrona przed spływem zanieczyszczeń.

- zieleń urządzona (wzbogacanie w zieleń zabudowy śródmieścia, urządzanie terenów zieleni osiedlowej na osiedlach wielorodzinnych, urządzenia rekreacyjne, zieleń międzyblokowa, zielone ciągi piesze)

Wnioski z analizy uwarunkowań środowiska

Z analizy uwarunkowań środowiska naturalnego wynika, że ekorozwój jest możliwy do osiągnięcia w kontekście rozwoju miasta. Wynika to z :

* zaawansowanego procesu redukcji zanieczyszczeń i zagrożeń dla środowiska (zrealizowane inwestycje systemów kanalizacyjnych, oczyszczalnia ścieków, wysypisko śmieci, wprowadzanie ekologicznych źródeł energii grzewczej). Związane z tym jest zahamowanie zanieczyszczenia jez. Wielimie i korzystny stan czystości powietrza.

* wybitnych walorów krajobrazowo-przyrodniczych dla rekreacji,

*korzystnych warunków życia i zamieszkania: zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną wysokiej jakości, możliwości techniczne odprowadzenia ścieków, składowania odpadów oraz dostępność (bliskość dojścia) do terenów rekreacyjnych.

Możliwości przestrzennego rozwoju miasta wynikają również z ograniczeń fizjograficznych oraz predyspozycji terenów dla określonych funkcji uwarunkowanych stanem środowiska przyrodniczego. Rozwój ten ograniczają m.in.:

- bariery fizjograficzne – wynikające z położenia miasta pomiędzy dwoma jeziorami: Trzesiecko i Wielimie, co ogranicza rozbudowę miasta w kierunku zachodnim i środkowo-wschodnim oraz tereny o niekorzystnych warunkach fizjograficznych, które należy wyłączyć z zabudowy.

- bariery ekologiczne -należą tu wszystkie elementy środowiska biologicznie aktywnego (wody, kompleksy leśne, bagna, trwałe użytki zielone) utrzymujące równowagę ekologiczną  miasta, podkreślające jego estetykę oraz służące rekreacji mieszkańców,

- bariery zasobowe -należą do nich tereny, które należy chronić przed zmianą użytkowania: kompleks lasów gospodarczych Czarnobór, żyźniejsze gleby klasy III i IVa.

W celu utrzymania równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym oraz zabezpieczeniu korzystnych pod względem zdrowotnym warunków zamieszkania i rekreacji mieszkańców, przy racjonalnym  wykorzystaniu  zasobów  przyrody, należałoby podjąć działania zmierzające do:

- utrzymania w stanie dotychczasowym (ochrona przed zmianą użytkowania) obszarów najwartościowszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym (tereny zieleni, wody, kompleksy leśne, ciekawe formy krajobrazu);

- przywrócenia utraconych walorów obszarom zdewastowanym, elementom zagrożonym, poprzez rekultywację i zabiegi techniczne eliminujące te zagrożenia;

- do największych uciążliwości należą: hałas uliczny (ulice prowadzące ruch tranzytowy oraz główne ulice śródmiejskie) i związane z nim zanieczyszczenia powietrza, przemieszczanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z dzielnicy przemysłowej do śródmieścia, niska emisja związana z ogrzewaniem piecowym starej substancji mieszkaniowej (należy wprowadzać ekologiczne źródła energii grzewczej);

-za mało jest terenów zieleni osiedlowej w osiedlach o zabudowie wielorodzinnej śródmiejskiej (należałoby wzbogacić walory środowiska, poprzez urządzenia terenów zielonych o różnorodnych funkcjach: ekologicznych, rekreacyjnych, ozdobnych, izolujących);

Uwarunkowania  środowiska przyrodniczego przedstawia  załącznik nr 8.

- własność gruntów i budynków

Wykres 1.1. Struktura własności nieruchomości na terenie miasta Szczecinek w 2004r.

| 1. Grunty Skarbu Państwa |  |  |  |  | 1743 | ha | 46,89 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Grunty Skarbu Państwa przekazane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w użytkowanie wieczyste |  |  |  |  | 222 | ha | 5,97 | % |
| 3. Grunty komunalne |  |  |  |  | 845 | ha | 22,73 | % |
| 4. Grunty Miasta Szczecinek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przekazane w użytkowanie wieczyste |  |  |  |  | 176 | ha | 4,74 | % |
| 5. Grunty osób fizycznych |  |  |  |  | 592 | ha | 15,93 | % |
| 6. Grunty kościołów i związków wyznaniowych |  |  |  |  | 5 | ha | 0,13 | % |
| 7. Grunty powiatów |  |  |  |  | 69 | ha | 1,86 | % |
| 8. Grunty spółek prawa handlowego |  |  |  |  | 65 | ha | 1,75 | % |
| Razem: powierzchnia ewidencyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miasta Szczecinek |  |  |  | 3717 | ha | 100,00 | % |

- infrastruktura techniczna

Gospodarka wodna

Miasto Szczecinek zaopatrywane jest w wodę z ujęcia miejskiego, zlokalizowanego w północnej części miasta o zasobach w kat. „B” 1100m3/h . Woda rozprowadzana jest do odbiorców poprzez sieć wodociągową o charakterze pierścieniowym, obejmującą swoim zasięgiem całe miasto. Wydajność ujęcia wykorzystywana jest w 60%. Długość sieci wodociągowej wynosi 72.662,00 mb.

Gospodarka ściekowa

Miasto Szczecinek posiada oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną, zlokalizowaną w północnej części miasta nad jeziorem Wielimie, o przepustowości 20 000 m3/d, co pozwala na obsłużenie 60 tys. mieszkańców przy dopływie ścieków wyłącznie sanitarnych.

Ścieki z całego miasta doprowadzone są do oczyszczalni czterema głównymi kolektorami sanitarnymi o średnicy od  400 – do 1000 mm. Część kolektorów tłocznych obsługują przepompownie. Stan techniczny sieci jest na ogół dobry, o wystarczającej przepustowości. Łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi 98.127,49 mb.

Wody deszczowe w przeważającej części odprowadzane są z ulic i placów oraz częściowo dachów poprzez sieć kanalizacji deszczowej do jeziora Trzesiecko i rzeki Niezdobnej. Na większości wylotów  do jeziora Trzesiecko i rzeki Niezdobnej zamontowane są separatory wód opadowych. Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 62.109 mb.

Usuwanie odpadów stałych

Składowisko odpadów komunalnych dla miasta zlokalizowane jest poza granicami miasta, na terenie gminy Szczecinek, w m. Trzesieka. Składowisko to  będzie  funkcjonowało do całkowitego zapełnienia (przewiduje się do 2009r.), a po tym okresie należy zapewnić nową lokalizację. W mieście prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów metodą donoszenia. W tym celu w mieście rozstawionych jest 45 zestawów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Metodą tą zbierane jest szkło, plastik i makulatura.

Gazyfikacja

Miasto Szczecinek zasilane jest gazem ziemnym GZ-50. Doprowadzony jest on siecią wysokiego ciśnienia do dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych I-go stopnia (przy ul. Polnej i Harcerskiej). Gaz do odbiorców rozprowadzony jest siecią średniego ciśnienia oraz siecią niskociśnieniową poprzez cztery stacje redukcyjno-pomiarowe II-go stopnia. Ilość odbiorców gazu stale rośnie, szczególnie na cele grzewcze.

Uciepłownienie

Na terenie miasta podstawą gospodarki cieplnej są trzy kotłownie rejonowe wysokoparametrowe eksploatowane przez MEC Sp. z o.o.

* kotłownia KR-1 o mocy 23,28 MW + kotłownia WCO-80 na potrzeby c.w. w okresie letnim- 3,36 MW,

* kotłownia „Browarowa” – 13,86 MW

* kotłownia KR-2 – 14 MW

Kotłownie te posiadają dość rozległą sieć cieplną współpracującą z kilkudziesięcioma wymiennikowniami c.o i c.w.

Oprócz tego MEC Sp. z o.o. posiada szereg kotłowni gazowych niskoparametrowych osiedlowych.

Energetyka

Miasto Szczecinek zasilane jest w energię elektryczną z sieci 110 kV poprzez dwie stacje GPZ:

* Stacja GPZ „Marcelin” 110 /15 kV zasilania jest czterema liniami 110 kV. Moc stacji 2x16MvA

* Stacja GPZ „Leśna” 110/15 kV zasilana dwoma liniami 110 kV. Moc 2x25 MvA. Miasto zasilane jest w energię sieciami SN-15 kV poprzez sieć kablową ze stacjami transformatorowymi typu miejskiego .

Układ komunikacji kołowej

Miasto Szczecinek jest ważnym węzłem drogowym. Krzyżują się tu szlaki północ-południe, wschód – zachód (Kołobrzeg-Bytom, droga krajowa nr 11 oraz Stargard Szczeciński – Gdynia droga krajowa nr 20). Łączna długość sieci dróg krajowych wynosi 15,385 km. Oprócz ruchu gospodarczego drogi te pełnią rolę dróg turystycznych. Przez Szczecinek przebiega ponadto droga wojewódzka nr 172 Połczyn Zdrój-Szczecinek dł. 3,556 km oraz drogi powiatowe, gminne i wewnętrzne. Łączna długość dróg powiatowych w Szczecinku wynosi 20,256 km, dróg gminnych 52,14 km.

Wszystkie drogi krajowe przebiegają przez tereny zabudowane miasta i nie odpowiadają wymaganym parametrom na większości trasy. W ostatnim okresie nasilił się ruch samochodowy, zarówno gospodarczy jak i osobowy.

Identyfikacja problemów

Gospodarka wodna

- Istnieje konieczność kompleksowej modernizacji lub wymiany starych sieci magistralnych i rozdzielczych z uwagi na zły stan techniczny. Dla ujęcia wody konieczne jest opracowanie dokumentacji z wyznaczeniem strefy ochrony pośredniej wraz z zasadami użytkowania terenów leżących w strefie.

- Należy podłączyć do miejskiej sieci wodociągowej os. Raciborki (w trakcie realizacji), część osiedla Marcelin oraz planowane osiedle Zachód III.

Gospodarka ściekowa

Do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy podłączyć ulice nie uzbrojone w sieć sanitarną (m.in. os. Raciborki /w trakcie realizacji/, część os. Marcelin /w trakcie realizacji/, projektowane os. Zachód III).

Należy zmodernizować oczyszczalnię ścieków, w tym zmodernizować gospodarkę osadową.

Należy przeprowadzić kompleksową modernizację sieci sanitarnej z przebudową  istniejących odcinków kanalizacji.

Na części wylotów wód opadowych i roztopowych do wód należy systematycznie montować urządzenia podczyszczające / osadnik + separator /.

Usuwanie odpadów stałych

Z uwagi na perspektywę szybkiego zapełnienia składowiska odpadów w Trzesiece, istnieje konieczność budowy nowego zakładu unieszkodliwiania odpadów wraz z sortownią, kompostownią, punktem gromadzenia odpadów niebezpiecznych, punktem demontażu odpadów wielkogabarytowych  oraz punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych i instalacją do recyklingu.

Ponadto należy objąć 100% mieszkańców selektywną zbiórką odpadów poprzez wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z opracowanym Programem Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecinek.

Gazyfikacja

Zgodnie z tendencjami stopniowej eliminacji paliw stałych w zakresie potrzeb energetycznych miasta, nastąpić powinna dalsza rozbudowa sieci średniego ciśnienia.

Uciepłownienie

Na terenie miasta znajduje się duża ilość ogrzewań etażowych węglowych, które przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska.

Należy rozbudować sieci centralnego ogrzewania wysokich parametrów z węzłami cieplnymi, zlikwidować kotłownie węglowe lokalne i przechodzić na ogrzewanie gazowe – zgodnie z programem uciepłownienia miasta Szczecinek.

Energetyka

Należy rozbudować główny Punkt Zasilania „Leśna” oraz sieć 110kV.

Układ komunikacji kołowej – załącznik nr 6

Z prognoz ruchu wynika, że do 2015r. natężenie ruchu wzrośnie dwukrotnie na wszystkich kierunkach. Przewiduje się , że  utrudniony  zostanie przejazd na kierunkach:

-Szczecinek-Połczyn Zdrój (pożądane wykonanie drogi na przedłużeniu ul. Kołobrzeskiej z obejściem wsi Trzesieka), Poznań-Słupsk i wiele skrzyżowań, niedostateczne parametry od skrzyżowania przy cmentarzu, brak bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową, wąska jezdnia bez poboczy utwardzonych do wsi Marcelin – pożądane jest zaprojektowanie obejścia miasta od południa- połączenie dróg nr 11 i nr 20 poza terenami zabudowanymi na kierunku Kołobrzeg-Poznań. Duży przyrost natężenia ruchu stworzy uciążliwość dla zabudowy mieszkalnej położonej na około ½ długości drogi. Pożądane jest wykonanie obejścia Szczecinka poza linią kolejową , z wykonaniem węzłów umożliwiających wjazd do miasta: w rejonie wiaduktu od północy, przy cmentarzu  (włączenie ruchu na kierunku- Słupsk)  oraz  w południowej części- na terenie gminy Szczecinek. Ponadto pożądana jest przebudowa z uwagi na brak widoczności skrzyżowania ulic: Słupskiej – Narutowicza, skrzyżowania linii kolejowej na ul. Słupskiej  - poprawa  stanu technicznego. Należy  poprawić  nawierzchnię  wielu  dróg w centrum miasta: m.in. ul. 28 Lutego, Wyszyńskiego, Lipowa, ul. Słupska w kierunku Marcelina, ulic śródmiejskich  wraz z budową parkingów. Dużo problemów sprawiają nieutwardzone nawierzchnie ulic  na osiedlu Raciborki , Marcelin oraz osiedlu Kraińska, gdzie po utwardzeniu nawierzchni problem może się skończyć. W centrum miasta do utwardzenia, z ulic o nawierzchni gruntowej pozostały ulice: Winniczna i Wiatraczna oraz połączenie dróg na Jar z ul. Kwiatową. Na terenie miasta zbyt mało jest dróg rowerowych służących komunikacji rowerowej do miejsc pracy i usług oraz rekreacyjnych. W przypadku jakiejkolwiek awarii i konieczności całkowitego wyłączenia ruchu na wiadukcie (ul. Pilska)- przejazd przez Szczecinek na kierunek południowy będzie niemożliwy, tym bardziej, że ul. Leśna od skrzyżowania z ul. Waryńskiego w kierunku stacji kolejowej (centrum miasta) jest w bardzo złym stanie technicznym i nie ma przez nią możliwości połączenia z miastem. Konieczna jest budowa odcinka drogi łączącego ul. Pilską (droga krajowa nr 11) z ul. Szczecińską (droga krajowa nr 20). Należy realizować plany zagospodarowania w zakresie komunikacji z uwagi na umożliwienie w ten sposób uruchomienia nie zagospodarowanych   terenów w mieście np. budowa odcinka ul. Winnicznej łączącego tę ulicę z ulicą Cieślaka spowoduje uruchomienie terenów wzdłuż tej ulicy, które przeznaczone są pod usługi.

Identyfikacja problemów ekologicznych – załącznik nr 7

Nadal istnieją zagrożenia ekologiczne, szczególnie w postaci zanieczyszczenia jeziora Wielimie i jeziora Trzesiecko. Należy  zwrócić uwagę na:

- zagrożenia hałasem przekraczającym dopuszczalne normy wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz od strony dużych zakładów przemysłowych,

- gwałtowny wzrost liczby pojazdów i związane z tym problemy garażowania i parkowania,

- bariery przyrodnicze i techniczne (położenie miasta, duże obszary terenów podmokłych, przebieg komunikacji kolejowej) stwarzające przeszkody techniczne i nie pozwalające na swobodne kształtowanie organizmu miejskiego.

- słabe połączenia kolejowe z centrum kraju i dużymi ośrodkami na Pomorzu – ze Szczecinem i Gdańskiem,

- tereny oraz obiekty do przekształceń i zagospodarowania  pozyskane po wojsku polskim.

- stagnację w restrukturyzacji gospodarki rolnej,

- konieczność usprawnienia komunikacji wewnętrznej poprzez wyłączenie ruchu pojazdów z centrum miasta, urządzanie sięgaczy i parkingów oraz budowę wewnętrznych obwodnic,

- konieczność kontynuacji inwestowania w infrastrukturę techniczną, w tym zbudowanie wydolnego układu komunikacyjnego.

- poprawę stanu czystości jez. Trzesiecko.

2. Gospodarka

- Główni pracodawcy - struktura i trendy

Sfera budżetowa:

  - oświata

  - sądownictwo

  - służba zdrowia

  - służby specjalne

  - administracja samorządowa I stopnia

Sfera publiczna:

  - bankowość

  - instytucje ubezpieczeniowe

  - telekomunikacja

  - transport publiczny i prywatny

  - handel i usługi

Sfera wytwórczości prywatnej i uspołecznionej:

  - rzemiosło

  - zakłady produkcyjne

Budownictwo:

  - wytwórnie materiałów budowlanych

  - prywatne zakłady budowlane

  - hurtownie budowlane

Przemysł

Po 1990r. większe zakłady działające obecnie w Szczecinku, powstawały głównie w drodze prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych lub rzadziej w wyniku bezpośrednich inwestycji. Zmienił się ich status prawny i sytuacja finansowa. Obecnie na terenia miasta Szczecinek do największych zakładów przemysłowych należą:

  - Grupa Kronospan PL

  - Elda Szczecinek Elektrotechnika S.A.

  - Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „Słowianka”

  - Elmilk Sp.z.o.o.

  - WZ Eurocopert Sp.z.o.o.

  - Pomorski Ośrodek Maszynowy „Pom-Eko” Sp.z.o.o.

  - Telzas Sp.z.o.o.

  - KPPD S.A. Szczecinek

  - Centrostal Sp.z.o.o.

Pracodawcy sektora budżetowego i publicznego

Istotną rolę w strukturze zatrudnienia odgrywają również zakłady pracy sektora publicznego takie jak: Urząd Miasta Szczecinek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Sąd Rejonowy, Zakład Karny, Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe, Szpital Powiatowy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna, MEC Sp.z.o.o., ZGM TBS Sp.z.o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o., Komunikacja Miejska Sp.z.o.o., TP S.A., Poczta Polska, placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, ośrodki opiekuńczo – wychowawcze), przedsiębiorcy związani z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe).

Działalność usługowa oraz handel

Miasto Szczecinek stanowi dla regionu centrum działalności usługowej oraz handlu. Zlokalizowane na terenie miasta firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, stanowią ważny element w kształtowaniu rynku pracy w mieście i regionie.

Gospodarka – trendy

Możliwości prywatyzacyjne są coraz mniejsze, również strumień inwestycji zagranicznych jest w ostatnich latach słabszy. W związku z tym nie należy spodziewać się przyrostu liczby dużych pracodawców. Największą dynamiką w tworzeniu miejsc pracy charakteryzuje się sektor małych i średnich  przedsiębiorstw.

- Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta – trendy

Struktura podstawowych branż gospodarki Szczecinka nie odbiega w zasadniczy sposób od pozostałych miast w Polsce. Najsilniej rozwiniętą branżą jest handel hurtowy i detaliczny -skupia on ok. 40 % wszystkich podmiotów gospodarczych. Wynik ten nie odbiega od przeciętnej dla polskich miast. Kolejną, pod względem znaczenia, jest branża związana z budownictwem oraz usługami, do której zalicza się ok. 30 proc ogółu podmiotów.

Tabela 2.1

Struktura podmiotów gospodarczych według branż - zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej w Szczecinku

| Podmioty gospodarcze | LATA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Przemysł | 559 | 582 | 623 | 620 | 620 |
| Budownictwo | 600 | 611 | 654 | 659 | 655 |
| Transport | 161 | 152 | 163 | 159 | 156 |
| Handel | 1607 | 1662 | 1778 | 1767 | 1753 |
| Gastronomia | 71 | 77 | 82 | 79 | 79 |
| Pozostałe usługi materialne | 244 | 272 | 297 | 301 | 301 |
| Usługi niematerialne | 458 | 484 | 523 | 530 | 527 |
| OGÓŁEM | 3700 | 3840 | 4120 | 4115 | 4091 |

Tabela 2.2

Struktura pozostałych podmiotów gospodarczych według branż – zarejestrowanych w KRS

| Podmioty gospodarcze | LATA |
| --- | --- |
|  | XI-2004 |
| Przemysł | 46 |
| Budownictwo | 17 |
| Transport | 7 |
| Handel | 80 |
| Gastronomia | 3 |
| Pozostałe usługi materialne | 4 |
| Usługi niematerialne | 52 |
| OGÓŁEM | 209 |

Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach

W Szczecinku od 1998 roku liczba zarejestrowanych przedsiębiorców ulega niewielkim zmianom  kształtując się na poziomie ok. 4 tys. Społeczność Szczecinka cechuje się dużą przedsiębiorczością. Podczas, gdy w Polsce na 1.000 mieszkańców przypada średnio 80 podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w systemie REGON, to w Szczecinku wskaźnik ten osiąga wartość ok. 100.

Tabela 2.3

Najwięksi pracodawcy w Szczecinku w 2004 r.

| FIRMA | BRANŻA | ZATRUDNIENIE |
| --- | --- | --- |
| Elda SA | elektrotechniczna | 600 |
| Grupa Kronospan PL | wyroby drewnopochodne | 642 |
| Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów „Słowianka” | spożywcza (napoje, słodycze) | 373 |
| Elmilk Sp. z o.o. | spożywcza (tłuszczowa i mleczna) | 233 |
| PPKS Szczecinek | transport | 248 |
| WZ Eurocopert Sp. z o.o. | papiernicza | 211 |
| Pomorski Ośrodek Maszynowy „POM-EKO” Sp. z o.o. | maszyny rolnicze, konstrukcje metalowe | 182 |
| Telzas Sp. z o.o. | elektrotechniczna | 85 |
| Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | ciepłownictwo | 88 |
| Komunikacja Miejska Sp. z o.o. | transport | 86 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | usługowa | 86 |
| Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA | drzewna | 112 |
| Centrostal | stalowa | 66 |

Identyfikacja problemów

  - niski przyrost nowych mieszkań - zastój w budownictwie

  - brak miejsc pracy w budownictwie dla osób z wykształceniem zawodowym

  - brak miejsc pracy w zakładach o charakterze produkcyjnym

  - niska dochodowość na głowę mieszkańca

  - niska konsumpcja towarów i usług

  - niska dochodowość firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw

  - brak nowych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy

  - wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej

  - migracja bezrobotnych z sektora rolniczego do miasta

3. Sfera społeczna

- struktura demograficzna i społeczna/trendy

Z danych ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Miasta wynika, iż na terenie Szczecinka zamieszkuje 40 327 osób (stan na 31 grudnia 2004 roku). Liczba mieszkańców miasta w ostatnich pięciu latach systematycznie malała – w sumie o 1 042, tj. o 2,51% w stosunku do roku 2000.

Wykres 3.1. Liczba ludności Szczecinka w latach 2000-2004

Spadek liczby mieszkańców następuje zarówno na skutek ujemnego przyrostu naturalnego w latach 2000 i 2004, małego przyrostu naturalnego w latach 2001-2003, jak i - przede wszystkim, z powodu ujemnego salda migracji. Niepokojące jest to, iż w ostatnich pięciu latach saldo migracji było stale ujemne, co oznacza, że więcej osób wyprowadza się z miasta niż się w nim osiedla. Zjawisko to związane jest przede wszystkim z wyjazdami do szkół wyższych oraz w poszukiwaniu pracy.

Wykres 3.2. Migracje w Szczecinku w latach 2000-2004

Współczynnik przyrostu naturalnego po dużym spadku w 2000 roku, największy był w roku 2003. Współczynnik ten jest podobny do średniej dla miast polskich, dla których w ostatnich dwóch latach kształtował się na poziomie nieco poniżej zera.

Wykres 3.3. Przyrost naturalny w Szczecinku w latach 2000-2004

Podstawowe dane, dotyczące ludności miasta przedstawiono w poniższych tabelach.

Tabela 3.1. Struktura ludności według grup wiekowych w 2004r.

| Grupy wiekowe | OGÓŁEM |  | Kobiety |  | Mężczyźni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liczba | % | liczba | % | liczba | % |
| MIESZKAŃCY RAZEM | 40 327 | 100 | 21 143 | 52,4 | 19 184 | 47,6 |
| 0 - 2 | 980 | 2,4 | 501 | 1,2 | 479 | 1,2 |
| 3 - 6 | 1 395 | 3,4 | 653 | 1,6 | 742 | 1,8 |
| 7 - 16 | 5 123 | 12,7 | 2 521 | 6,2 | 2 602 | 6,5 |
| 17 – 19 | 1 961 | 4,9 | 996 | 2,5 | 965 | 2,4 |
| 20 - 24 | 3 619 | 9 | 1 780 | 4,4 | 1 839 | 4,6 |
| 25 - 39 | 8 318 | 20,6 | 4 139 | 10,3 | 4 179 | 10,3 |
| 40 - 59 | 12 497 | 31 | 6 600 | 16,4 | 5 897 | 16,4 |
| 60 - 64 | 1 605 | 4 | 875 | 2,2 | 730 | 1,8 |
| 65 - 69 | 1 529 | 3,8 | 930 | 2,3 | 599 | 1,5 |
| 70 - 79 | 2449 | 6,1 | 1 561 | 3,9 | 888 | 2,2 |
| 80 + | 851 | 2,1 | 587 | 1,5 | 264 | 0,6 |

Społeczeństwo miasta jest jeszcze stosunkowo młode – obecnie ponad 23% ludności stanowi grupa wiekowa do 19 lat. Z drugiej strony, na skutek niższego przyrostu naturalnego i odpływu ludności, odsetek ludzi młodych zmniejszył się w ostatnich pięciu latach z 27,3% do 23,4%. Przeciwnie niż w większości polskich miast, udział osób starszych w strukturze demograficznej nie wzrasta znacznie – odsetek osób powyżej 60 roku życia w roku 2000 wynosił 15,1%, w roku 2004 - 16%.

Wykres 3.4. Ludność miasta w podziale na wiek przed-, po- i produkcyjny1 w latach 2000-2004

Miasto charakteryzuje stosunkowo wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym (ponad 67% w roku 2004) i niski ludności w wieku poprodukcyjnym (14,14% w roku 2004). Podczas, gdy średnia krajowa ludności w wieku produkcyjnym w roku 2003 nie przekraczała 63%, Szczecinek posiadał w tej grupie wiekowej ponad 66% ludności.

Zmiana proporcji między różnymi grupami wiekowymi znacząco wpływa na rynek pracy, bowiem decyduje o liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Wejście na rynek pracy kolejnych roczników „wyżu demograficznego” (osoby urodzone na początku lat 80-tych), przy tendencjach wzrostowych w gospodarce - zwiększa potencjał siły roboczej, a z drugiej strony, przy recesji gospodarczej może spowodować wzrost bezrobocia. Od kilku lat wzrasta skłonność młodych ludzi do emigrowania z mniejszych miast do większych ośrodków. Niekorzystnym zjawiskiem jest przy tym zdecydowanie większa mobilność osób lepiej wykształconych, co sprawia, że ogólny poziom wykształcenia mieszkańców nie ulega znaczącej poprawie.

- Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji

Określenie grup społecznych w ramach programu rewitalizacji wymaga wyróżnienia czynników patologizacji i marginalizacji społecznej. Są to przede wszystkim: bezrobocie i związane z nim ubóstwo.

Grupy najbardziej zagrożone społeczną marginalizacją i tym samym najbardziej wymagające wsparcia wyróżnia się za pomocą następujących wskaźników:

- niski dochód lub brak dochodu wynikający z braku pracy,

- niskie wykształcenie,

- złe warunki mieszkaniowe lub brak mieszkania,

- w niektórych przypadkach: wysoka przestępczość i alkoholizm.

Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach programu rewitalizacji:

- bezrobotni

- bezdomni,

- niepełnosprawni,

- rodziny wielodzietne

Wyróżnione w ten sposób osoby można podzielić na trzy grupy ze względu na społeczną funkcję, którą pełnią w rodzinach i poza nimi:

- dzieci i młodzież – uczniowie i  uczennice,

- bezrobotne matki, które zajmują się prowadzeniem gospodarstwa,

- bezrobotni ojcowie, często mający na utrzymaniu rodzinę.

## Bezrobocie

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego (procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w mieście w latach 2000-2004 wzrósł z 16,4% do 18,8%.

Wykres 3.5. Liczba bezrobotnych w Szczecinku w latach 2000-2004

Od 2000 do 2003r. notowany był znaczący przyrost liczby bezrobotnych. Na koniec grudnia 2000r. w mieście Szczecinku zarejestrowanych było 4.285 osób bezrobotnych, a do 2003 roku liczba ta wzrosła o 758 osób. W roku 2004 w stosunku do roku 2003 liczba bezrobotnych spadła o 358 osób. Oprócz bezrobotnych zarejestrowanych jest również wiele osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

Analizując liczbę bezrobotnych, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

- odsetek bezrobotnej młodzieży wśród zarejestrowanych,

- liczbę długotrwale bezrobotnych,

- wykształcenie zarejestrowanych bezrobotnych,

- staż pracy osób bezrobotnych.

Struktura wiekowa osób bezrobotnych została przedstawiona na wykresie 3.6.

Wykres 3.6. Struktura wiekowa bezrobotnych (liczba osób) w latach 2000-2004

Najliczniejszą grupę wiekową wśród bezrobotnych stanowią osoby w wieku 45-54 lat - w 2004 roku około 27% ogółu bezrobotnych, natomiast osoby w wieku 25-34 lata – 26%.

Najbardziej niepokojące jest to, że w ostatnich latach bardzo wyraźnie wzrosła liczba długotrwale bezrobotnych, szczególnie powyżej 24 miesięcy. Podczas gdy w 2000 roku było ich jeszcze 951, to w 2004 roku już 1 676, co oznacza wzrost ich udziału z 22,2% do 35,8%. Są oni najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych.

Wykres 3.7. Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania na bezrobociu (liczba osób) 
w latach 2000-2004

Biorąc pod uwagę kwalifikacje zawodowe można stwierdzić, że podobnie jak w skali całego kraju, najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31,2%) oraz wykształceniem podstawowym (ponad 26% bezrobotnych).

Wykres 3.8. Struktura bezrobotnych według wykształcenia (liczba osób) w latach 2000-2004

Analizując rynek bezrobotnych według kryterium stażu pracy, okazuje się, że najliczniejsza jest grupa osób, które przepracowały do 5 lat, czyli posiadają stosunkowo niewielki staż pracy. Wysoka pozostaje również liczba osób, które nie mają żadnego doświadczenia zawodowego. Jest to szczególnie niepokojące zjawisko, gdy młodzi ludzie po zakończeniu nauki trafiają do grupy osób bezrobotnych.

Wykres 3.9. Struktura bezrobotnych według stażu pracy (liczba osób) w latach 2000-2004

Wieloletnia analiza środowisk objętych pomocą społeczną pokazuje, że poziom wykształcenia w tych rodzinach przenoszony jest z pokolenia na pokolenie, co w sposób istotny wpływa na równoczesną transmisję ubóstwa. Zatem jednym z podstawowych warunków zwalczania ubóstwa jest szeroko rozumiana edukacja, w tym również edukacja dorosłych oraz wyrównanie szans w dostępie do dobrego jakościowo kształcenia, zwłaszcza w przypadku ludzi młodych.

Ubóstwo – charakterystyka środowisk objętych pomocą społeczną

Pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w 2003 r. objętych było 3901 środowisk, tj. 11.118 osób, w tym 1258 środowisk korzystało wyłącznie z dodatków mieszkaniowych. Powyższe dane wskazują, że świadczeniami objętych jest ok. 26% ogółu mieszkańców miasta.

Najlepiej rozpoznaną i zdiagnozowaną grupę klientów ośrodka stanowią ci, którzy otrzymują świadczenia w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która obliguje do przeprowadzania i aktualizowania wywiadów środowiskowych a także umożliwia gromadzenie i analizowanie danych zawartych w wywiadach będących źródłem informacji o problemach występujących w poszczególnych środowiskach. W 2003 r. grupa ta liczyła 2643 środowiska, w tym 319 to środowiska osób w wieku emerytalnym.

Spośród tej liczby, 1489 to rodziny żyjące w ubóstwie, rozumianym jako dochód poniżej kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Dla zobrazowania problemu, poniżej przedstawiamy kryterium dochodowe obowiązujące w 2003r., dla trzech typów gospodarstw domowych:

- osoba samotnie gospodarująca – miesięczny dochód do 461 zł.

- rodzic wychowujący 1 dziecko do lat 15 – miesięczny dochód do 628 zł.

- rodzice z dwojgiem dzieci do lat 15 – miesięczny dochód do 1.132 zł.

Rytm życia rodzin żyjących w ubóstwie, jak również cała ich energia życiowa, koncentruje się wokół zabiegów o zapomogi, zasiłki, dary i pożyczki. Typowy miesięczny cykl życia takiej rodziny rozpoczyna się od pobrania zasiłku dla bezrobotnych, przez zasiłki z pomocy społecznej a kończy na pożyczaniu pieniędzy, gdyż te otrzymane wcześniej nie starczają na podstawowe potrzeby.

Doświadczenia pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku wskazują, że najwyższy poziom motywacji, zaradności i buntu przeciwko trudnościom występuje u klientów w pierwszej fazie wchodzenia w ubóstwo, gdy dopiero zaczyna brakować środków na zaspokojenie potrzeb na dotychczasowym poziomie. Jest to najlepszy moment do budowania wspólnie z klientami planów i kontraktów pomocowych. Niewykorzystanie tego czasu powoduje najczęściej pogłębienie problemu ubóstwa, a wraz z nim uruchomienia w świadomości klienta mechanizmów adaptacji do nowej, trudnej sytuacji. Konsekwencją tego jest uzależnienie się od pomocy z zewnątrz, w tym m.in. od instytucji i organizacji pomocowych.

Obserwowanymi przez pracowników socjalnych ośrodka skutkami ubóstwa są: ograniczenie kontaktów społecznych, pogorszenie się atmosfery rodzinnej, wzrost napięcia i niepewności, niskie poczucie własnej wartości, wzrost zachorowań, obniżenie nastroju aż po zaburzenia i choroby psychiczne. Powodują one postępujący proces marginalizacji, który dotykać może wszystkich członków rodziny, w tym również dzieci.

Stan ubóstwa zależny jest w dużej mierze od problemu bezrobocia. W grupie klientów ośrodka, będących w wieku aktywności zawodowej, aż 52% to osoby bezrobotne w większości z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Obecny rynek pracy stawia wysokie wymagania kwalifikacyjne, co znacznie zmniejsza szanse tych osób na znalezienie stałego zatrudnienia. Osoby te najczęściej podejmują prace dorywcze w szarej strefie, pozbawiając się tym samym szans na wypracowanie świadczeń emerytalnych.

Systematycznie od kilku lat wzrastają koszty utrzymania rodzin z dziećmi wieku szkolnym lub studiującymi. Coraz więcej kosztują podręczniki, artykuły szkolne, pomoce naukowe, zajęcia pozalekcyjne czy dojazdy do szkół. Dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej, mają znacznie mniejsze szanse w dostępie do dobrego jakościowo kształcenia, a przez to słabsze perspektywy na przyszłość.

Trudna sytuacja ekonomiczna dotyka również osoby w wieku emerytalnym. W grupie klientów stanowią one 12%, tj. 319 środowisk.

Przeprowadzone badania krajowe tej grupy społecznej wykazują, że tylko 27% seniorów jest zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej, a aż 42% ocenia poziom swoich finansów negatywnie.

Obecnie starsze pokolenie czerpie swoje dochody niemal wyłącznie z niezarobkowych źródeł utrzymania, tj. emerytur i rent. W 2003 roku najniższa emerytura wynosiła 552,63 zł; tj. o 92 zł więcej niż cytowane na wstępie miesięczne kryterium dla osoby samotnie gospodarującej.

Ze świadczeń pomocy społecznej w 2003 roku skorzystało 5% ogólnej liczby seniorów, mieszkańców naszego miasta, to jest o 2 punkty procentowe więcej niż średnia krajowa za lata 1999 – 20001.

W zakres świadczeń, które otrzymują seniorzy wchodzą głównie wszelkiego rodzaju usługi opiekuńcze, zasiłki stałe wyrównawcze, natomiast w dalszej kolejności dopiero zasiłki celowe.

Od kilku lat obserwowany jest w ośrodku spadek liczby seniorów korzystających z pomocy. Na przestrzeni lat 1994 – 2003 liczba ta spadła o ok. 50%, tj. z 611 do 319. Spadek ten związany jest ze strukturą wiekową ludności naszego miasta, w której odsetek osób w wieku powyżej 60 roku życia stanowi 15,5% ogółu mieszkańców. Wynika to z faktu, że aktualnie grupa seniorów to tzw. pokolenia wojenne.

Patrząc na analizy demograficzne można się spodziewać, że wzrost zainteresowania pomocą dla seniorów, związany z liczbą osób w tym wieku, nastąpi, za ok. 7-10 lat, gdy w ten wiek wejdą na dobre pokolenie wyżu powojennego.

Realizując różne inicjatywy nakierowane na potrzeby osób starszych, należy pamiętać, że w ten wiek wkracza coraz więcej osób wykształconych i wysoko wykwalifikowanych, mających większą orientację co do zmian zachodzących na rynku usług socjalnych, a co za tym idzie większą akceptację i możliwości korzystania z tych usług.

W grupie osób objętych pomocą ośrodka 92 to osoby bezdomne, w większości, bo aż w 86 przypadkach są to mężczyźni w wieku od 21 do 64, długotrwale bezdomni.

Najczęściej stwierdzaną przyczyną bezdomności jest długotrwałe uzależnienie oraz niepełnosprawność psychiczna i intelektualna.

Osoby te, w większości zostały wymeldowane ze swojego mieszkania, nie posiadają stałych, własnych źródeł dochodu i mają na trwałe zerwane więzi z rodziną.

Charakterystyczną cechą osób bezdomnych jest bierność zarówno w sferze pracy, kontaktów z rodziną, osobami spoza swojego środowiska, jak też w sposobie spędzania czasu wolnego.

Praca z tą grupą klientów, z uwagi na jej specyfikę, koncentruje się wokół działań ratowniczych i zachowawczych, tj. zapewnieniu miejsc noclegowych, ciepłych posiłków, odzieży stosownej do pory roku, możliwości zadbania o higienę osobistą, a także dostępu do świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, w tym również terapii uzależnień.

Katalog wymienionych wyżej oraz pozostałych problemów, z którymi borykają się klienci ośrodka, a także skalę ich występowania przedstawia tabela 3.2.

Tabela 3.2

Katalog problemów klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy w Szczecinku

| Występujące problemy | Liczba środowisk | Procent z badanej liczby środowisk, tj. 2643 |
| --- | --- | --- |
| Bezrobocie | 1432 | 54% |
| Niepełnosprawność | 1020 | 39% |
| Długotrwała choroba | 1036 | 39% |
| Problem alkoholowy | 433 | 16% |
| Niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego | 350 | 13% |
| Niezaradność wychowawcza | 133 | 5% |
| Choroby i zaburzenia psychiczne | 268 | 10% |
| Kolizje z prawem | 104 | 4 % |

# Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych

Tabela 3.3

Gospodarstwa domowe i ludność według liczby osób w gospodarstwie

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Gospodarstwa domowe ogółem | Gospodarstwa domowe według liczb osób |  |  |  |  | Ludność w gospodarstwach domowych |  | Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym | Przeciętna liczba osób w gospodarstwie wieloosobowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 i więcej | razem | 5 i więcej osobowych |  |  |
| ## OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM ............... Gospodarstwa rodzinne jednorodzinne ......... dwurodzinne ........... trzy i więcej rodzinne Gospodarstwa nierodzinne .......... | 14376 10754 10262 473 19 3622 | 3435 - - - - 3435 | 3650 3482 3482 - - 168 | 3083 3070 3070 - - 13 | 2697 2691 2556 135 - 6 | 1511 1511 1154 338 19 - | 39032 35198 32570 2480 148 3834 | 8260 8260 6172 1940 148 - | 2,72 3,27 3,17 5,24 7,79 1,06 | 3,25 3,27 3,17 5,24 7,79 2,13 |
| GOSPODARSTWA DOMOWE BEZ UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ( DZIAŁKI ROLNEJ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ............... Gospodarstwa rodzinne jednorodzinne ......... dwurodzinne ........... trzy i więcej rodzinne Gospodarstwa nierodzinne .......... | 14061 10472 9995 459 18 3589 | 3403 - - - - 3403 | 3583 3416 3416 - - 167 | 2999 2986 2986 - - 13 | 2620 2614 2484 130 - 6 | 1456 1456 1109 329 18 - | 37987 34187 31647 2404 136 3800 | 7941 7941 5921 1884 136 - | 2,70 3,26 3,17 5,24 7,56 1,06 | 3,24 3,26 3,17 5,24 7,56 2,13 |
| GOSPODARSTWA DOMOWE Z UŻYTKOWNIKIEM INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ( DZIAŁKI ROLNEJ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ............... Gospodarstwa rodzinne jednorodzinne ......... dwurodzinne ........... trzy i więcej rodzinne Gospodarstwa nierodzinne .......... | 315 282 267 14 1 33 | 32 - - - - 32 | 67 66 66 - - 1 | 84 84 84 - - - | 77 77 72 5 - - | 55 55 45 9 1 - | 1045 1011 923 76 12 34 | 319 319 251 56 12 - | 3,32 3,59 3,46 5,43 12,00 1,03 | 3,58 3,59 3,46 5,43 12,00 2,00 |

Dochody i wydatki gospodarstw domowych są jednymi z najważniejszych elementów charakteryzujących warunki życia ludności miasta Szczecinek.

Dynamika dochodów i wydatków w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw jest zróżnicowana. W większości grup gospodarstw domowych odnotowano wzrost realnej wartości zarówno dochodów, jak i wydatków.

Według ostatniego Powszechnego Spisu Ludności z 2002r., dane statystyczne dot. gospodarstw domowych przedstawiają się następująco:

Tabela 3.4

Gospodarstwa domowe według liczby osób i głównego źródła utrzymania

| gospodarstwa domowe wg źródła utrzymania | 14376 |
| --- | --- |
| - z pracy ogółem ¹ - w tym z pracy najemnej - na własny rachunek ¹ w rolnictwie poza rolnictwem ¹ | 7035 5951 1084 36 1048 |
| - pozostałe źródła utrzymania - w tym emerytura i renta - pozostałe nie zarobkowe źródła - na utrzymaniu bez własnego dochodu | 7276 5573 610 359 |
| - nieustalone źródło | 65 |

¹ Łącznie z dochodami z najmu

Dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto są publikowane przez GUS w zestawieniu dotyczącym powiatów. W powiecie szczecineckim przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w roku 2002 wyniosło 1880,25 zł.

Wykres 3.10

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w powiecie szczecineckim w latach 1999-2002r.

opracowano na podstawie publikacji:

- „Gospodarstwa domowe i rodzinne” – Urząd Statystyczny w Szczecinie

- „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina miejska Szczecinek” – Urząd Statystyczny w Szczecinie

- Struktura Organizacji Pozarządowych

Od kilku lat Miasto Szczecinek, poprzez pracowników Urzędu Miasta, jak i  innych podległych jednostek, tworzy obszary współpracy ze szczecineckimi organizacjami pozarządowymi. Nie jest to proces łatwy. Wymaga on przełamania wielu barier i uprzedzeń oraz dużo dobrej woli i chęci do zawierania kompromisów.

W Szczecinku współpraca sfery publicznej z organizacjami pozarządowymi realizowana jest poprzez :

- wzajemne poznawanie struktur, nazw, celów funkcjonowania, form i metod działania,

- udzielanie, tak organizacyjnego, jak i merytorycznego wsparcia dla prowadzonej działalności,

- udostępnianie pomieszczeń dla organizacji pozarządowych oraz przekazywanie środków na utrzymanie lokali użytkowanych,

- realizację wspólnych przedsięwzięć takich, jak szkolenia i  konferencje,

- przekazywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki alkoholowej wraz z udzielaniem dotacji na realizację tych zadań.

W Szczecinku, jako grupy formalnie zorganizowane, posiadające osobowość prawną, działalność prowadzi 56 organizacji pozarządowe. Szczecineckie stowarzyszenia i fundacje funkcjonują na polu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i kultury. Ich działalność kierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i uzależnionych. Organizacje pozarządowe są reprezentantami swych członków, są dla nich oparciem w sytuacjach trudnych, są miejscem rozwoju i siłą nacisku na zmiany tak w relacjach społecznych, jak i uregulowaniach prawnych.

Odrębną kategorią są stowarzyszenia zwykłe, które nie posiadają osobowości prawnej i nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rejestr stowarzyszeń zwykłych prowadzi Starosta Powiatu Szczecineckiego.

W Mieście Szczecinek funkcjonuje 21 stowarzyszeń zwykłych. Są to na ogół uczniowskie i szkolne kluby sportowe.

Szczegółowy opis obszarów życia społecznego, w którym działalność prowadzą organizacje pozarządowe zawiera tabela nr 3.5

Z szacunkowych danych wynika, iż w funkcjonowanie trzeciego sektora zaangażowanych jest w naszym mieście ok. 2150 obywateli, co stanowi 5% ogółu mieszkańców Szczecinka. Liczba ta określa osoby, które po złożeniu deklaracji są członkami szczecineckich stowarzyszeń i fundacji.

Zarówno wsparcie finansowe, jak i organizacyjne Miasta Szczecinek, umożliwiło szczecineckim organizacjom pozarządowym sięganie po środki krajowych i zagranicznych instytucji i fundacji wspierających działalność społeczną. I tak, przy finansowym udziale gminy, realizowane są następujące programy i projekty:

- socjalny program stypendialny prowadzony przez Fundusz Lokalny Miasta Szczecinka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce,

- program stypendialny wspierający kształcenie osób niepełnosprawnych prowadzony przez Fundusz Lokalny Miasta Szczecinka we współpracy z fundacją holenderską z Bergen op Zoom ,

- projekt Starszy Brat - Starsza Siostra wspierany przez Fundację Stefana Batorego w Warszawie,

- rehabilitacja osób niepełnosprawnych prowadzona przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, klub „Amazonek”, realizowana we współpracy z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Warszawie,

- przekazanie na rzecz młodzieży niepełnosprawnej 13 komputerów przez holenderską fundację z Bergen op Zoom,

- utworzenie i stałe finansowanie sieci świetlic środowiskowych,

- program przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- działalność szkółek sportowych i dotowanie klubów sportowych.

Tabela  3.5

Organizacje pozarządowe Szczecinka - formy działania i pola aktywności.

| Pole aktywności | Stowarzyszenie | Fundacja | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. sport 2. oświata i kultura 3. ochrona zdrowia 4. pomoc społeczna 5. niepełnosprawność 6. uzależnienia 7. dzieci i młodzież 8. reprezentacja interesów - ekologia i ochrona zwierząt 10 filantropia | 30 9 5 10 4 2 5 7 1 1 | 1 1 1 | 30 10 5 11 4 2 5 7 2 1 |
| Razem | 74 | 3 | 77 |

Indentyfikacja  problemów

Analiza struktury demograficznej i społecznej mieszkańców Szczecinka, jak również stanu gospodarstw domowych oraz aktywności społecznej, pozwala na wskazanie następujących problemów:

- Wzrost liczby osób starszych w kolejnych dziesięciu latach, w tym osób wymagających opieki.

- Niewydolność ekonomiczna i wychowawcza rodzin.

- Wysoka skala bezrobocia.

- Marginalizacja społeczna grup mieszkańców, w tym:

- bezdomnych,

- osób uzależnionych,

- osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi,

- długotrwale bezrobotnych,

- niepełnosprawnych.

- Zjawisko ubóstwa.

- Agresja i przemoc.

- Potrzeba wsparcia aktywności społecznej mieszkańców.

4. Analiza SWOT

| ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE – ANALIZA SWOT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | MOCNE STRONY | SŁABE STRONY | SZANSE | ZAGROŻENIA |
| Granice stref ochrony konserwatorskiej – ochrona dóbr |  |  |  |  |
| 1. |  | - zły stan starej zabudowy, konieczność poddania remontom kapitalnym (w tym wprowadzenie pełnego wyposażenia technicznego) |  | - w strefach starej zabudowy występuje „zaśmiecanie” krajobrazu substandarowymi obiektami i elementami dysharmonizującymi |
| 2. | - duża ilość zieleni w mieście, zieleń miejska w obrębie zabudowy zajmuje 70 ha, - modernizacja parku miejskiego |  | - zwiększenie ruchu turystycznego w Szczecinku, wzrost poziomu jakości życia mieszkańców poprzez rozwój sportu i rekreacji |  |
| 3. |  | - zły stan techniczny obiektów zabytkowych, brak środków finansowych na inwestowanie w remonty i renowacje zdekapitalizowanych obiektów (w szczególności zabudowy mieszkaniowej), stosunkowo niskie nakłady przeznaczone na inwestycje; |  | - powszechna i dość trudna do opanowania dewastacja krajobrazu kulturowego |
| Uwarunkowania ochrony środowiska |  |  |  |  |
| 4. | - wybitne walory krajobrazowo-przyrodnicze, |  | - zwiększenie ruchu turystycznego, wzrost poziomu jakości życia mieszkańców poprzez rozwój sportu i rekreacji |  |
| 5. | - zrealizowane inwestycje systemów kanalizacyjnych, oczyszczalnia ścieków, składowisko śmieci, wprowadzenie ekologicznych źródeł energii grzewczej |  | - możliwy ekorozwój miasta: zaawansowany proces redukcji zanieczyszczeń i zagrożeń dla środowiska |  |
|  |  |  | - poprawa wód jez. Trzesiecko, rzeki Niezdobnej, zahamowanie zanieczyszczenia jez. Wielimie, poprawa stanu czystości powietrza |  |
| 6. |  | - zanieczyszczenie jez. Trzesiecko, - hałas uliczny (ulice prowadzące ruch tranzytowy oraz główne ulice śródmiejskie), przemieszczanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z dzielnicy przemysłowej do śródmieścia |  | - dalsza degradacja środowiska, spadek ruchu turystycznego, utrata dóbr kulturowych, dewastacja krajobrazu |
| 7. |  | - za mało terenów zieleni osiedlowej w osiedlach o zabudowie wielorodzinnej śródmiejskiej -wysoka emisja zanieczyszczeń związana z ogrzewaniem piecowym starej substancji mieszkaniowej |  | - Spadek jakości życia mieszkańców |
| Infrastruktura techniczna |  |  |  |  |
| 8. | - gospodarka wodna - ujęcie wody w trakcie modernizacji (wysoka jakość wody), straty wody poniżej średniej krajowej, pełne zwodociągowanie miasta - gospodarka ściekowa – ścieki z całego miasta doprowadzane są czterema głównymi kolektorami, - usuwanie odpadów - składowisko odpadów komunalnych zlokalizowane poza granicami miasta, wprowadzony system selektywnej zbiórki odpadów |  | - poprawa życia jakości mieszkańców |  |
|  | - uciepłownienie: likwidacja małych kotłowni, podstawą gospodarki cieplnej są trzy kotłownie rejonowe - pełna gazyfikacja miasta |  |  |  |
| 9. |  | - gospodarka wodna – konieczność modernizacji lub wymiany starych sieci - gospodarka ściekowa – konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków, w tym modernizacja gospodarki osadowej, konieczność przeprowadzenie kompleksowej modernizacji sieci sanitarnej z przebudową istniejących odcinków kanalizacji - usuwanie odpadów – szybkie zapełnianie się składowiska śmieci: konieczność budowy nowego zakładu unieszkodliwiania odpadów wraz z sortownią, kompostownią, punktem gromadzenia odpadów niebezpiecznych, punktem demontażu odpadów wielkogabarytowych. - uciepłownienie: zgodnie z programem uciepłownienia miasta Szczecinek istnieje konieczność rozbudowania sieci centralnego ogrzewania wysokich parametrów z węzłami cieplnymi, całkowitej likwidacji lokalnych węglowych kotłowni - gazyfikacja: konieczność dalszej rozbudowy sieci średniego ciśnienia |  | - zahamowanie procesów sprzyjających wzrostowi poziomu życia mieszkańców |
| 10. | -komunikacja w mieście: ważny węzeł drogowy, funkcja gospodarcza i turystyczna dróg |  | - integracja przestrzenna i społeczna miasta |  |
| 11. |  | - komunikacja w mieście: pogarszający się stan nawierzchni na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych |  | - zahamowanie rozwoju miasta poprzez utrzymywanie barier komunikacyjnych, wzrost natężenia ruchu |
| Gospodarka |  |  |  |  |
| 12. | - wysoki poziom przedsiębiorczości wśród mieszkańców Szczecinka |  | - aktywizacja gospodarcza – wzrost poziomu życia mieszkańców |  |
| 13. | - zlokalizowanie na terenie miasta dużych zakładów przemysłowych |  | - możliwość rozwoju firm kooperujących z sektorem MSP Gospodarka |  |
| 14. | - zlokalizowanie na terenie miasta administracji publicznej, banków i innych instytucji obsługi ludności |  | - sprawne załatwianie spraw dotyczących mieszkańców - możliwość rozwoju społeczno-gospodarczego miasta |  |
| 15. |  | - brak miejsc pracy w budownictwie oraz zakładach produkcyjnych, - brak nowych inwestycji - niska konsumpcja towarów i usług, - niska dochodowość firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, - wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej -migracja bezrobotnych z sektora rolniczego do miasta | - redukcja bezrobocia | --utrzymanie wysokiego poziomu bezrobocia, - spadek jakości życia mieszkańców, - emigracja mieszkańców |
| Sfera społeczna |  |  |  |  |
| 16. |  | - malejąca liczba mieszkańców w ostatnich pięciu latach (o 2,72% w stosunku do roku 1998 ), ujemny przyrost naturalny, - ujemne saldo migracji utrzymujące się w ostatnich pięciu latach, |  | - ryzyko „wyludniania”, - utrzymanie stanu wzrostu poziomu emigracji mieszkańców |
| 17. |  | - wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym i niski w wieku przedprodukcyjnym |  | - występujący deficyt miejsc pracy przyczyniający się do powstawania zjawiska bezrobocia |
| 18. |  | - spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym „starzenie się” społeczeństwa (jedną z najliczniejszych grup wiekowych w Szczecinku w roku 2002 była grupa: 45-49 lat) |  | - zagrożenie spadkiem aktywności mieszkańców w sensie społecznym, gospodarczym, kulturalnym, zmniejszanie się liczby osób aktywnych zawodowo |
| 19. | - wysoki poziom kształcenia i wyposażenia w szkolnictwie miejscowym - dobre warunki do uprawiania sportu |  | - poprawiający sie poziom wykształcenia - dogodne warunki rozwoju dzieci i młodzieży |  |
| 20. | - duża liczba organizacji pozarządowych – duża aktywność społeczna mieszkańców miasta Szczecinek - inicjatywy podejmowane przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami pożytku publicznego, - doradztwo dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich, - współpraca międzynarodowa w ramach miast partnerskich - uczestnictwo w programie „Przejrzysta Gmina”, mającym na celu udoskonalenie praktyki sprawowania władzy i administrowania, przestrzegania zasad dobrego rządzenia |  | - sprawne rozwiązywanie problemów miasta przy udziale partnerów w kraju i w UE |  |
| 21. |  | - bezrobocie, - problemy społeczne mieszkańców, w tym m.in. ubóstwo, bezdomność, problemy alkoholowe, choroby i zaburzenia psychiczne, - brak mieszkań socjalnych |  | - utrzymanie zjawiska wykluczenia społecznego, patologizacja życia mieszkańców, emigracja mieszkańców - ryzyko spadku jakości życia mieszkańców |
| 22. | - przyjęcie programu współpracy Miasta Szczecinek na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które prowadzą działalność pożytku publicznego |  | - stworzenie miasta przyjaznego dla mieszkańców - uniknięcie i rozwiązywanie problemów społecznych - wzrost jakości życia mieszkańców |  |
| 23. | - wysoka wykrywalność przestępstw, - system monitoringu wizyjnego miasta |  | - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców |  |
| 24. | - zrealizowane w mieście inwestycje, w tym basen, place zabaw dla dzieci |  | - wzrost jakości życia mieszkańców |  |

II. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU

Wyznaczone w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji działania i cele są zgodne z założeniami następujących dokumentów strategicznych:

- Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego

Misją Województwa Zachodniopomorskiego jest stwarzanie warunków do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju zgodnego ze standardami Unii Europejskiej poprzez optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych walorów województwa oraz wynegocjowanych przez Polskę warunków akcesji.

W strategii województwa zachodniopomorskiego zawarto cztery cele strategiczne:

- stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich,

- powszechna dostępność dóbr, usług i informacji,

- poprawa konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego,

- podniesienie jakości życia w regionie.

Kwestie rewitalizacji obszarów miejskich mieszczą się w celach strategicznych strategii województwa zachodniopomorskiego. Cele pośrednie strategii województwa zachodniopomorskiego, obejmują zadania zawarte w programie rewitalizacji miasta Szczecinek.

Zadania zawarte w dokumencie strategii, które będą realizowane w postaci programu rewitalizacji to:

cel strategiczny: powszechna dostępność dóbr, usług i informacji

cel pośredni:

- kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego oraz dziedzictwa kulturowego,

cel strategiczny: poprawa konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego

cel pośredni:

- tworzenie warunków dla równoważenia rozwoju gospodarki województwa zachodniopomorskiego,

- rozwój funkcji turystyczno-uzdrowiskowej

cel strategiczny: podniesienie jakości życia w regionie

cel pośredni:

- zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów środowiska przyrodniczego

Strategia Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012

cel strategiczny 1 - wspieranie rozwoju gospodarczego miasta

W obszarze gospodarki priorytetem są działania w kierunku konieczności realizowania kompleksowych projektów wspierających przedsiębiorczość, zatrudnienie i przyciąganie nowego kapitału i inwestycji.

W odniesieniu do poszczególnych celów, służących realizowaniu priorytetów rozwojowych, istnieją punkty wspólne z programem rewitalizacji.

W zakresie gospodarki zaliczyć do nich można działania w zakresie:

- wspierania wszelkich form budownictwa mieszkalnego (1.1.7.)

- zagospodarowania brzegu jeziora Trzesiecko (1.2.1.)

- zagospodarowania terenów turystyczno – rekreacyjnych (1.2.2.)

cel strategiczny 2  – poprawa warunków życia mieszkańców

Społecznym priorytetem miasta jest stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy i niwelowanie skutków bezrobocia. Niezbędnym jest podejmowanie działań, zwalczających objawy społecznego marazmu, szczególnie wobec obszarów problemowych, które mogą zostać poddane procesom rewitalizacji.

W zakresie rozwoju społecznego są to działania mające na celu:

- budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta (2.1.6.)

- poprawę stanu budynków komunalnych, budowę domów TBS (2.3.1.)

- zagospodarowanie mienia powojskowego (2.3.2.)

- budowę dużych sal gimnastycznych przy szkołach (2.4.1.)

- budowę wielofunkcyjnej sali widowiskowo-sportowej (2.4.2.)

- modernizację obiektów kulturalnych (2.4.5.)

- remonty i rozbudowę bazy muzealnej (2.4.6.)

- realizację zagospodarowania terenów OSiR (2.4.7.)

- poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta (2.5.1.)

- rewitalizację zaniedbanych obszarów miejskich (2.5.5.)

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecinek

Politykę przestrzenną Miasta określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecinek zatwierdzone uchwałą Rady Miasta Szczecinek Nr XIII/72/99 z dnia 12 lipca 1999 roku. Studium zostało wykonane w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy prawnej dla wydawanych decyzji administracyjnych. Pod pojęciem „polityka przestrzenna" należy rozumieć programy działań samorządu wynikających z kompetencji. Programy te są sporządzane dla realizacji przyjętych celów i kierunków rozwoju miasta. Studium jest wykładnią polityki przestrzennej miasta i służy przede wszystkim jako materiał koordynujący prace Burmistrza i Rady Miasta związane np. z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także innymi sferami, za które odpowiedzialny jest samorząd miasta.

W studium określono kierunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z wybranych wiodących funkcji miasta. Na podstawie diagnozy stanu wszystkich elementów przestrzeni oraz sprecyzowanych uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta, określono politykę przestrzenną w odniesieniu do poszczególnych składników przestrzeni, która będzie podstawą do opracowania programów oraz stanowienia prawa miejscowego. Po dokonaniu analiz stanu obecnego zainwestowania oraz istniejących tendencji rozwoju i przekształceń struktury miasta, określono generalne zasady kształtowania terenów zurbanizowanych i wolnych od zabudowy oraz terenów przewidzianych do rehabilitacji zabudowy śródmieścia wraz z modernizacją systemów infrastruktury technicznej.

3)  Dokumenty dotyczące polityk w różnych sektorach społeczno – gospodarczych

Wykaz dokumentów dotyczących polityk w różnych sektorach społeczno-gospodarczych

- mieszkalnictwo

- Uchwała Nr XXII/168/96 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 września 1996r w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z późniejszymi zmianami: Uchwała Nr XXVI/227/97 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 kwietnia 1997r., Uchwała Nr XXXVI/318/98 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 czerwca 1998r., Uchwała Nr XIII/74/99 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 1999r., Uchwała Nr XXIV/165/2000 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 czerwca 2000r., Uchwała Nr XXV/173/2000 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 lipca 2000r., Uchwała Nr XXXIV/261/2001 Rady Miasta Szczecinek z dnia 02 lipca 2001r.,

- Uchwała Nr XIII/82/99 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 1999r w sprawie podwyższenia kapitału Zakładowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa,

- Uchwała Nr  XXV/181/2000 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 lipca 2000r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych ZGMTBS Spółka z o.o. w Szczecinku.,

- Uchwała Nr XXXIX/300/01 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali  mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczecinek,

- Uchwała Nr XLVIII/381/02 Rady Miasta Szczecinek z dnia 09 października 2002r. w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Szczecinku wkładu rzeczowego (aportu) w formie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczecinek lub współwłasność Gminy Miejskiej Szczecinek oraz osób fizycznych i prawnych z późniejszymi zmianami: Uchwała Nr IV/34/02 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2002r.,

- Uchwała Nr XLVIII/382/02 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 października 2002r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Szczecinek,

- Uchwała Nr VI/51/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2003 w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczecinek,

- Uchwała Nr IX/85/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 wrzesień 2003r. w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Szczecinku wkładu rzeczowego (aportu) w formie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczecinek lub współwłasność Gminy Miejskiej Szczecinek oraz osób fizycznych i prawnych,

- Uchwała Nr XIV/143/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Szczecinku wkładu rzeczowego (aportu) w formie nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczecinek lub współwłasność Gminy Miejskiej Szczecinek oraz osób fizycznych i prawnych,

- Uchwała Nr XVII/175/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca  2004r. w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Szczecinku wkładu rzeczowego (aportu) w formie niezabudowanej nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miejskiej Szczecinek,

- Uchwała Nr XIX/192/2004r Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2004r w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży dotychczasowym  najemcom lokali  mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczecinek,

- Uchwała Nr 1/10/NW/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZGM TBS Sp. z o.o. z dnia 04 października 2004r w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych najmowanych przez osoby fizyczne lub prawne w budynkach stanowiących własność ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku.

- infrastruktura i usługi komunalne

Gospodarka  wodno – ściekowa

Prowadzona jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku.

Dokumenty:

- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan uchwalony Uchwałą nr IV/27/02 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27.12.2002r.,

- Zezwolenie z dnia 22.10.2002r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony Uchwałą nr II/6/02 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9.12.2002r.

Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Sprawami dostarczania ciepła w mieście Szczecinek zajmuje się Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku, dostarczaniem energii elektrycznej i gazu zajmują się dystrybutorzy.

Dokumenty:

- Koncesji na wytwarzanie ciepła WCC/669A/283/W/OSZ/2003/JC z dnia 31 marca 2003r. wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

- Koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki PCC/697A/283/W/OSZ/2003/JC z dnia 31-03-2003r.,

- Taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 09.09.2003r. Nr OSZ-820/283-A/20/7/2003/IV/JC,

- Uchwała Nr XXVII/198/2000 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej Szczecinek.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokumenty:

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2002 z 28 listopada 2002r. w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za usługi,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szczecineckiego uchwalony przez Radę Powiatu Szczecineckiego Uchwałą Nr XX/166/2004 z dnia 30 czerwca 2004r.,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Szczecinek na lata 2004-2007 uchwalony przez Radę Miasta Szczecinek Uchwałą Nr XXII/235/04 z dnia 29 grudnia 2004r.,

- Powiatowy Program Ochrony Środowiska obejmujący swym zakresem tereny miejskie i wiejskie Powiatu Szczecineckiego uchwalony przez Radę Powiatu Szczecineckiego Uchwałą Nr XXIV/195/2004 z dnia 7 grudnia 2004r.

Kultura, sport, oświata

Dokumenty:

- Zarządzenie Burmistrza nr 5/2003 z 7.01.2003r. w sprawie zasad dofinansowania z budżetu Miasta Szczecinek działalności klubów i organizacji sportowych w Szczecinku,

- Uchwała Nr XXI 5/166/2000 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12. 06. 2000r.w sprawie: Zakładu Budżetowego Szkół i Przedszkoli w Szczecinku oraz jego Statutu. Zmiana nazwy zakładu,

- Zarządzenie Nr 1/2003 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 02.01.2003r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi MZDNOSiP,

- Uchwała Nr VIII/71/2003 Rady Miasta Szczecinek z dn. 30.06.2003r.w sprawie: zmiana statutu MZDNOSiP,

- Zarządzenie Nr 4/2003 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 07.01.2003r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi MZDNOSiP.

- polityka transportu

- Uchwała nr XII/124/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej Publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 lutego 2004r. nr 11 poz. 206,

- Uchwała nr XVII/163/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pozostałe:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek uchwalone przez Radę Miasta Szczecinek Uchwałą Nr XIII/72/99 z dnia 12 lipca 1999r.,

- Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Szczecinek na lata 2004 – 2006  oraz prognoza na lata 2007 – 2013 uchwalony przez Radę Miasta Szczecinek Uchwałą  Nr XVIII/177/04 z dnia 12 lipca 2004r.,

- Strategia Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 uchwalona przez Radę Miasta Szczecinek Uchwałą Nr XII/118/03 z dnia 8 grudnia 2003r.,

- Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Szczecinek na lata 2004-2006 uchwalony przez Radę Miasta Szczecinek Uchwałą Nr XVIII/178/04 z dnia 12 lipca 2004r.,

- rozwój przedsiębiorczości

Jednym z instrumentów wspomagających rozwój przedsiębiorczości, a więc m.in. zmniejszenie bezrobocia jest podjęcie przez Radę Miasta Szczecinek tzw. uchwał pomocowych dla przedsiębiorców:

- Uchwała nr VIII/69/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie pomocy horyzontalnej – przedsiębiorca, który zwiększy zatrudnienie w stosunku do 18 m-cy poprzedzających złożenie wniosku może otrzymać zwolnienie z podatku od nieruchomości w wysokości 200 % minimalnego wynagrodzenia na nowo utworzone miejsce pracy, a w przypadku, gdy osoba nowo zatrudniona posiada status absolwenta, kwota zwolnienia wzrasta o 50 %.

- Uchwała nr XII/120/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości – dla działalności gospodarczej z zakresu turystyki i gastronomii (nie dotyczy punktów gastronomicznych, w których prowadzona jest sprzedaż alkoholi powyżej 18%) stawki podatku od nieruchomości są obniżone o 38-44% w stosunku do innego rodzaju działalności gospodarczej.

- gospodarowanie gruntami

- Uchwała Nr IV/31/02 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Rada Miasta Szczecinek ustaliła:

- stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału tej nieruchomości – w wysokości 15%,

- stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej – w wysokości 25%.

- Uchwała Nr IX/91/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2003r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni zmieniona uchwałą Nr X/111/03 z dnia 27 października 2003r.

Rada Miasta Szczecinek wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od opłaty za nabycie przez spółdzielnie mieszkaniowe prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni.

- Uchwała Nr XIX/192/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2004r. w sprawie ustalenia zasad i trybu sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Miejskiej Szczecinek.

Rada Miasta Szczecinek wyraziła zgodę na:

- udzielanie najemcom lokali mieszkalnych bonifikat w wysokości 80% od ceny lokalu równej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, jeżeli nabywcy wpłacą pozostałą należność w drodze jednorazowej wpłaty przed zawarciem umowy notarialnej, bonifikata ta ulega zwiększeniu o 1,5% dla osób, które wpłaciły kaucję mieszkaniową i złożą pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się przyszłych roszczeń o wypłatę kaucji mieszkaniowej,

- udzielanie najemcom lokali mieszkalnych bonifikat w wysokości 95% od ceny lokali równej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynkach wielomieszkaniowych, jeżeli wszyscy nabywcy dokonają zapłaty pozostałej należności jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, bonifikata ta ulega zwiększeniu o 0,5% dla osób, które wpłaciły kaucję mieszkaniową i złożą pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się przyszłych roszczeń o wypłatę kaucji mieszkaniowej.

Bonifikaty, o których mowa wyżej, nie dotyczą lokali w domach jednorodzinnych stanowiących jednocześnie odrębne nieruchomości.

Ponadto w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynkach wielomieszkaniowych, koszty umowy notarialnej ponosi Miasto Szczecinek

- ochrona dziedzictwa kulturowego

Polityka obejmująca ochronę oraz kształtowanie środowiska kulturowego zapisana jest przede wszystkim  w :

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek” uchwalonym przez Radę Miasta Szczecinek uchwałą z dnia 12 lipca 1999r. Nr XIII/72/99 ,

2. Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta- jako prawo miejscowe. Są to następujące  plany  miejscowe – załącznik nr 5:

1) Wiatraczna – obszar w rejonie ulic: Wiatraczna, 1 Maja, Zielona, M. Konopnickiej oraz część ul. Wiatracznej – uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2001r. Nr XXXVI/279/01 (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 54, poz. 1617).- 5,44 ha

2) Szkolna – obszar ograniczony ulicami: Koszalińską, Jana Pawła II, 1 Maja, Zieloną – Uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 21grudnia 2001r. Nr XXXIX/298/01 (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z  2002r. Nr45, poz. 977) - 12,25 ha

3) Matejki – obszar ograniczony ulicami: Kamińskiego, Wyszyńskiego, Klasztorną, Traugutta, Matejki, Piłsudskiego, Mickiewicza – uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2002r. Nr XLV/350/02 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2002r. Nr 50, poz. 1060) – 11,56 ha

4) Limanowskiego – obszar ograniczony ulicami: Powstańców Wlkp, Wyszyńskiego, Kamińskiego, Mickiewicza, 3 Maja – uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2002r. Nr XLV/349/02 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2002r. Nr 50, poz. 1059) - 13,07 ha

5) Zachód III – obszar ograniczony projektowaną ul. Kołobrzeską, Karlińską, Kościuszki oraz granicą parku leśnego – uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2002r. Nr IV/25/02 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2003r. Nr 16, poz. 238) –  20,46 ha

6) Winniczna – obszar ograniczony ulicami: Wyszyńskiego, Lipową, Cieślaka, Kopernika oraz granicą działki Nr 575/1 – uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2003r. Nr VI/50/03 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z   2003r. Nr 36, poz. 529)- obszar 31,69 ha

7) Centrum – obszar ograniczony ulicami : Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Powstańców Wlkp, Ordona oraz granicą działki Nr 318, Junacką, Podwale – uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2003r. Nr IX/92/03 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 11, poz. 205)- 14,14 ha

8) Armii Krajowej I – obszar ograniczony  ulicami: Wyszyńskiego, Kamienną, A. Krajowej, Poniatowskiego, Kopernika oraz granicą działki Nr 575/1 – uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2004r. Nr XIX/196/04 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 86, poz. 1605) – 6,30 ha

9) Narutowicza I – obszar  ograniczony  ulicami: Koszalińską, Narutowicza, Kaszubską, granicą dz. Nr 6 w obr. 09 oraz granicą dz. Nr 11 w obr. 04.- uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2003r. Nr X/109/03 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 4, poz. 53)-  41,00 ha

10) Parkowa – obszar ograniczony ulicami: Ordona, Lelewela, Kościuszki, Boh. Warszawy, Junacką i granicą działki Nr 318.- uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 lutego 2004r. Nr XIV/139/04 ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 20, poz. 396) – 9,12 ha

11) Marcelin-1 - obszar ograniczony: ul. Słupską, granicą działek PKP Nr 94 w Obr. 15 i Nr 11 w Obr. 14. – uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 2004r. Nr XVIII/180/04(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 71, poz. 1290)– 91,21 ha

12) Raciborki - obszar ograniczony: ul. Fabryczną, granicą dz: Nr 38/5, 34/1, częścią dz. Nr 23/2 w Obr. 21, ul. Pilską, granicą miasta, granicą dz. Nr : 70,69,67,66,65,63,49/3,48,46,45 w obr.22, częścią dz. Nr 62 w obr. 22 oraz  granicą miasta - Uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 lipca 2004r. Nr XVIII/181/04 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z  2004r. Nr 71, poz. 1291) – 188,16 ha

13) Kilińskiego – obszar ograniczony od północy ul. Kościuszki, od wschodu- granicami działek Nr 192, 296, 297 i przedłużeniem granicy działki Nr 290 obr. 13, od południa –granicą jeziora oraz od zachodu- granicą dz. Nr 12 obr. 06. – Uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2004r.(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 86, poz. 1607)– 12,63 ha

14) Kaszubska-1 – obszar ograniczony rzeką Niezdobną włącznie, ulicami: Narutowicza, 1 Maja, Jana Pawła II i Szafera. – Uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 września 2004r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 86, poz. 1606) – 22,26 ha

15) 28 Lutego – obszar ograniczony ulicami: Kopernika, Słowiańską, Sikorskiego, 28 Lutego, Piłsudskiego, Matejki, Traugutta –  przewiduje się przedłożenie do uchwalenia w IV kw. 2005r. - 59,62 ha

16) Polna-1 – obszar ograniczony ulicami; Kołobrzeską, Koszalińską i Polną,- Uchwała Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 listopada 2004r. Nr XXI/223/04 – przekazany do publikacji - 32,63 ha

17) Narutowicza  II – obszar ograniczony:  ul. Kaszubską (włącznie),granicą działki  PKP nr 6 w obrębie 09, ul. Słupską (włącznie), ul. Lipową ( włącznie), ul. Szafera,  rzeką Niezdobną oraz ul. Narutowicza –  plan w trakcie opracowania , przewidywane uchwalenie – III kw. 2005r. – 42,84 ha

18) Pilska – obszar   ograniczony: granicą działki  Nr 11 obręb 14, granicami działki Nr 94 obręb 15 i granicą miasta, granicami działek Nr 101, 104, 106 i 112 obręb 15, granicą działek Nr 117 obręb 15 i Nr 5 obręb 16, granicą działki Nr 1 obręb 16, granicą miasta, ulicą Pilską, częścią działki Nr 23/2, działką Nr 34/1 i 38/5 obręb 21, ulicą Fabryczną, granicą miasta, granicą działki Nr 7 obręb 21, granicą działki Nr 651 obręb 19, ulicą Sikorskiego, ulicą 28. lutego, granicą działek Nr 14, 14/16, 14/17, 14/18 obręb 19, granicami działek Nr 47, 26/1, 26/2, 16/1, 16/2, 15 i 13 obręb 19, granicami działek Nr 60, 54, 43 i 44 obręb 20 oraz granicą działki nr 11 obręb 14 – przewidywane  uchwalenie  IV  kw. 2005r. – 1401,38 ha

19) Polna 2 – obszar ograniczony  ulicami: Kosińskiego, Polną, Mierosławskiego i Kościuszki  – Uchwała Rady Miasta Szczecinek Nr XXVII/271/05 z dnia 23 maja 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005r. Nr 56, poz. 1290) – 14,70 ha

3. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczecinku  Nr XXXVI/311/98 z dnia 16 czerwca 1998 roku, zgodnie ze statutem,  zmienionym późniejszymi uchwałami: Nr XXII/153/2000 i Nr XIV/136/04, w Szczecinku zostało założone Muzeum. Muzeum założono w 1914 roku i jako muzeum miejskie funkcjonowało do 1945 roku. Po zakończeniu wojny reaktywowano je dopiero w 1958 roku. Jako muzeum samorządowe funkcjonuje od 1990 roku.

• polityka komunikacji społecznej

Podstawowymi działaniami realizowanymi w ramach komunikacji społecznej są:

- Polityka informacyjna miasta.

- Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej.

- Kontakty i komunikowanie się ze społecznością lokalną.

- Nośnikami informacji publicznej Urzędu Miasta Szczecinek są:

- Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej regulują Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619 )

  - samorządowe programy telewizyjne w telewizjach kablowych TV Gawex i TV Vectra o łącznym czasie 120 minut miesięcznie,

  - samorządowy program radiowy w Radiu Eska o łącznym czasie 60 minut miesięcznie,

  - dodatek samorządowy w Dwutygodniku Miejskim TEMAT o objętości czterech stron raz w miesiącu,

  - strona internetowa Urzędu Miasta www.szczecinek.pl.

- Odpowiedzialnymi za przygotowanie powyższych nośników są:

  - kierownik referatu Gospodarki, Planowania i Promocji,

  - rzecznik prasowy,

  - informatyk.

- Podstawowy zakres informacji przekazywanych przez wyżej wymienione nośniki dotyczy:

  - decyzji podejmowanych przez Burmistrza Miasta,

  - uchwał podejmowanych przez Radę Miasta,

-	planowanych działań i wydarzeń,

  - ważnych wydarzeń, które miały miejsce.

4. Materiały zamieszczane w wymienionych nośnikach mają wyłącznie charakter informacyjny.

Miasto Szczecinek brało udział w pilotażu (Laboratorium) programu „Przejrzysta Gmina”, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Gazety Wyborczej, Banku Światowego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji im. S. Batorego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Przedstawiciele Miasta Szczecinek uczestniczyli w szkoleniach i konsultacjach, realizując zadania przypisane do sześciu zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności według modelu autorstwa Andrzeja Szeniawskiego. W program włączeni byli również partnerzy społeczni - przedstawiciele organizacji pozarządowych i aktywne grupy obywateli z gmin uczestniczących w Laboratorium realizując dostosowany do ich roli program szkoleniowy.

Pilotaż zakończył się w grudniu 2004 roku. Był on przygotowaniem do akcji masowej prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą", do której będą mogły się przyłączyć wszystkie polskie samorządy gminne i powiatowe, chcące realizować zadania w ramach wymienionych sześciu zasad. Miasto Szczecinek, podobnie, jak inne samorządy, które uczestniczyły w programie pilotażowym, wraz z organizatorem akcji i ekspertami, pełni rolę konsultanta dla uczestników akcji masowej w swoim województwie.

Zgodnie z zasadą przejrzystości działalność finansowana ze środków publicznych jest jawna. Gmina przejrzysta potrafi skutecznie przekazać mieszkańcom podstawowe informacje o zasadach swego funkcjonowania. Potrafi także na bieżąco docierać do zainteresowanych mieszkańców z informacjami na temat ważnych dla społeczności spraw, którymi zajmują się władze.

- polityka społeczna związana z przeciwdziałaniem patologiom społecznym

Wykaz uchwał dot. pomocy społecznej:

- uchwała nr XVII/164/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku,

- uchwała nr XXXV/268/2001 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 września 2001r. w sprawie: uchwalenia Wybranych Zagadnień Rozwiązywania Problemów Społecznych Mieszkańców Szczecinka,

- uchwała nr XVII/166/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

- uchwała nr XVII/167/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie wyżywienia oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

- uchwała nr XVII/168/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie posiłku z dowozem oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

- uchwała nr XVII/169/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług pralniczych oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

- uchwała nr XVII/170/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług kąpielowych oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

- uchwała nr XVII/171/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie rehabilitacji mowy oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,

- uchwała nr XVII/172/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie: sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Szczecinek,

- uchwała nr XVII/173/04 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc rzeczową,

- zarządzenie nr 3/2003 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej „ATUT” w Szczecinku,

- zarządzenie nr 9/2003 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku z dnia 1 października 2003r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Noclegowni Miejskiej w Szczecinku.

4) Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar miasta to 3716, 00 ha (w tym powierzchnia jeziora Trzesiecko 295 ha).

- Łączna powierzchnia terenów, gdzie uchwalono plany – 513,84 ha.

- W trakcie sporządzenia jest 9 planów miejscowych o łącznej powierzchni 1756,22 ha. Ich uchwalenie nastąpi w roku 2005.

Przy uwzględnieniu tych planów łączna powierzchnia terenów, gdzie sporządzone zostaną plany miejscowe, wynosić będzie 2270,06 ha, co stanowić będzie 61,08 % powierzchni całego miasta.

Tabela 4.1

Pokrycie obszaru miasta Szczecinek Miejscowymi

Planami Zagospodarowania Przestrzennego

| Tytuł planu | Opis położenia | Nr uchwały Rady Miasta Szczecinek | Data uchwalenia planu | Publikacja Nr/rok/ poz. | Pow. (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zm. mpzp miasta Szczecinek | ul. Mickiewicza, działka nr 833 | VIII/58/ 95 | 27.03.1995 | 12/1995/59 | 0,48 |
| Zm. mpzp miasta Szczecinek | ul. Mickiewicza | XXII/169/96 | 27.09.1996 | 51/1996/152 | 0,07 |
| Zm. mpzp miasta Szczecinek | ulica Szafera | XXII/170/96 | 27.09.1996 | 51/1996/153 | 1,10 |
| Mpzp miasta Szczecinek – „Wiatraczna-I” | rejon ulic: Wiatracznej, 1 Maja, Zielonej, Konopnickiej | XXXVI/ 279/01 | 30.10.2001 | 54/2001/1617 | 5,44 |
| Mpzp miasta Szczecinek – „Szkolna” | rejon ulic: Koszalińskiej, Jana Pawła II, 1 Maja i Zielonej | XXXIX/ 298/01 | 21.12.2001 | 45/2002/977 | 12,25 |
| Mpzp miasta Szczecinek – „Limanowskiego” | rejon ulic: Powstańców Wielkopolskich, Wyszyńskiego, Kamińskiego, Mickiewicza, 3 Maja, | XLV/349/02 | 21.05.2002 | 50/2002/1059 | 13,07 |
| Mpzp miasta Szczecinek – „Matejki” | rejon ulic: Kamińskiego, Kard. St. Wyszyńskiego, Klasztornej, Traugutta, Matejki, Piłsudskiego, Mickiewicza | XLV/350/02 | 21.05.2002 | 50/2002/1060 | 11,56 |
| Mpzp miasta Szczecinek – „Zachód-III” | rejon ulic: projektowanej Kołobrzeskiej, Karlińskiej, Kościuszki oraz projektowanej granicy parku leśnego | IV/25/02 | 27.12.2002 | 16/2003/ 238 | 20,46 |
| Mpzp miasta Szczecinek – „Winniczna” | Rejon ulic: Kard. St. Wyszyńskiego, Lipowej, Cieślaka, Kopernika oraz granicą działki Nr 575/1 | VI/50/03 | 17.03.2003 | 36/2003/ 529 | 31,69 |
| Mpzp miasta Szczecinek „Centrum” | Rejon ulic : Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Powstańców Wlkp.,Ordona oraz granicą dz. Nr 318, Junacką, Podwale | IX/92/03 | 29.09.2003 | 11/2004/205 | 14,41 |
| Mpzp miasta Szczecinek „Armii Krajowej” | Rejon ulic: Wyszyńskiego, Kamienną, A.Krajowej, Poniatowskiego, Kopernika oraz granicą działki Nr 575/1 | XIX/196/04 | 14.09.2004 | 86/2004 poz. 1605 | 6,30 |
| Mpzp miasta Szczecinek „Narutowicza I” | Rejon ulic: obszar ograniczony ulicami: Koszalińska, Narutowicza, Kaszubską, granicą dz. Nr 6 w obr. 09 oraz granicą dz. Nr 11 w obr. 04 | X/109/03 | 27.10.2003 | 4/2004 poz. 53 | 41,00 |
| Mpzp Miasta Szczecinek „Parkowa” | Rejon ulic: obszar ograniczony ulicami: Ordona, Lelewela, Kościuszki, Boh.Warszawy, Junacką i granicą dz. 318 | XIV/139/04 | 16.02.2004 | 20/2004 poz. 396 | 9,12 |
| Mpzp Miasta Szczecinek „Raciborki” | Rejon ulic: Fabryczna, Boczna, Pilska, rów melioracyjny, granica miasta | XVIII/181/04 | 12.07.2004 | 71/2004 poz. 1291 | 188,16 |
| Mpzp Miasta Szczecinek „Marcelin-1” | Rejon ulic: obszar ograniczony ulicą Słupską, granicą działek PKP Nr 94 w obr. 15 i Nr 11 w obr. 14 | XVIII/180/04 | 12.07.2004 | 71/2004 poz. 1290 | 91,21 |
| Mpzp Miasta Szczecinek „Kilińskiego” | Rejon ulic: obszar ograniczony ul. Kościuszki, od wschodu-granicami działek Nr 192,296,297 i przedłużeniem granicy działki Nr 290 obręb 13, od południa- granicą jeziora oraz od zachodu- granicą działki Nr 12 obręb 06 | XIX/198/04 | 14.09.2004 | 86/2004 poz. 1607 | 12,63 |
| Mpzp Miasta Szczecinek „Kaszubska-1” | Rejon ulic: obszar ograniczony ul. Narutowicza, 1 Maja, Jana Pawła II , Szafera i rzeką Niezdobną | XIX/197/04 | 14.09.2004 | 86/2004 poz. 1606 | 22,26 |
| Mpzp Miasta Szczecinek „28 Lutego” | Rejon ulic: Kopernika, Słowiańska, Sikorskiego, 28 Lutego, Piłsudskiego, Matejki, Traugutta, Klasztorna , Wyszyńskiego, Kamienną, A.Krajowej i Poniatowskiego |  |  |  | 59,62 |
| Mpzp Miasta Szczecinek „Pilska” | Rejon ulic: Pilska, Waryńskiego, granice miasta , tory kolejowe PKP |  |  |  | 1401,38 |
| Mpzp Miasta Szczecinek „Polna-1” | Rejon ulic: obszar ograniczony Ulicami: Kołobrzeska, Koszalińska, i Polna. | XXI/223/04 | 29.11.2004 | 13/2005 poz. 239 | 32,63 |
| Mpzp Miasta Szczecinek „Polna-2” | Rejon ulic: obszar ograniczony ulicami: Kosińskiego, Polna, Mierosławskiego i Kościuszki. | XXVII/271/05 | 23.05.2005 | 56/2005 poz. 1290 | 14,70 |
| Mpzp Miasta Szczecinek „Narutowicza II” | Rejon ulic : Obszar ograniczony: ul. Kaszubską (włącznie), granicą działki PKP nr 6 w obrębie 09, ul. Słupską (włącznie), ul. Lipową (włącznie), ul. Szafera, rzeką Niezdobną oraz ul. Narutowicza |  |  |  | 42,84 |
| Mpzp Miasta Szczecinek ”Mierosławskiego” | Teren ograniczony ulicami: Mierosławskiego, Koszalińską, Jana Pawła II, Podwale, Bohaterów Warszawy oraz Kościuszki |  |  |  | 10,39 |
| Mpzp Miasta Szczecinek ”Ordona-Mickiewicza” | Teren ograniczony: granicą działki Nr 81/1 i 79 w obrębie 12, ul. Mickiewicza, ul.3 Maja, ul. Ordona, granicą działki Nr 290 w obrębie 13, przedłużeniem granicy działki Nr 290 w obrębie 13 oraz linią brzegową Jeziora Trzesiecko |  |  |  | 16,64 |
| Mpzp Miasta Szczecinek ”Szczecińska” | Teren ograniczony: granicą miasta Szczecinek, linią brzegową Jeziora Trzesiecko, granicą działki Nr 79 w obrębie 12, ulicą Mickiewicza, ulicą Piłsudskiego, ulicą 28 Lutego oraz terenami kolejowymi PKP |  |  |  | ok. 71,88 |
| Mpzp Miasta Szczecinek ”Cieślaka-Sikorskiego” | Teren ograniczony ulicami: Słupską, Cieślaka, Słowiańską, Sikorskiego, 28 Lutego oraz terenami kolejowymi PKP |  |  |  | ok. 104,55 |
| Mpzp Miasta Szczecinek ”Wiatraczna-II” | Teren ograniczony: ulicą Koszalińską, ulicą Zieloną, ulicą Konopnickiej, granicą działek Nr: 257, 256, 255, 181 w obrębie 08, ulicą Wiatraczną, granicą działki Nr 183 w obrębie 08, ulica Kaszubską oraz ul. Narutowicza |  |  |  | ok. 34,22 |

III. ZAŁOŻENIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

- Podokresy programowania:

Podokres I: lata 2005 – 2008

Podokres II: lata 2009 – 2013

- Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru i uzasadnienie

Obszar 1 - ograniczony ulicami: Szczecińska, Piłsudskiego, Mickiewicza, Kamińskiego, Wyszyńskiego, Szafera, Zielona, Koszalińska, Mierosławskiego, Lelewela łącznie z parkiem.

Uzasadnienie:

- teren wymagający porządkowania „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

- teren wymagający renowacji zabudowy budynków w tym obiektów infrastruktury społecznej,

- teren wymagający renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz adaptacji ich na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne,

- teren wymagający poprawy funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych,

- obszar wymagający tworzenia warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej,

- teren wymagający przebudowy i/lub remontów publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z działalnością gospodarczą,

- teren wymagający tworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta,

- teren historycznej zabudowy miejskiej objęty ochroną konserwatorską miasta.

Obszar 2 - obejmujący pozostałe ulice miasta.

  - Podział na projekty i zadania inwestycyjne

Projektami inwestycyjnymi wdrażanymi w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji mogą być następujące typy projektów:

- porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem,

- izolacja, remont i/lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele: gospodarcze, szkoleniowe lub kulturalne – za wyjątkiem przeprowadzania prac budowlano-montażowych w indywidualnych mieszkaniach – w ramach działania wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w tym:

  - remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych,

  - zagospodarowanie przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa małej architektury, ogrodzeń).

- renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie, w tym ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne lub kulturalne, przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy. Priorytetowo będą traktowane budynki posiadające potencjał dla rozwoju turystyki. Renowacja będzie się składała z działań wspierających:

  - prace konserwatorskie,

  - odnowienie zabudowań (za wyjątkiem indywidualnych mieszkań).

- prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniająca się do tworzenia stałych miejsc pracy,

- wyburzanie budynków pod cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne,

- remont i/lub przebudowa infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych,

- tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta, w tym:

  - budowa i/lub remont oświetlenia;

  - zakup i instalacja systemów monitoringu przyczyniających się do realizacji działania.

- adaptacja, przebudowa i/lub remonty budynków i kubatury użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne znajdujących się na terenie rewitalizowanym w tym m.in.: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi (np. walki z narkomanią, alkoholizmem), poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące pomocą społeczną (np. dla samotnych matek z dziećmi, zapobiegania przestępczości, punkty służące pomocą i przekwalifikowywaniem byłych więźniów) – priorytetowo będą traktowane budynki, które głównie przyczynią się do rozwoju działalności gospodarczej i zatrudnienia (za wyjątkiem prac remontowo-instalacyjnych w indywidualnych mieszkaniach), w tym:

  - izolacja, remont, przebudowa fasad i dachów budynków;

  - remont, przebudowa, adaptacja pomieszczeń

  - budowa, remont, przebudowa instalacji w budynkach: grzewczych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych;

  - zagospodarowanie przyległego terenu (np. budowa, remont, przebudowa ogrodzeń i małej architektury).

- przebudowa, wymiana i/lub remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i gazowej w rewitalizowanych obiektach publicznych, usługowych,

- regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych, w tym:

  - remont i/lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci,

  - publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych (zieleń wysoka, niska i trawniki) oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków.

- remonty i/lub przebudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie ochrony środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast, w tym:

  - budowa, remonty i/lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,

  - budowa, remonty i/lub przebudowa kanalizacji deszczowej,

  - wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach publicznych (poza celami mieszkaniowymi) w przypadku, gdy nie wymaga to przebudowy całego obiektu i po spełnieniu wymagań przekazania powstałych odpadów zawierających azbest podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki takimi odpadami,

  - budowa, remonty i/lub przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody.

- poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym:

  - remonty, przebudowa i/lub modernizacja dróg lokalnych (gminnych lub powiatowych) i ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych oraz komunalnych dróg osiedlowych (m.in.: wzmocnienie podbudowy jezdni, polepszenie stanu nośności, wymiana i poszerzenie nawierzchni) oraz małych obiektów inżynieryjnych,

  - budowa, remonty i/lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne i/lub zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt, (np. budowa, przebudowa i/lub remont ścieżek rowerowych),

- remont i/lub przebudowa obiektów pełniących funkcje zaplecza turystycznego, kulturalnego,

- remont, przebudowa i/lub przystosowanie budynków i kubatury dla potrzeb tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości,

- remont, przebudowa i/lub przystosowanie budynków i infrastruktury na cele turystyczne i kulturalne (włącznie z odnowieniem i konserwacją obiektów dziedzictwa kulturowego) prowadząca do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy.

- Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji

Kryteria formalne

  - Kompletność wniosku,

  - Kompletność załączników,

  - Wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku,

  - Zgodność z celami działania,

  - Zgodność z kryterium geograficznym – na obszarach podlegających rewitalizacji,

  - Właściwy okres realizacji projektu zgodnie z zasadą n+2 (uzasadnienie w razie jego przekroczenia),

  - Zgodność udziału % dofinansowania,

  - Zgodność udziału % dofinansowania z budżetu państwa,

  - Kwalifikowalność wydatków,

  - Źródła finansowania projektu,

  - Zgodność z aktualnym Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Kryteria merytoryczno - techniczne

- Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej),

- Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt oraz tworzenie miejsc pracy,

- Poprawność wskaźników,

- Wykonalność techniczna,

- Polityki horyzontalne,

- Kompleksowe projekty oddziaływujące zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną,

- Komplementarność z działaniami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) dla osób chcących podnieść kwalifikacje lub zagrożonych utratą zatrudnienia w ramach ZPORR oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. wspieranych w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich”, a także działań w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na terenach objętych rewitalizacją.

Kryteria dla projektów dotyczących inkubatorów przedsiębiorczości

  - Komplementarność z innymi projektami, zwłaszcza preferowane będą projekty komplementarne z projektami finansowanymi w ramach ZPORR, innymi programami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł,

  - Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej),

  - Znaczący wpływ ekonomiczny projektu na rozwój lokalny,

  - Poprawność wskaźników,

  - Wykonalność techniczna,

  - Polityki horyzontalne.

Wszystkie wnioski, ze zgłoszonymi projektami do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szczecinek, poddano bardzo wnikliwej analizie. Przy określaniu obszarów rewitalizacji, wzięto pod uwagę stopień użyteczności danego projektu, w tym:

- poziom bezrobocia mieszkańców,

- poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe,

- poziom wykształcenia mieszkańców,

- poziom przedsiębiorczości mieszkańców,

- poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków,

- poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

IV. PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2005-2008 I W LATACH NASTĘPNYCH NA OBSZARZE REWIATALIZOWANYM

PLANOWANE DZIAŁANIA PRZESTRZENNE (TECHNICZNO-MATERIALNE) WG ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

| Lp | Składający | Działanie | Etapowanie | Czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | Nakłady do poniesienia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Spóldziel. Budowlano- Mieszk.”Przyjezierze” | Ocieplanie budynków i remonty loggii oraz kominów ponad dachem (ul. Wodociągowa 7,9,11 ) | - dokumentacja budowlana i uzyskanie pozwolenia na budowę - realizacja kolejno budynkami 11,9,7 | 2006 2007 | Zostanie osiągnięte znaczne zmniejszenie zużycia energii, a w odnowionych budynkach mieszkańcy będą mieszkać lepiej i dodatkowo korzystnie znosić zmieniony krajobraz tej części miasta. | 240.000 |  |
| A2 | Spółdziel. Budowlano Mieszk. „Przyjezierze” | Ocieplenie budynku oraz dobudowanie loggii i balkonów ( ul. Kopernika 7) | - opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę | 2006 2007 | Znaczne podniesienie komfortu mieszkań i przystosowanie ich do współczesnych norm. | 495.000 |  |
| A3 | Spółdziel. Budowlano Mieszk. „Przyjezierze | Ocieplanie budynków i remonty loggii oraz kominów ponad dachem (Plac Winniczny 12 ) | - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - realizacja | 2007 | Budynek jego otoczenie będzie stanowiło ciekawe i estetyczne uzupełnienie wizualne tej części miasta | 96.000 |  |
| A4 | Spółdziel. Budowlano Mieszk. „Przyjezierze | Budowa boiska i placu zabaw dla dzieci starszych | - dokumentacja budowlana - realizacja | 2006 | Obiekt sportowy dla starszych dzieci i młodziezy będzie pomagał prawidłowo kształtować współpracę i lepsze poznanie młodzieży z różnych środowisk społecznych. | 28.000 |  |
| A5 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „ Transbudex” Spółka z o.o. | Ocieplanie budynków i remonty dachu oraz kominów ponad dachem (ul. Wyszyńskiego 69a) | - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - realizacja | 2006 | Budynek jego otoczenie będzie stanowiło ciekawe i estetyczne uzupełnienie wizualne tej części miasta | 165.000 |  |
| A6 | Miasto Szczecinek | Remont pomieszczeń piwnicznych ośrodka pomocy (ul.Wiejska 4) | - wykonanie | 2006 | Przywrócenie budynku do dobrego stanu technicznego, polepszenie warunków bezpieczeństwa w pomieszczeniach wykorzystywanych dla potrzeb Noclegowni, Krajowej Sieci Ratownictwa. | 200.000 |  |
| A7 | Miasto Szczecinek | Remont elewacji Domu Dziennego Pobytu „ Złota Jesień” (ul. Połczyńska 2a) | - opracowanie i wykonanie projektu budowlanego - ogłoszenie przetargu na wykonanie robót remontowych - realizacja | 2006 | Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku spowoduje poprawienie warunków wewnątrz budynku. W pomieszczeniach budynku będzie cieplej, dodatkowo pozowali to na oszczędności poprzez zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania. | 160.000 |  |
| A8 | Miasto Szczecinek | Remont pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej ( ul. Połczyńska 2a) | - realizacja | 2006 | Podniesienie warunków higienicznych sanitarnych pomieszczeniach placówki, ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu i możliwości korzystania z urządzeń sanitarnych. | 120.000 |  |
| A9 | Miasto Szczecinek | Garaż przy MOPS (dobudowa nowego i remont obecnego) | - opracowanie dokumentacji budowlanej, - przeprowadzenie procedury przetargowej, - realizacja projektu. | 2007 | Zagospodarowanie wolnej przestrzeni, uzyskanie dodatkowego garażu, który będzie można wykorzystać dla potrzeb ośrodka i straży miejskiej | 50.000 |  |
| A10 | „AQUA – TUR” Spółka z o.o. | Budowa zadaszenia lodowiska | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, - zlecenie wykonania studium wykonalności projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę, - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3 - przeprowadzenie przetargu na wykonanie i dostawę urządzeń - realizacja zadania | 2007 2008 | Poprawienie gospodarki energetycznej basenu (zmniejszenie zużycia ciepła na procesy technologiczne basenu poprzez odzysk do 100kw/dobę z technologii. Propagowanie zdrowego stylu życia i poszerzenia oferty rekreacyjno-sportowej miasta. | 2.500.000 |  |
| A11 | „AQUA – TUR” Spółka z o.O. | Modernizacja powierzchni użytkowej na rozszerzenie bazy sportowej i rekreacyjnej | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, - zlecenie wykonania studium wykonalności projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę, - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3 - przeprowadzenie przetargu na wykonanie i dostawę urządzeń - realizacja zadania | 2006 2007 | Realizacja projektu polegającego na zmianie przeznaczenia pomieszczeń kawiarni i widowni na potrzeby siłowni, klubu fitness, kręgielni. | 860.000 |  |
| A12 | Wspólnota Mieszkaniowa Kopernika 11a-e | Zagospodarowanie terenu przy budynku wraz z elewacją budynku (ul. Kopernika 11a-e) | - projekt zagospodarowania terenu, - pozwolenie na budowę, - realizacja | 2006 | Budynek jego otoczenie będzie stanowiło ciekawe i estetyczne uzupełnienie wizualne tej części miasta | 220.000 |  |
| A13 | Miasto Szczecinek | Zagospodarowanie terenu po byłej jednostce Armii Radzieckiej (JAR) przy ul. Słowiańskiej | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPOPRR3.3.1 - przeprowadzenie przetargu - realizacja zadania | 2006 2007 | Zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu. | 760.000 |  |
| A14 | Miasto Szczecinek | Zagospodarowanie terenu pod mieszkalnictwo wielorodzinne niskie z usługami (MPZP”Centrum” 21MW) | 1. dokończenie wyburzania, podział działek wg planu miejscowego, sprzedaż. | 2006 2007 | Pusta przestrzeń po wyburzonych obiektach charakterze tymczasowym powinna być zagospodarowana, by nie tworzyła obrazu „martwego terenu” | 35.000 | Do uzupełnienia. Brak w WPI. |
| A15 | Miasto Szczecinek | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu pod mieszkalnictwo wielorodzinne niskie z usługami (MPZP”Centrum” 15MW1 i parcele nr 1,2,4) | 1. wyburzenie | 2006 2007 | Pusta przestrzeń po wyburzonych obiektach charakterze tymczasowym powinna być zagospodarowana, by nie tworzyła obrazu „martwego terenu” | 50.000 | Do uzupełnienia. Brak w WPI. |
| A16 | Miasto Szczecinek | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu pod mieszkalnictwo wielorodzinne niskie z usługami (MPZP”Centrum” 3MW1 i parcele nr 2) | 1. wyburzenie | 2006 | Pusta przestrzeń po wyburzonych obiektach charakterze tymczasowym powinna być zagospodarowana, by nie tworzyła obrazu „martwego terenu” | 35.000 | Do uzupełnienia. Brak w WPI. |
| A17 | Miasto Szczecinek | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu pod mieszkalnictwo wielorodzinne niskie z usługami (MPZP”Centrum” 35MW1) | - wyjaśnienie sytuacji istniejących obiektów do wyburzenia - wyburzenie istniejących obiektowa, scalenie działek wg planu miejscowego | 2006 2007 | Przestrzeń śródmiejska tego rodzaj powinna być zabudowana z uwzględnieniem wysokich standardów funkcjonujących oraz warunków urbanistycznych terenu. | 25.000 | Do uzupełnienia. Brak w WPI. |
| A18 | Miasto Szczecinek | Rehabilitacja istniejącego budowa nowego odcinka ciągu pieszo-jezdnego publicznego (ul. Ogrodowa) | - wydzielanie drogi wg planu, opracowanie dokumentacji - realizacja | 2006 | Skomunikowanie obiektów usługowych w centrum miasta | 350.000 |  |
| A19 | Miasto Szczecinek | Budowa drogi dojazdowej publicznej od ulicy Ordona do Junackiej | - wydzielenie drogi wg planu, opracowanie dokumentacji, - realizacja | 2006 2007 | Droga ta umożliwi lepsze połączenie dwóch ulic: Ordona i Junackiej. | 200.000 |  |
| A20 | Miasto Szczecinek | Budowa drogi publicznej lokalnej łączącej ul. Winniczną z ul. Cieślaka oraz poprawa stanu. Winnicznej już istniejącej |  | 2006 2008 | Ulica łącząca ul. Wyszyńskiego i Cielaka istotnie poprawi komunikację w mieście,. Co wpłynie na ożywienie danego obszaru. | 1.400.000 |  |
| A21 | Miasto Szczecinek | Uporządkowanie i zagospodarowanie działki Nr 784 obr. 13 | - przygotowanie do sprzedaży - wyburzanie | 2006 | Istniejąca zabudowa tymczasowa zakłóca ład przestrzenny obszaru. Obiekty przy głównym ciągu komunikacyjnym miasta nie mogą nieć charakteru tymczasowego. | 20.000 | Do uzupełnienia. Brak w WPI. |
| A22 | Miasto Szczecinek | Budowa drogi dojazdowej miejskiej od ul.Mestwina z pełnym uzbrojeniem oraz przygotowanie terenu bazy PPKS do wydzielenia działek pod domy jednorodzinne, a także usługi komercyjne |  | 2006 | Powstanie nowych mieszkań w domach jednorodzinnych wolnostojących oraz nowych miejsc pracy w usługach (dzięki rozwojowi tego obszaru w przestrzeni „odzyskanej” po uciążliwym zapleczu PPKS. Rewitalizacja ternu obecnej bazy PPKS wpłynie na podniesienie atrakcyjności tej części miasta. Obecnie użytkowanie terenu zakłóca ład przestrzenny dzielnicy i miasta, pogarszając tym samym warunki życia mieszkańców. | 500.000 |  |
| A23 | Miasto Szczecinek | Budowa drogi lokalnej łączącej ulice: Zieloną i Jana Pawła II oraz ciągu pieszo-jednego od tej drogi do ul. Jana Pawła II. | - wydzielenie drogi wg planu miejscowego, - realizacja | 2006 2007 | Połączenie ulic: Zielonej i Jana Pawła umożliwi rozwój mieszkalnictwa wielorodzinnego na parcelach jednostki 10MW1. Dzięki tej drodze odblokowana będzie atrakcyjna działka pod usługi komercyjne ((UC), którą miasto może zbyć. | 600.000 |  |
| A24 | Miasto Szczecinek | Budowa ciągu pieszo-jezdnego publicznego od ulicy Ordona do ulicy Jeziornej |  | 2006 2008 | Budowa tego ciągu umożliwi skomunikowanie parceli nr 1 terenu 12MW1, co umożliwi jej odblokowanie (zainwestowanie wg planu miejscowego) Ciąg ten zapewni wygodne skomunikowanie parceli przyleglych, przez co poprawi się funkcjonalność obszaru. | 300.000 |  |
| A25 | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rewitalizacja terenu osiedla „Warszawsko-Chełmińskiego IV-V” | - dokumentacja - pozwolenie na budowę - realizacja | 2007 2008 | Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem wraz z likwidacją barier architektonicznych. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych wraz z poprawą bezpieczeństwa. Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci., młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych | 288.000 |  |
| A26 | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rewitalizacja terenu osiedla „Warszawsko-Chełmińskiego I i II” | - dokumentacja - pozwolenie na budowę - realizacja | 2006 2007 | Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem wraz z likwidacją barier architektonicznych. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych wraz z poprawą bezpieczeństwa. Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci., młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych | 507.000 |  |
| A27 | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rewitalizacja terenu osiedla „Kopernika” | - dokumentacja - pozwolenie na budowę - realizacja | 2007 2008 | Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem wraz z likwidacją barier architektonicznych. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych wraz z poprawą bezpieczeństwa. Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci., młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych | 368.500 |  |
| A28 | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rewitalizacja terenu osiedla „Narutowicza-Wodociągowa” | - dokumentacja - pozwolenie na budowę - realizacja | 2007 2009 | Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem wraz z likwidacją barier architektonicznych. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych wraz z poprawą bezpieczeństwa. Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci., młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych | 612.500 |  |
| A29 | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rewitalizacja terenu osiedla „Rzeczna” | - dokumentacja - pozwolenie na budowę - realizacja | 2006 2007 | Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem wraz z likwidacją barier architektonicznych. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych wraz z poprawą bezpieczeństwa. Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci., młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych | 294.500 |  |
| A30 | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rewitalizacja terenu osiedla „Mierosławskiego” | - dokumentacja - pozwolenie na budowę - realizacja | 2006 2007 | Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem wraz z likwidacją barier architektonicznych. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych wraz z poprawą bezpieczeństwa. Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci., młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych | 650.500 |  |
| A31 | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rewitalizacja terenu osiedla „Myśliwska” | - dokumentacja - pozwolenie na budowę - realizacja | 2006 2009 | Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem wraz z likwidacją barier architektonicznych. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych wraz z poprawą bezpieczeństwa. Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci., młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych | 475.000 |  |
| A32 | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rewitalizacja terenu osiedla „Zachód II” | - dokumentacja - pozwolenie na budowę - realizacja | 2008 2009 | Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem wraz z likwidacją barier architektonicznych. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych wraz z poprawą bezpieczeństwa. Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci., młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych | 1.813.500 |  |
| A33 | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Rewitalizacja terenu osiedla „Zachód I” | - dokumentacja - pozwolenie na budowę - realizacja | 2007 2009 | Porządkowanie starej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem wraz z likwidacją barier architektonicznych. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych wraz z poprawą bezpieczeństwa. Poprawa warunków zamieszkania mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci., młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób starszych | 1.399.000 |  |
| A34 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomorzanin” | Remont klatek schodowych – wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych na PCV | - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - wybór wykonawcy robót - realizacja | 2006 | Poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu estetyki otoczenia a tym samym standardu życia mieszkańców, realizacja powyższego zadania powinna przyczynić się do wzrostu poczucia odpowiedzialności mieszkańców za ich mienie oraz dbałości o otoczenie w którym funkcjonują. | 60.000 |  |
| A35 | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomorzanin” | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na ternie byłych koszar JAR przy ul. Słowiańskiej | - sprecyzowanie zakresu działań - opracowanie dokumentacji technicznej - uzyskanie pozwolenia na budowę - realizacja zadania | 2007 | Uporządkowanie terenów zieleni miejskiej, wzrost estetyki otoczenia oraz atrakcyjności w/w terenu | 45.000 |  |
| A36 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Kościuszki-Koszalińskiej | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2006 2007 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy. Zagospodarowanie terenów wewnątrzosiedlowych poprzez stworzenie małej architektury placów zabaw. | 403.999 |  |
| A37 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Zagospodarowanie i modernizacja isteniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Armii Krajowej | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2007 2009 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele. | 410.024 |  |
| A38 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Zagospodarowanie i modernizacja isteniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Drahimskiej | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2007 2009 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 786.236 |  |
| A39 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Ordona 10 | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2006 2007 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 288.950 |  |
| A40 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Sikorskiego 27, Gdańska 30 | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2007 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 127.010 |  |
| A41 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejąej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Warszawska 8 | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2008 2009 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 121.244 |  |
| A42 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejąej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Słowiańskiej 24-28 | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy | 2006 2007 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 114.473 |  |
| A43 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejąej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy 9-go Maja 27 | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2006 2007 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 28.423,34 |  |
| A44 | Wspólnota Mieszkaniowa „Wodociągowa 16” | Wodociągowa 16 | - remont dachu - wykonanie elewacji z dociepleniem - wymiana przyłącza gazowego dom mieszkań - remont chodników, wjazdu, bramy wjazdowej, ogrodzenia | 2006 | Modernizacja zewnętrzna budynku poprawi wygląd budynku i przyległego ternu, a tym samym wizerunku miasta | 136.000 |  |
| A45 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Boh. Stalingradu | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2006 2007 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 941.992 |  |
| A46 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Plac Wolności, 1-go Maja, Boh. Warszawy | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2006 2007 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 460.930 |  |
| A47 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Koszalińskiej | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2006 2007 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 484.040 |  |
| A48 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Kościuszki | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2007 2008 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 655.786 |  |
| A49 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Wyszyńskiego | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2007 2009 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 779.934 |  |
| A50 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy 28-go Lutego, Piłsudskiego | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy | 2006 2007 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 303.323 |  |
| A51 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Boh. Warszawy | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2006 2007 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 223.178 |  |
| A52 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Koszalińskiej | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2006 2007 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 552.336 |  |
| A53 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Limanowskiego | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2007 2008 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 1.324.196 |  |
| A54 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Zielonej | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy | 2007 2009 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 1.993.574 |  |
| A55 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Zielonej | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie wykonania stadium wykonalności - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.3.1 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - realizacja zadania | 2007 2008 | Efektem zrealizowania projektu będzie m.in. zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez nadanie estetycznego wyglądu istniejącej zabudowy, pozyskanie nowych podmiotów zainteresowanych tworzeniem swoich punktów siedzib i wygospodarowanie wolnych pomieszczeń na te cele | 380.920 |  |
| A56 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Koszalińskiej 26 A-B | Docieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych budynku oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej | - docieplenie budynku - wykonanie izolacji pionowej i poziomej - \wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 2006 2007 | Uzyskanie energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną centralnego ogrzewania: średnio o 30%. Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców budynku | 350.000 |  |
| A57 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Koszalińska 76 C-D | Wymiana stolarki okiennej na PCV i drzwiowej na stolarkę aluminiową oraz zagospodarowanie terenów zielonych | - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - zagospodarowanie terenów zielonych | 2006 | Uzyskanie energooszczędności w zakresie około 15%. Poprawa estetyki miejskiej i lokalnej | 30.000 |  |
| A58 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Koszalińskiej 32 | Docieplenie budynku i wymiana poszycia dachowego wraz z remontem instalacji kominowych i wymiana okien w częściach wspólnych | - remont dachu i kominów - docieplenie budynku - wymiana okien na częściach wspólnych | 2006 2007 | Uzyskanie energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną. Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców budynku | 250.000 |  |
| A59 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Wyszyńskiego 25 | Docieplenie budynku i wymiana poszycia dachowego wraz z remontem instalacji kominowych i wymiana okien w częściach wspólnych | - remont dachu i kominów - docieplenie budynku - wymiana okien na częściach wspólnych | 2007 2008 | Uzyskanie energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną. Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców budynku | 250.000 |  |
| A60 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul Polnej 9-13 | Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych | - remont dachu - docieplenie budynku - izolacja przeciwwilgociowa - wymiana okien i drzwi na częściach wspólnych | 2007 2008 | Uzyskanie energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną centralnego ogrzewania. Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców. Ochrona mienia Wsólnoty przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi | 250.000 |  |
| A61 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Ordona 16 | Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych | - remont dachu - docieplenie budynku - izolacja przeciwwilgociowa - wymiana okien i drzwi na częściach wspólnych | 2006 2008 | Uzyskanie energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną centralnego ogrzewania. Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców. Ochrona mienia Wsólnoty przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi | 250.000 |  |
| A62 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Zielonej 47 | Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych | - remont dachu - docieplenie budynku - izolacja przeciwwilgociowa - wymiana okien i drzwi na częściach wspólnych | 2008 2009 | Uzyskanie energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną centralnego ogrzewania. Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców. Ochrona mienia Wsólnoty przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi | 200.000 |  |
| A63 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Polnej 15 | Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych | - remont dachu - docieplenie budynku - izolacja przeciwwilgociowa - wymiana okien i drzwi na częściach wspólnych | 2008 2009 | Uzyskanie energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną centralnego ogrzewania. Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców. Ochrona mienia Wsólnoty przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi | 280.000 |  |
| A64 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Słowiańskiej 18-22 | Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych | - remont dachu - docieplenie budynku - izolacja przeciwwilgociowa - wymiana okien i drzwi na częściach wspólnych | 2007 2008 | Uzyskanie energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną centralnego ogrzewania. Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców. Ochrona mienia Wsólnoty przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi | 250.000 |  |
| A65 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Emilii Plater 17-23 | Docieplenie nieruchomości oraz wykonanie instalacji odparowującej wody opadowe | - docieplenie budynku - wykonanie instalacji odparowującej wody opadowe | 2007 2008 | Uzyskanie energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną centralnego ogrzewania. Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców. Ochrona mienia Wsólnoty przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi | 250.000 |  |
| A66 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Ul. Winnicznej 8A-D | Docieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych budynku, rekonstrukcja systemu melioracyjnego od południowej strony nieruchomości | - docieplenie budynku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - rekonstrukcja systemu melioracyjnego | 2006 2007 | Uzyskanie energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną centralnego ogrzewania. Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców. | 250.000 |  |
| A67 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Winnicznej 10A-E | Docieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych budynku, oraz remont pęknięć konstrukcyjnych na ścianach, rekonstrukcja systemu melioracyjnego od południowej strony nieruchomości | - docieplenie budynku i usuniecie pęknięć na elewacji - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - rekonstrukcja systemu melioracyjnego | 2006 2007 | Uzyskanie energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną centralnego ogrzewania. Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców budynku i możliwość skierowania wygospodarowanych oszczędności na zmianę infrastruktury otoczenia. Poprawa estetyki miejskiej i lokalnej. Osuszenie budynku. | 300.000 |  |
| A68 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 20 | Docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych | - docieplenie budynku - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych | 2006 2007 | Konieczności poprawy energooszczędności budynku przez wykonanie docieplenia nowoczesną technologią, montaż okien PCV i drzwi aluminiowych na częściach wspólnych. | 150.000 |  |
| A69 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 15 | Docieplenie budynku i remont częściowy dachu wraz z kapitalnym remontem schodów znajdujących się środkowej części nieruchomości | - remont częściowy dachu - docieplenie budynku - remont schodów | 2007 2008 | Uzyskanie poprawy energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną, Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców budynku i możliwość skierowania wygospodarowanych oszczędności na zmianę infrastruktury otoczenia. Poprawa estetyki miejskiej i lokalnej oraz ułatwienie w użytkowaniu lokali handlowo-usługowych. | 300.000 |  |
| A70 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 21-27A | Docieplenie budynku i wymiana poszycia dachowego wraz z remontem instalacji kominowych i wymiana okien na częściach wspólnych | - remont częściowy dachu - docieplenie budynku | 2008 2009 | Uzyskanie poprawy energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną, Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców | 450.000 |  |
| A71 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 8-10 | Docieplenie budynku i wymiana poszycia dachowego wraz z remontem instalacji kominowych | - remont dachu - docieplenie budynku | 2006 2007 | Uzyskanie poprawy energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną, Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców | 250.000 |  |
| A72 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 28-go Lutego 31 | Docieplenie dachu wraz z kompleksową rekonstrukcją zabytkowych elementów – dokończenie remontu dachu i wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku | - remont dachu - docieplenie budynku - izolacja przeciwwilgociowa | 2006 2007 | Uzyskanie poprawy energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną, Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców. Poprawa estetyki miejskiej i lokalnej oraz ułatwienie w użytkowaniu lokali handlowo-usługowych. | 300.000 |  |
| A73 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 10 A-B | Docieplenie nieruchomości z wymianą okien na częściach wspólnych oraz wymiana instalacji rynnowej. | - docieplenie budynku - wymiana okien | 2006 2007 | Uzyskanie poprawy energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną, Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców. Poprawa estetyki miejskiej i lokalnej. | 150.000 |  |
| A74 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 9-go Maja 38 | Kompleksowe Docieplenie budynku, remont dachu wraz z przebudową kondygnacji IV nieruchomości i całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania | - przebudowa IV kondygnacji - remont dachu - docieplenie budynku | 2007 2008 | Uzyskanie poprawy energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną, Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców. Poprawa estetyki miejskiej i lokalnej oraz ułatwienie w użytkowaniu lokali handlowo-usługowych | 350.000 |  |
| A75 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 20 | Docieplenie nieruchomości oraz zmiana wadliwego systemu i konstrukcji instalacji rynnowej oraz adaptacji pomieszczenia po byłej kotłowni na lokal użytkowy usługowo-handlowy | - docieplenie budynku - modernizacja instalacji rynnowej - przebudowa pomieszczenia po kotłowni na lokal użytkowy | 2008 2009 | Uzyskanie poprawy energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną, Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców. Poprawa estetyki miejskiej i lokalnej oraz ułatwienie w użytkowaniu lokali handlowo-usługowych | 350.000 |  |
| A76 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 27-35 | Docieplenie ściany wschodniej nieruchomości oraz wykonanie chodnika wzdłuż ściany zachodniej wraz z ułożeniem instalacji odprowadzającej wody opadowe | - docieplenie ściany wschodniej budynku - remont chodnika od strony zachodniej budynku - ułożenie instalacji odprowadzające wody opadowe do sieci deszczowej kanalizacji miejskiej | 2007 2008 | Uzyskanie poprawy energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną, Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców. Poprawa estetyki miejskiej i lokalnej oraz ułatwienie w użytkowaniu lokali hadlowo-usługowych, poprawa funkcjonalności ruchu pieszego modernizacja drogi lokalnej. | 200.000 |  |
| A77 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 16-16B | Docieplenie ściany wschodniej nieruchomości | - docieplenie ściany wschodniej budynku | 2006 | Uzyskanie poprawy energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną, Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców | 100.000 |  |
| A78 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Osiedle Pomorskie Blok 14A-B | Wykonanie melioracji terenu przyległego do posesji oraz zagospodarowanie terenów zielonych oraz wykonanie instalacji telekomunikacyjnych | - melioracja terenów przyległych - zagospodarowanie terenów zielonych - wykonanie instalacji telekomunikacyjnych | 2006 2007 | Ochrona mienia wspólnoty. Poprawa estetyki otoczenia i integracja środowisk lokalnego do standardów miejskich. | 50.000 |  |
| A79 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Toruńska 13-17 | Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych | - remont dachu - Docieplenie dachu - izolacja przeciwwilgociowa - wymiana okien d drzwi na częściach wspólnych | 2008 | Uzyskanie poprawy energooszczędności w zakresie poboru i zapotrzebowania na energię cieplną, Odciążenie ekonomiczne społeczności mieszkańców Ochrona mienia Wspólnoty przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi. | 250.000 |  |
| A80 | Miasto Szczecinek | Rewitalizacja części zabytkowej Parku Miejskiego | - przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - uzyskanie pozwolenia na budowę - złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ZPORR 3.2 - przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy - zakończenie i rozliczenie inwestycji | 2006 2007 | Wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływania zgodnie ze ZPORR dla Działania 3.2.. | 4.075.000 |  |
| A81 | Parafia rzymsko-katolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinku | Rewitalizacja terenów miejskich przy parafii ul. Kołobrzeska 3. | 1. Budowa drogi dojazdowej z parkingami dla sam. osobowych, chodników dla pieszych, oświetlenie terenu. 2. Budowa terenów zieleni m. z bazą kulturalną i turystyczną oraz rekreacyjną. | 2006 2007 | - – dł. zmodernizowanych dróg gminnych i parkingów – 0,8 km 3.2.16 dł. zmodernizowanych chodników – 0,4 km 3.2.21 liczba punktów oświetleniowych – 20 szt. 3.2.123 liczba osób korzystających – 400 osób 3.3.24 powierzchnia terenu turyst.-rekreac. – 3800 m2 | 380.000 |  |
| A 82 | Parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP | Zagospodarowanie placu kościelnego z wymianą ogrodzenia. | 1. Modernizacja chodników, 2.Wymiana ogrodzenia 3. Uporządkowanie i założenie terenów zielonych 4. Modernizacja parkingów | 2006 | 3.2.6 dł. zmodernizowanych dróg gminnych i parkingów – 20 m2 3.2.16 dł. zmodernizowanych chodników – 300 m2 3.2.27 – powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę – ok. 400 270.mb | 270.000 |  |

PLANOWANE DZIAŁANIA GOSPODARCZE WG ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

|  | Składający | Działanie | Etapowanie | Czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | Nakłady do poniesienia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji samochodowej | Budowa myjni samochodowej z obiegiem zamkniętym | - projekt budowlany - budowa obiektu | 2006 | Budowa nowej myjni pozwoli na oszczędność zużywanej wody, osiągnięcie efektu ekologicznego oraz wykonanie profesjonalnej usługi | 1.000.000 |  |
| C2 | LM Zielińscy Spółka Jawna | Pensjonat | - dokumentacja budowlana - pozwolenie na budowę - realizacja budowy | 2006 | Zwiększenie ilości turystów przyjeżdżających do Szczecinka, propagowanie regionu z wykorzystaniem lokalnych walorów turystycznych | 800.000 |  |

PLANOWANE DZIAŁANIA SPOŁECZNE WG ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

|  | Składający | Działanie | Etapowanie | Czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | Nakłady do poniesienia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 1 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Przyjezierze” | Budowa klubu osiedlowego o pow. 250m2 | - pracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - realizacja - zagospodarowanie obiektu, przystosowanie do planowanej funkcji | 2006 2007 | Realizacja tego projektu stworzy warunki do prawidłowego korzystania z wypoczynku oraz zintegruje społeczność tej części miasta Szczecinka | 820.000 |  |
| B 2 | Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli | Centrum konferencyjne | - dokumentacja budowlana - pozwolenie na budowę - realizacja | 2006 2007 | Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej i noclegowej na potrzeby miasta. Umożliwienie organizowania szeroko rozumianego szkolenia ustawicznego dla nauczycieli | 955.000 |  |
| B 3 | Miasto Szczecinek | Świetlica środowiskowa | - opracowanie projektu technicznego - przeprowadzenie przetargu - wykonanie prac adaptacyjnych - ogłoszenie konkursu na prowadzenie świetlicy - uruchomienie świetlicy | 2006 | Utworzenie świetlicy środowiskowej w okolicach dworca PKP | 50.000 |  |
| B 4 | Miasto Szczecinek | Mieszkania chronione | - dobór odpowiedniego lokalu mieszkalnego - wybór beneficjentów projektu - projekt budowlany - przeprowadzenie przetargu - prace remontowo-budowlanych - zakup sprzętów i wyposażenia mieszkań - wprowadzenie lokatorów | 2006 | Utworzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Umożliwienie samodzielnego funkcjonowania beneficjentom projektu w tym: - zwiększenie skuteczności terapii po przebytym leczeniu psychiatrycznym - zabezpieczenie potrzeb bezpieczeństwa i potrzeb mieszkaniowych bez konieczności kierowania do placówek pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności - zwiększenie tolerancji wobec osób chorych psychicznie. | 250.000 |  |
| B5 | Miasto Szczecinek | Rozbudowa monitoringu: -wizyjnego-fotoradar-hałasu-jeziora Trzesiecko-powietrza miasta Szczecinek | - uzyskanie pozwolenia na budowę - realizacja dalszych 2 kamer - realizacja pozostałych 9 kamer | 2006 2010 | Ochrona urządzeń wyposażenia parków, skwerów, placów zabaw itp. przed wandalizmem. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegać będzie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarami miasta. - – zmniejszenie liczby przestępstw w mieście - zwiększenie wskaźnika wykrywalności przestępstw | 950.000 |  |

V. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTÓW

| Symbol wniosku | Nazwa instytucji wnioskującej i opis zadania | Okres realizacji | Nakłady łączne (wartość kosztorysu) | Planowane wydatki w tys. zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
|  |  |  |  | Własne wnioskod. | Dofinansow. | Własne wnioskod. | Dofinansow. | Własne wnioskod. | Dofinan. | Własne wnioskod. | Dofinan | Własnewniosk. | Dofinan. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| A46 pilotaż | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Plac Wolności, 1-go Maja, Boh. Warszawy | 2006-2007 | 460,- | 60,- | 170,- | 60,- | 170,- |  |  |  |  |  |  |
| A61 pilotaż | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordona 16 Zakład Obsługi Nieruchomości Kubicki Waldemar w Sz-nku Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych | 2006-2007 | 250,- | 35,- | 90,- | 35,- | 90,- |  |  |  |  |  |  |
| A80 pilotaż | Miasto Szczecinek Rewitalizacja części zabytkowej Parku Miejskiego | 2006-2007 | 4075,- | 500,- | 1500,- | 575,- | 1500,- |  |  |  |  |  |  |
| B5 pilotaż | Miasto Szczecinek Rozbudowa monitoringu: -wizyjnego-fotoradar-hałasu-jeziora Trzesiecko-powietrza miasta Szczecinek | 2006-2010 | 950,- | 25,- | 75,- | 40,- | 110,- | 40,- | 110,- | 70,- | 180,- | 70,- | 180,- |
| A5 pilotaż | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Transbudex” Spółka z o.o. Ocieplanie budynków i remonty dachu oraz kominów ponad dachem ul. Wyszyńskiego 69a | 2006 | 165,- | 45,- | 120,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 pilotaż | Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji samochodowej Budowa myjni samochodowej z obiegiem zamkniętym | 2006 | 1000,- | 250,- | 750,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A82 pilotaż | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Zagospodarowanie placu kościelnego z wymianą ogrodzenia | 2006 | 270,- | 70,- | 200,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 pilotaż | Miasto Szczecinek lub inny podmiot Świetlica środowiskowa | 2006 | 50,- | 15,- | 35,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A18 | Miasto Szczecinek Rehabilitacja istniejącego budowa nowego odcinka ciągu pieszo-jezdnego publicznego (ul. Ogrodowa) | 2006 | 350,- | 90,- | 260,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A43 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.z o.o. Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy 9-goMaja 27 | 2006-2007 | 30,- | 5,- |  | 10,- | 20,- |  |  |  |  |  |  |
| A47 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.z o.o. Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Koszalińskiej dotyczy działki nr 172/2 | 2006-2007 | 484,- | 34,- |  | 120,- | 330,- |  |  |  |  |  |  |
| A51 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.z o.o. Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Boh. Warszawy | 2006-2007 | 224,- | 24,- |  | 50,- | 150,- |  |  |  |  |  |  |
| B4 | Miasto Szczecinek Mieszkania chronione | 2006 | 250,- | 70,- | 180,- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 | „AQUA – TUR” Spółka z o.o Modernizacja powierzchni użytkowej na rozszerzenie bazy sportowej i rekreacyjnej | 2006-2007 | 860,- | 60,- |  | 160,- | 640,- |  |  |  |  |  |  |
| A23 | Miasto Szczecinek Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Zieloną ul. Jana Pawła II. | 2006-2007 | 600,- | 40,- |  | 140,- | 420,- |  |  |  |  |  |  |
| A29 | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Rewitalizacja terenu osiedla „Rzeczna” | 2006-2007 | 295,- | 35,- |  | 65,- | 195,- |  |  |  |  |  |  |
| A36 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.z o.o Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulic Kościuszki-Koszalińska | 2006-2007 | 405,- | 35,- |  | 100,- | 270,- |  |  |  |  |  |  |
| A39 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.z o.o Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Ordona 10 | 2006-2007 | 290,- | 30,- |  | 65,- | 195,- |  |  |  |  |  |  |
| A45 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.z o.o Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Boh. Stalingradu | 2006-2007 | 940,- | 60,- |  | 220,- | 660,- |  |  |  |  |  |  |
| A52 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.z o.o Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Koszalińskiej dotyczy budynków nr: 10,14,30 | 2006-2007 | 550,- | 50,- |  | 125,- | 375,- |  |  |  |  |  |  |
| A56 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Koszalińskiej 26 A-B Termomodernizacja budynku mieszkalnego. | 2006-2007 | 350,- | 40,- |  | 80,- | 230,- |  |  |  |  |  |  |
| A58 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Koszalińskiej 32 Termomodernizacja budynku wraz z remontem kominów. | 2006-2007 | 250,- | 30,- |  | 55,- | 165,- |  |  |  |  |  |  |
| A68 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 20 Termomodernizacja budynku. | 2006-2007 | 150,- | 20,- |  | 35,- | 95,- |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Miejski Zakład Doskonalenia Nauczycieli Centrum konferencyjne | 2006-2007 | 950,- | 50,- |  | 225,- | 675,- |  |  |  |  |  |  |
| A24 | Miasto Szczecinek Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego publicznego od ulicy Ordona do ulicy Jeziornej | 2007-2008 | 300,- |  |  | 30,- |  | 70,- | 200,- |  |  |  |  |
| A59 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Wyszyńskiego 25 Termomodernizacja budynku. | 2007-2008 | 250,- |  |  | 30,- |  | 55,- | 165,- |  |  |  |  |
| A65 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Ul. Emilii Plater 17-23 Termomodernizacja budynku i wykonanie instalacji odparowującej wody opadowe | 2007-2008 | 250,- |  |  | 30,- |  | 55,- | 165,- |  |  |  |  |
| A69 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 15. Termomodernizacja budynku i remont schodów. | 2007-2008 | 300,- |  |  | 40,- |  | 65,- | 195,- |  |  |  |  |
| A74 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 9-go Maja 38. Termomodernizacja budynku mieszkalnego. | 2007-2008 | 350,- |  |  | 40,- |  | 80,- | 230,- |  |  |  |  |
| A10 | „AQUA – TUR” Spółka z o.o. Budowa zadaszenia lodowiska | 2007-2008 | 2500,- |  |  | 1000,- |  | 1500,- |  |  |  |  |  |
| A19 | Miasto Szczecinek Budowa drogi dojazdowej publicznej łączącej ulice Ordona i Junacką | 2006-2007 | 200,- | 30,- |  | 45,- | 125,- |  |  |  |  |  |  |
| A48 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Kościuszki dotyczy budynków nr: 8,9,10,2-4,23 | 2007-2008 | 660,- |  |  | 60,- |  | 75,- | 225,- |  |  |  |  |
| A53 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Limanowskiego | 2007-2008 | 1325,- |  |  | 85,- |  | 155,- | 465,- |  |  |  |  |
| A55 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Zielonej | 2007-2008 | 380,- |  |  | 40,- |  | 85,- | 255,- |  |  |  |  |
| A76 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 27-35 Termomodernizacja. | 2007-2008 | 200,- |  |  | 20,- |  | 45,- | 135,- |  |  |  |  |

Pozostałe zadania mieszczące się w obszarze 2 zostaną zaplanowane na lata 2009 – 2013.

Wnioski, które zostały przewidziane do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji w terminie późniejszym lub zostały odrzucone

| Symbol wniosku | Nazwa instytucji wnioskującej i opis zadania | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| A22 | Miasto Szczecinek Budowa drogi dojazdowej miejskiej od ul. Mestwina z pełnym uzbrojeniem oraz przygotowanie terenu bazy PPKS do wydzielenia działek pod domy jednorodzinne, a także usługi komercyjne | Wniosek kompletny uzależniony od dalszego postępowania PPKS. |
| A78 | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Osiedle Pomorskie Blok 14A-B Wykonanie melioracji terenu przyległego do posesji oraz zagospodarowanie terenów zielonych oraz wykonanie instalacji telekomunikacyjnych | Wniosek odrzucony. Lokalizacja w sąsiedniej gminie. |

- Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

Produkty:

| Długość wybudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją | km |
| --- | --- |
| Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją | km |
| Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej | szt |
| Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej | szt |
| Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej | m2 |
| Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej | m2 |
| Powierzchnia wybudowanych „plomb” w zabudowie | m2 |
| Liczba budynków poddanych renowacji | szt |
| Powierzchnia budynków poddanych renowacji | m2 |
| Liczba budynków poddanych termo-renowacji | szt |
| Powierzchnia budynków poddanych termo-renowacji | m2 |
| Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej | szt |
| Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej | m2 |
| Długość wybudowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska | km |
| Długość przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury komunalnej w zakresie ochrony środowiska | km |
| Powierzchnia zdegradowanych dzielnic i obszarów miast poddanych rehabilitacji | m2 |
| Liczba projektów walki z przestępczością i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców | szt |
| Powierzchnia usługowa w wybudowanych „plombach” | m2 |
| Powierzchnia usługowa w budynkach poddanych renowacji | m2 |
| Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele edukacyjno/społeczne | szt |
| Powierzchnia budynków zmodernizowanych na cele edukacyjno/społeczne | m2 |
| Powierzchnia zmodernizowanych obiektów z przystosowanych dla osób niepełnosprawnych | m2 |
| Liczba budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości | szt |
| Powierzchnia budynków zmodernizowanych na inkubatory przedsiębiorczości | m2 |
| Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej | m2 |
| Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej | szt |
| Liczba zmodernizowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej | szt |
| Powierzchnia terenów rewitalizowanych przeznaczonych na małą infrastrukturę | m2 |
| Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne | szt |
| Powierzchnia obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne | m2 |
| Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego | szt |
| Liczba nowych miejsc noclegowych | szt |
| Powierzchnia zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego | m2 |
| Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach po-przemysłowych i po-wojskowych | m2 |
| Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym | m2 |

Rezultaty:

| Liczba przestępstw w mieście | szt |
| --- | --- |
| Wskaźnik wykrywalności przestępstw | % |
| Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie zrewitalizowanym | szt |
| Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki | szt |
| Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami | szt |
| Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych | szt |
| Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej | osoby |
| Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana | m2 |
| Liczba nowych przedsiębiorstw | szt |
| Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych | szt |

Oddziaływanie:

| Wskaźnik bezrobocia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych | % |
| --- | --- |
| Migracje z terenów poddanych rewitalizacji | saldo |
| Liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych | osoby |
| Liczba pożarów, włamań do obiektów zabytkowych | szt |
| Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki | osoby |
| Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki | szt |
| Wskaźnik wykształcenia wśród mieszkańców terenów zrewitalizowanych | % |
| Liczba absolwentów szkół średnich na terenie zrewitalizowanym | osoby |
| Liczba utrzymanych miejsc pracy(w okresie 2 lat) | szt |
| Liczba utrzymanych punktów usługowych (w okresie 2 lat) | szt |

VI. SYSTEM WDRAŻANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Szczecinek będzie realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Korzystając z funduszy strukturalnych, należy przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 1260/1999, wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia (krajowych i unijnych).

VII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania programu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.

Zasady monitorowania

Ustalono, że monitorowanie, by stać się skutecznym narzędziem w procesie wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji powinno charakteryzować się następującymi zasadami:

Wiarygodność

Informacja musi być bardzo wiarygodna i musi opierać się na niepodważalnych danych. Niedokładne dane systemu monitorowania mogą spowodować podjęcie niewłaściwych działań korygujących.

Aktualność

Informacje muszą być zbierane, przekazywane i oceniane w sposób ciągły, który umożliwia podjęcie na czas działań korygujących oraz stosownych korekt w momencie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Obiektywność

Monitorowanie prowadzone w oparciu o analizę wskaźników porównawczych daje możliwość prowadzenia obiektywnej oceny, niezakłóconej subiektywnością, wynikającą z przywiązania do własnych pomysłów.

Skupienie się na strategicznych punktach

Monitorowanie koncentrować się będzie na dziedzinach, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia największych odchyleń, mogących wywoływać zahamowania w realizacji projektu lub jego zatrzymanie.

Realizm

Monitorowanie musi być zgodne z realiami projektu. Wdrażający Lokalny Program Rewitalizacji powinni dostrzegać przede wszystkim te elementy procesu, które świadczą o wydajności i jakości dostarczanych produktów.

Koordynacja informacji

Monitorowanie musi być skoordynowane z tokiem pracy tak, aby nie wpływało na ich zahamowanie, ani też nie przeszkadzało w realizacji podejmowanych działań. Monitorowanie każdego z etapów programu powinno wpływać na powodzenie całego programu. Oceny, których dokonuje się w trakcie jego realizacji, powinny być znane członkom zespołu sterującego, a w przypadku ujawnienia uchybień, należy podjąć działania, których celem będzie naprawienie błędów oraz zapobieżenie powstaniu podobnych sytuacji w przyszłości. Informacje płynące

z prowadzonego monitoringu powinny docierać do wszystkich członków zespołu tak, aby umożliwić im właściwe podejmowanie decyzji dotyczących realizacji programu.

Elastyczność monitorowania

Mechanizm i sam proces monitorowania musi być na tyle elastyczny, aby mógł szybko reagować na zachodzące zmiany. Również w przypadku dokonywania zmian i korekt projektu należy dbać o to, aby modyfikować system oceny w sposób dostosowany do zmieniających się oczekiwań w późniejszych etapach projektu.

Normatywność i operacyjność monitorowania

Skuteczny system monitorowania w przypadku wykrycia uchybień i odchyleń od przyjętych norm powinien wskazywać, jakie należy podjąć działania korygujące. W sposobie raportowania powinno być zastrzeżone, jakie działania należy podjąć w przypadku, kiedy zakładane w programie rezultaty nie zostają osiągnięte bądź ich jakość budzić będzie wątpliwość.

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji posiada Burmistrz Miasta. Dodatkowo w monitorowaniu uczestniczyć będzie zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji. Główną ich rolą  będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Programie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie potrzeby aktualizowanie programu w zakresie dostosowania go do zmieniających się uwarunkowań.

Do monitorowania, oceny realizacji programu i jego aktualizacji służyć ma system współpracy

pomiędzy podmiotami programu oraz osiągane wskaźniki produktów, rezultatów i oddziaływań.

Public Relations Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zasadniczym celem komunikacji społecznej jest uzyskanie partycypacji społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, jej aktywnego udziału w programowaniu, decyzjach oraz odpowiedzialności i finansowaniu.

Informowanie ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji, w zamian za ewentualne, tymczasowe zakłócenie normalnego rytmu życia i określony wysiłek, także finansowy.

Komunikacja społeczna ma zapewnić:

- dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji,

- pobudzić do wyrażania własnych opinii,

- nawiązać porozumienie pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji, a zespołem zadaniowym.

W związku z powyższym, należy zapewnić:

- powszechny dostęp do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich zainteresowanych na terenie miasta,

- czytelną informację o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach,

- bieżące informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Miasta Szczecinek,

- współpracę z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,

- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,

- wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

- Zestawienie wniosków o umieszczenie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Szczecinek

- Mapa obszarów do rewitalizacji

- Mapa obszarów ochrony konserwatorskiej

- Mapa obszarów ochrony konserwatorskiej – środowisko kulturowe

- Mapa – sytuacja planistyczna

- Mapa sieci dróg

- Mapa obszarów problemowych z uwagi na stan środowiska

- Mapa – problematyka środowiska przyrodniczego

Wnioski o umieszczenie projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Szczecinek

| Lp. | Nazwa wnioskodawcy | Forma prawna | Tytuł projektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | L. M. Zielińscy Spółka Jawna | Spółka Jawna | Pensjonat |
| 2. | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomorzanin” | Spółdzielnia | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na terenie byłych koszar przy ul. Słowiańskiej |
| 3. | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pomorzanin” | Spółdzielnia | Remont klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych na PCV |
| 4. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Wspólnota mieszkaniowa | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów – 9 Maja 27 |
| 5. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Wspólnota mieszkaniowa | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów – Słowiańska 24-26-28 |
| 6. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Wspólnota mieszkaniowa | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów – Warszawska 8 |
| 7. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Wspólnota mieszkaniowa | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów – Sikorskiego 27 -Gdańska 30 |
| 8. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Wspólnota mieszkaniowa | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów- Ordona 10 |
| 9. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Drahimskiej |
| 10. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Armii Krajowej |
| 11. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Kościuszki-Koszalińskiej |
| 12. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Zielonej |
| 13. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Zielonej |
| 14. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Limanowskiego |
| 15. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Koszalińskiej |
| 16. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Boh. Warszawy |
| 17. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru 28 Lutego, Piłsudskiego |
| 18. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego |
| 19. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Tadeusza Kościuszki |
| 20. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Koszalińskiej |
| 21. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru :Plac Wolności, 1-go Maja, Boh. Warszawy |
| 22. | ZGM TBS Sp. z o.o. | Spółka z o.o. – zasób własny | Zagospodarowanie i modernizacja istniejącej zabudowy oraz przyległych terenów obszaru ulicy Boh. Stalingradu |
| 23. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 26 A-B | Wspólnota mieszkaniowa | Docieplenie budynku z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych budynku oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej |
| 24. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 76 C-D | Wspólnota mieszkaniowa | Wymiana stolarki okiennej na PCV i drzwiowej na stolarkę aluminiową oraz zagospodarowanie terenów zielonych |
| 25. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Koszalińskiej 32 | Wspólnota mieszkaniowa | Docieplenie budynku i wymiana poszycia dachowego wraz z remontem instalacji kominowych i wymiana okien na częściach wspólnych |
| 26. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 25 | Wspólnota mieszkaniowa | Docieplenie budynku i wymiana poszycia dachowego wraz z remontem instalacji kominowych i wymiana okien na częściach wspólnych |
| 27. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Polna 9-13 | Wspólnota mieszkaniowa | Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych |
| 28. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordona 16 | Wspólnota mieszkaniowa | Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych |
| 30. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zielona 47 | Wspólnota mieszkaniowa | Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych |
| 31. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Polna 15 | Wspólnota mieszkaniowa | Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych |
| 32. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Słowiańska 18-20-22 | Wspólnota mieszkaniowa | Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych |
| 33. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Toruńska 13-15-17 | Wspólnota mieszkaniowa | Docieplenie budynku wraz z remontem dachu, wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych |
| 34. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. E. Plater 17-23 | Wspólnota Mieszkaniowa | Docieplenie nieruchomości oraz wykonanie izolacji odprowadzającej wody opadowe |
| 35. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Winniczna 8 A-D | Wspólnota Mieszkaniowa | Docieplenie budynku z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych budynku, rekonstrukcja systemu melioracyjnego od południowej strony nieruchomości |
| 36. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Winniczna 10 A-E | Wspólnota Mieszkaniowa | Docieplenie budynku z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych budynku oraz remont pęknięć konstrukcyjnych na ścianach, rekonstrukcja systemu melioracyjnego od południowej strony nieruchomości |
| 37. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kościuszki 20 | Wspólnota Mieszkaniowa | Docieplenie budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych |
| 38. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 15 | Wspólnota Mieszkaniowa | Docieplenie budynku i remont częściowy dachu wraz z kapitalnym remontem schodów znajdujących sie w środkowej części nieruchomości |
| 40. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 21-27A | Wspólnota Mieszkaniowa | Docieplenie budynku i wymiana poszycia dachowego wraz z remontem instalacji kominowych i wymiana okien na częściach wspólnych |
| 41. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 8-10 | Wspólnota Mieszkaniowa | Docieplenie budynku i wymiana poszycia dachowego wraz z remontem instalacji kominowych |
| 42. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 28 Lutego 31 | Wspólnota Mieszkaniowa | Docieplenie budynku wraz z kompleksową rekonstrukcją zabytkowych elementów – dokończenie remontu dachu i wykonanie przeciwwilgociowej izolacji budynku |
| 43. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Wyszyńskiego 20 | Wspólnota Mieszkaniowa | Docieplenie nieruchomości oraz zmiana wadliwego systemu i konstrukcji instalacji rynnowej oraz adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na lokal użytkowy usługowo-handlowy |
| 44. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Wyszyńskiego 10A-B | Wspólnota Mieszkaniowa | Docieplenie nieruchomości z wymianą okien na częściach wspólnych oraz wymiana instalacji rynnowej |
| 45. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 9-go Maja 38 | Wspólnota Mieszkaniowa | Kompleksowe docieplenie budynku, remont dachu wraz z przebudowa kondygnacji IV nieruchomości i całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania |
| 46. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Wyszyńskiego 27-35 | Wspólnota Mieszkaniowa | Docieplenie ściany wschodniej nieruchomości oraz wykonanie chodnika wzdłuż ściany zachodniej wraz z ułożeniem instalacji odprowadzającej wody opadowe |
| 47. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 16-16A-16B | Wspólnota Mieszkaniowa | Docieplenie ściany wschodniej nieruchomości |
| 48. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Osiedle Pomorskie Blok nr 14 A-B w Skotnikach | Wspólnota Mieszkaniowa | Wykonanie melioracji terenu przyległego do posesji oraz zagospodarowanie terenów zielonych oraz wykonanie instalacji telekomunikacyjnej |
| 49. | Wspólnota Mieszkaniowa „Wodociągowa 16” | Wspólnota Mieszkaniowa | Wodociągowa 16 (poprawa estetyki budynku oraz przyległego terenu) |
| 50. | Miasto Szczecinek | Jednostka samorządu terytorialnego | Zagospodarowanie terenu pod mieszkalnictwo wielorodzinne niskie z usługami (MPZP „CENTRUM” 21 MW1) |
| 51. | Miasto Szczecinek | Jednostka samorządu terytorialnego | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu pod mieszkalnictwo wielorodzinne niskie z usługami (MPZP „CENTRUM” 15MW1 parcele nr 1,2,4) |
| 52. | Miasto Szczecinek | Jednostka samorządu terytorialnego | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu pod mieszkalnictwo wielorodzinne niskie z usługami (MPZP „CENTRUM” 3MW1 parcela nr 2) |
| 53. | Miasto Szczecinek | Jednostka samorządu terytorialnego | Zagospodarowanie terenu pod mieszkalnictwo wielorodzinne niskie z usługami (MPZP „CENTRUM” 35MW1) |
| 54. | Miasto Szczecinek | Jednostka samorządu terytorialnego | Rehabilitacja istniejącego i budowa nowego odcinka ciągu pieszo-jezdnego publicznego(ul. Ogrodowa) |
| 55. | Miasto Szczecinek | Jednostka samorządu terytorialnego | Budowa drogi dojazdowej publicznej od ulicy Ordona do ul. Junackiej |
| 56. | Miasto Szczecinek | Jednostka samorządu terytorialnego | Budowa ciągu pieszo-jezdnego publicznego od ul. Ordona do ul. Jeziornej |
| 57. | Miasto Szczecinek | Jednostka samorządu terytorialnego | Budowa drogi lokalnej łączącej ulice: Zieloną i Jana Pawła II oraz ciągu pieszo-jezdnego od tej drogi do ul. Jana Pawła II |
| 58. | Miasto Szczecinek | Jednostka samorządu terytorialnego | Budowa drogi dojazdowej miejskiej od ul. Mestwina z pełnym uzbrojeniem oraz przygotowanie terenu bazy PPKS do wydzielenia działek pod domy jednorodzinne, a także usługi komercyjne |
| 59. | Miasto Szczecinek | Jednostka samorządu terytorialnego | Uporządkowanie i zagospodarowanie działki Nr 784 Obr. 13 |
| 60. | Miasto Szczecinek | Jednostka samorządu terytorialnego | Budowa drogi publicznej lokalnej łączącej ul. Winniczną z ul. Cieślaka oraz poprawa stanu ul. Winnicznej już istniejącej |
| 61. | Miasto Szczecinek | Jednostka samorządu terytorialnego | Zagospodarowanie terenu po byłej Jednostce Armii Radzieckiej (JAR) przy ul. Słowiańskiej w Szczecinku |
| 62. | Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej | Przedsiębiorstwo Państwowe | Budowa Myjni Samochodowej z obiegiem zamkniętym |
| 63. | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Przyjezierze” | Spółdzielnia mieszkaniowa | Ocieplenie budynków i remonty loggi oraz kominów ponad dachem |
| 64. | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Przyjezierze” | Spółdzielnia mieszkaniowa | Budowa boiska i placu zabaw dla dzieci starszych |
| 65. | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Przyjezierze” | Spółdzielnia mieszkaniowa | Budowa klubu osiedlowego o pow. 250 m2 |
| 66. | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Przyjezierze” | Spółdzielnia mieszkaniowa | Ocieplenie budynku oraz dobudowa loggi i balkonów |
| 67. | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Przyjezierze” | Spółdzielnia mieszkaniowa | Ocieplenie budynku i remont loggi oraz kominów ponad dachem |
| 68. | MZDNOSiP | Zakład Budżetowy | Centrum Konferencyjne |
| 69. | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Transbudex”Sp. z o.o. | Sp. z o.o. | Ocieplenie budynku i remont dachu oraz kominów ponad dachem |
| 70. | Miasto Szczecinek | Jednostka budżetowa Miasta Szczecinek | Remont pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej |
| 71. | Miasto Szczecinek | Jednostka budżetowa Miasta Szczecinek | Remont elewacji Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” |
| 72. | Miasto Szczecinek | Jednostka budżetowa Miasta Szczecinek | Remont pomieszczeń piwnicznych ośrodka pomocy |
| 73. | Miasto Szczecinek | Jednostka budżetowa Miasta Szczecinek | Mieszkania chronione |
| 74. | Miasto Szczecinek | Jednostka budżetowa Miasta Szczecinek | Świetlica środowiskowa |
| 75. | Miasto Szczecinek | Jednostka budżetowa Miasta Szczecinek | Garaż przy MOPS (dobudowa nowego i remont obecnego) |
| 76. | „AQUA-TUR” Sp. z o.o. | Sp. z o.o. | Modernizacja powierzchni użytkowej na rozszerzenie bazy sportowej i rekreacyjnej |
| 77. | „AQUA-TUR” Sp. z o.o. | Sp. z o.o. | Budowa zadaszonego lodowiska |
| 78. | Wspólnota Mieszkaniowa Kopernika 11a-e | Wspólnota mieszkaniowa | Zagospodarowanie terenu przy budynku wraz z elewacją budynku |
| 79. | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Spółdzielnia | Rewitalizacja terenu osiedla „Warszawsko-Chełmińskiego IViV” |
| 80. | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Spółdzielnia | Rewitalizacja terenu osiedla „Warszawsko-Chełmińskiego I i II” |
| 81. | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Spółdzielnia | Rewitalizacja terenu osiedla „Kopernika” |
| 82. | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Spółdzielnia | Rewitalizacja terenu osiedla „Narutowicza-Wodociągowa” |
| 83. | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Spółdzielnia | Rewitalizacja terenu osiedla „Rzeczna” |
| 84. | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Spółdzielnia | Rewitalizacja terenu osiedla „Mierosławskiego” |
| 85. | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Spółdzielnia | Rewitalizacja terenu osiedla „Myśliwska” |
| 86. | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Spółdzielnia | Rewitalizacja terenu osiedla „Zachód II” |
| 87. | Szczecinecka Spółdzielnia Mieszkaniowa | Spółdzielnia | Rewitalizacja terenu osiedla „Zachód I” |
| 88. | Miasto Szczecinek | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rewitalizacja części zabytkowej Parku Miejskiego |
| 89. | Miasto Szczecinek | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Rozbudowa monitoringu: - wizyjnego -fotoradar-hałasu-jeziora Trzesiecko-powietrza miasta Szczecinek |
| 90. | Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia NMP | Kościół Katolicki | Zagospodarowanie placu kościelnego z wymianą ogrodzenia |
| 91. | Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego | Związek wyznaniowy | Rewitalizacja terenów miejskich przy parafii ul. Kołobrzeska 3 |