Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Szczecinek

na lata 2004-2006

oraz prognoza na lata 2007 - 2013

URZĄD MIASTA SZCZECINEK

PLAC WOLNOŚCI 13

78-400 SZCZECINEK

http://www.szczecinek.pl

CZERWIEC 2004

SPIS TREŚCI

WSTĘP	6

1. 	ZAŁOŻENIA FINANSOWE	7

1.1. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Miasta na lata 2004-2013	7

1.2. Prognoza wolnych środków w budżecie miasta Szczecinek w latach 2004-2013	8

2. 	PLANOWANE INWESTYCJE	12

1. KOD ZADANIA 01	13

Nazwa zadania: Zagospodarowanie brzegów jeziora Trzesiecko w mieście Szczecinek	13

2. KOD ZADANIA 02	14

Nazwa zadania: Przebudowa układu ulic miasta Szczecinka	14

3. KOD ZADANIA 03	15

Nazwa zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta Szczecinka	15

4. KOD ZADANIA 04	16

Nazwa zadania: Budowa kina z parkingami w mieście Szczecinek	16

5. KOD ZADANIA 05	17

Nazwa zadania: Modernizacja starego stadionu OSiR w Szczecinku	17

6. KOD ZADANIA 06	18

Nazwa zadania: Budowa infrastruktury technicznej nowych osiedli domków jednorodzinnych - osiedle Pilska + osiedle Marcelin + infrastruktura Raciborki	18

7. KOD ZADANIA 07	19

Nazwa zadania: Budowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta - drogi oś. Winniczna	19

8. KOD ZADANIA 08	20

Nazwa zadania: Budowa infrastruktury technicznej osiedla Zachód III	20

9. KOD ZADANIA 10	21

Nazwa zadania: Budowa ścieżek rowerowych	21

10. KOD ZADANIA 12	22

Nazwa zadania: Redukcja ilości biogenów w wodach jeziora Trzesiecko	22

11. KOD ZADANIA 13	23

Nazwa zadania: Zakład utylizacji odpadów komunalnych - związkowy lub własny	23

12. KOD ZADANIA 14	24

Nazwa zadania: Budowa podczyszczaczy wód opadowych wpadających do jeziora Trzesiecko	24

13. KOD ZADANIA 15	25

Nazwa zadania: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	25

14. KOD ZADANIA 16	26

Nazwa zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7	26

15. KOD ZADANIA 17	27

Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej	27

16. KOD ZADANIA 18	28

Nazwa zadania: Budowa trzech budynków socjalnych przy ul. Polnej II	28

17. KOD ZADANIA 19	29

Nazwa zadania: Budowa drogi wraz z siecią wod. - kan. ul. Polna	29

18. KOD ZADANIA 20	30

Nazwa zadania: Adaptacja budynku na 20 mieszkań socjalnych przy ul. Polnej II	30

19. KOD ZADANIA 21	31

Nazwa zadania: Budowa cmentarza miejskiego oraz utworzenie lapidarium	31

20. KOD ZADANIA 22	32

Nazwa zadania: Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5	32

21. KOD ZADANIA 23	33

Nazwa zadania: Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 4 w Szczecinku	33

22. KOD ZADANIA 24	34

Nazwa zadania: Zespół boisk w Szkole Podstawowej Nr 6 w Szczecinku	34

23. KOD ZADANIA 25	35

Nazwa zadania: Remont i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na Muzeum Regionalne	35

24. KOD ZADANIA 26	36

Nazwa zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4	36

25. KOD ZADANIA 27	37

Nazwa zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	37

26. KOD ZADANIA 28	38

Nazwa zadania: Modernizacja ul. Zaułek	38

27. KOD ZADANIA 29	39

Nazwa zadania: Przebudowa ul. 1-go Maja	39

28. KOD ZADANIA 30	40

Nazwa zadania: Budowa ul. Kaszubska III	40

29. KOD ZADANIA 31	41

Nazwa zadania: Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek	41

30. KOD ZADANIA 32	42

Nazwa zadania: Modernizacja budynku przy ulicy 1-go Maja 3	42

31. KOD ZADANIA 34	43

Nazwa zadania: Zakup autobusów komunikacji miejskiej	43

32. KOD ZADANIA 36	44

Nazwa zadania: Centrum konferencyjne Jasna 2	44

33. KOD ZADANIA 38	45

Nazwa zadania: Budowa lub modernizacja budynku komunalnego na potrzeby wysiedlenia mieszkańców DMR	45

3.	PROCES OCENY INWESTYCJI	47

4. 	ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA	51

5. 	PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH	57

6. 	ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY	59

7. 	SYSTEM WDRAŻANIA	65

7.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym	65

7.2. Instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny	65

8. 	MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA	66

8.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	66

8.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	66

8.3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego	66

SPIS TABEL I WYKRESÓW

Wykres 1.1. Dochody i wydatki bieżące Miasta Szczecinek w latach 2000-2013 (w zł)	7

Tabela 1.1. Dochody i wydatki bieżące Miasta Szczecinek w latach 2000-2013 (w zł)	8

Wykres 1.2. Wolne środki w budżecie Miasta w latach 2000-2013 (w zł)	9

Tabela 1.2. Wolne środki w budżecie Miasta w latach 2000-2013 (w zł)	9

Tabela 1.3. Wskaźniki obsługi zadłużenia Miasta Szczecinek w latach 2000-2013	10

Tabela 2.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01 wraz ze źródłami finansowania	13

Tabela 2.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02 wraz ze źródłami finansowania	14

Tabela 2.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03 wraz ze źródłami finansowania	15

Tabela 2.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04 wraz ze źródłami finansowania	16

Tabela 2.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05 wraz ze źródłami finansowania	17

Tabela 2.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06 wraz ze źródłami finansowania	18

Tabela 2.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07 wraz ze źródłami finansowania	19

Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08 wraz ze źródłami finansowania	20

Tabela 2.9. Zestawienie kosztów inwestycji 10 wraz ze źródłami finansowania	21

Tabela 2.10. Zestawienie kosztów inwestycji 12 wraz ze źródłami finansowania	22

Tabela 2.11. Zestawienie kosztów inwestycji 13 wraz ze źródłami finansowania	23

Tabela 2.12. Zestawienie kosztów inwestycji 14 wraz ze źródłami finansowania	24

Tabela 2.13 Zestawienie kosztów inwestycji 15 wraz ze źródłami finansowania	25

Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08 wraz ze źródłami finansowania	26

Tabela 2.15. Zestawienie kosztów inwestycji 17 wraz ze źródłami finansowania	27

Tabela 2.16. Zestawienie kosztów inwestycji 18 wraz ze źródłami finansowania	28

Tabela 2.17. Zestawienie kosztów inwestycji 19 wraz ze źródłami finansowania	29

Tabela 2.18. Zestawienie kosztów inwestycji 20 wraz ze źródłami finansowania	30

Tabela 2.19. Zestawienie kosztów inwestycji 21 wraz ze źródłami finansowania	31

Tabela 2.20. Zestawienie kosztów inwestycji 22 wraz ze źródłami finansowania	32

Tabela 2.21. Zestawienie kosztów inwestycji 23 wraz ze źródłami finansowania	33

Tabela 2.22. Zestawienie kosztów inwestycji 24 wraz ze źródłami finansowania	34

Tabela 2.23. Zestawienie kosztów inwestycji 25 wraz ze źródłami finansowania	35

Tabela 2.24. Zestawienie kosztów inwestycji 26 wraz ze źródłami finansowania	36

Tabela 2.25. Zestawienie kosztów inwestycji 27 wraz ze źródłami finansowania	37

Tabela 2.26. Zestawienie kosztów inwestycji 28 wraz ze źródłami finansowania	38

Tabela 2.27. Zestawienie kosztów inwestycji 29 wraz ze źródłami finansowania	39

Tabela 2.28. Zestawienie kosztów inwestycji 30 wraz ze źródłami finansowania	40

Tabela 2.29. Zestawienie kosztów inwestycji 31 wraz ze źródłami finansowania	41

Tabela 2.30. Zestawienie kosztów inwestycji 32 wraz ze źródłami finansowania	42

Tabela 2.31. Zestawienie kosztów inwestycji 34 wraz ze źródłami finansowania	43

Tabela 2.32. Zestawienie kosztów inwestycji 36 wraz ze źródłami finansowania	44

Tabela 2.33. Zestawienie kosztów inwestycji 38 wraz ze źródłami finansowania	45

Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji	47

Tabela 3.2. Ranking inwestycji wg uzyskanych punktów wynikających z oceny zadania inwestycyjnego	49

Tabela 4.1. Zestawienie inwestycji zatwierdzonych według lat, nakładów i źródeł finansowania	51

Tabela 4.2. Zestawienie istniejących oraz nowych kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji	52

Wykres. 4.1. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej	56

Tabela 5.1. Projekcja przepływów finansowych w latach 2000-2013	57

Tabela 6.1. Wskaźniki finansowe budżetu Miasta Szczecinka w latach 2000-2013	59

Wykres. 6.1. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu	60

Wykres. 6.2. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów	61

Wykres. 6.3. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów	62

Wykres. 6.4. Wskaźniki dotyczące wolnych środków	63

Tabela 6.2. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów	64

# WSTĘP

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Szczecinek na lata 2004–2006 wraz z prognozą na lata 2007-2013, zebrano informacje na temat potrzeb inwestycyjnych na terenie Miasta. Zostały one przedstawione w rozdziale 2 niniejszego dokumentu. Stanowią one także załącznik do niniejszego Planu w postaci bazy danych w programie komputerowym MAFI. W pierwszej edycji Planu zostały uwzględnione przede wszystkim inwestycje, najbardziej potrzebne z punktu widzenia zapewnienia dalszego rozwoju Miasta. Według pierwotnych założeń, Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2006, miał obejmować wyłącznie inwestycje, których termin realizacji zaczynał się w do roku 2006 włącznie. W trakcie prac nad niniejszym dokumentem, postanowiono wykroczyć poza ten okres i sporządzić prognozę inwestycji również na lata 2007-2013, zgodnie z aktualizowanym wcześniej Wieloletnim Planem Finansowym Miasta Szczecinek na lata 2004-2013.

Zaakceptowane zadania zostały ujęte w budżecie na rok 2004 i będą ujęte w kolejnych budżetach operacyjnych Miasta. W przedstawionym poniżej Planie znalazły się 33 spośród 37 zgłoszonych propozycji inwestycji. Ich realizacja według szacunków bazujących na wiedzy aktualnej na dzień sporządzania Planu jest możliwa. Z pewnością w przyszłości pojawią się kolejne propozycje, wynikające ze zmieniających się potrzeb lub możliwości. Będą one realizowane stopniowo w przypadku pojawienia się możliwości finansowania, które nie były znane w chwili przygotowywania niniejszego opracowania. Mogą to być zwiększone dochody własne, czy też środki zewnętrzne, pochodzące z funduszy UE, dotacji władz wojewódzkich, czy innych funduszy jednostek centralnych i regionalnych.

Niniejszy dokument jest efektem prac pracowników Urzędu Miasta w Szczecinku oraz przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych z terenu Miasta pod kierunkiem merytorycznym konsultantów Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu” z Puszczykowa k./Poznania.

# 1. 	ZAŁOŻENIA FINANSOWE

## 1.1. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Miasta na lata 2004-2013

W trakcie prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Szczecinek, wykorzystano obliczenia, dotyczące wielkości wolnych środków w nadchodzących latach. Założenia te zostały skalkulowane w ramach prac nad Wieloletnim Planem Finansowym Miasta w programie komputerowym MAFI, który pozwala na symulacje wpływu realizowanych inwestycji na budżet Miasta. Ponieważ prace nad Wieloletnim Planem Finansowym Prowadzone były jesienią 2003 roku, Plan ten został zweryfikowany zgodnie z aktualną sytuacją budżetową w roku 2004.

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków Miasta Szczecinek na lata 2004-2013. Dla przejrzystości i ciągłości w prezentowanych tabelach i wykresach uwzględniono również dane za lata 2000-2003.

Wykres 1.1. przedstawia kształtowanie się wielkości dochodów i wydatków bieżących w budżecie Miasta w latach 2000-2013.

Wykres 1.1. Dochody i wydatki bieżące Miasta Szczecinek w latach 2000-2013 (w zł)

Wzrost dochodów i wydatków w latach 1999-2003 cechowała duża dynamika. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi była w niektórych latach stosunkowo wysoka, co powodowało generowanie dość znacznych środków własnych na inwestycje. W kolejnych latach od roku 2004 założono ostrożnie, iż dochody będą niższe, m.in. dlatego, iż w tym miejscu prognozy nie założono jeszcze wpływu dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne, przede wszystkim ze środków unijnych.

W całym okresie prognozy zarówno dochody, jak i wydatki bieżące Miasta będą wzrastały, generując wolne środki w wysokości od około 5,5 mln zł w 2004 roku do około 4,2 mln zł w roku 2013. Coroczny spadek kwoty wolnych środków w kolejnych latach będzie spowodowany założoną nieco mniejszą dynamiką wzrostu dochodów niż wydatków bieżących. Łącznie w latach 2004-2013 kwota wolnych środków wyniesie około 48,4 mln zł, z czego w latach 2004-2006 około 1,25 mln zł będzie musiało być przeznaczonych na spłatę dotychczasowych zobowiązań, zaciągniętych do roku 2003.

Tabela 1.1. przedstawia dokładne wartości dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w budżecie Miasta w latach 2000-2013.

Tabela 1.1. Dochody i wydatki bieżące Miasta Szczecinek w latach 2000-2013 (w zł)

| Rok | Dochody | Wydatki bieżące |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 52 280 495 | 43 429 685 |
| 2001 | 51 225 313 | 42 827 792 |
| 2002 | 56 288 147 | 45 582 095 |
| 2003 | 54 273 606 | 46 203 531 |
| 2004 | 50 936 821 | 45 419 681 |
| 2005 | 51 274 571 | 45 927 856 |
| 2006 | 51 636 574 | 46 449 394 |
| 2007 | 52 021 503 | 46 984 882 |
| 2008 | 52 428 189 | 47 534 953 |
| 2009 | 52 855 601 | 48 100 284 |
| 2010 | 53 302 838 | 48 681 607 |
| 2011 | 53 769 114 | 49 279 710 |
| 2012 | 54 253 749 | 49 895 444 |
| 2013 | 54 756 155 | 50 529 729 |

Należy jednak pamiętać, że od 2004 roku dochody mogą znacząco wzrosnąć, gdyż w prognozie dochodów nie uwzględniono środków zewnętrznych, otrzymanych na inwestycje. W planie inwestycyjnym będą one wiązane z konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi.

## 1.2. Prognoza wolnych środków w budżecie miasta Szczecinek w latach 2004-2013

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości, będących sytuacją wyjściową do sporządzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach

- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.

Wykres 1.2. Wolne środki w budżecie Miasta w latach 2000-2013 (w zł)

Tabela 1.2. Wolne środki w budżecie Miasta w latach 2000-2013 (w zł)

| Lata | Wolne środki | Wolne środki na inwestycje |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 8 850 810 | 7 782 098 |
| 2001 | 8 397 521 | 6 683 389 |
| 2002 | 10 706 052 | 8 860 158 |
| 2003 | 8 070 075 | 6 484 154 |
| 2004 | 5 517 140 | 4 733 492 |
| 2005 | 5 346 716 | 5 126 580 |
| 2006 | 5 187 180 | 5 065 161 |
| 2007 | 5 036 621 | 5 036 621 |
| 2008 | 4 893 236 | 4 893 236 |
| 2009 | 4 755 317 | 4 755 317 |
| 2010 | 4 621 231 | 4 621 231 |
| 2011 | 4 489 404 | 4 489 404 |
| 2012 | 4 358 305 | 4 358 305 |
| 2013 | 4 226 427 | 4 226 427 |

Wartość wolnych środków na inwestycje w latach 2000-2003 wyniosła w sumie 29,8 mln zł. W tym czasie poczyniono inwestycje, których poziom częściowo przekroczył poziom wolnych środków, co spowodowało konieczność niewielkiego zadłużenia. W okresie tym wartość inwestycji wyniosła bowiem 34,6 mln zł. Inwestycje zostały sfinansowane z wolnych środków, z nadwyżki z roku 1999 (4,2 mln zł) oraz z zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2000-2003 budżet Miasta był obciążony spłatami zobowiązań (raty + odsetki) – łącznie była to kwota 6,2 mln zł.

Spłata istniejącego obecnie zadłużenia w latach 2004-2006 wyniesie około 1,25 mln zł, co spowoduje w tym okresie niewielkie obniżenie kwot dostępnych na inwestycje. Łącznie w latach 2004-2006 kwota wolnych środków na inwestycje wyniesie około 14,9 mln zł.

Począwszy od 2007 roku, po spłaceniu obecnych zobowiązań, wolne środki nie będą już obciążone spłatami historycznych pożyczek. W latach 2007-2013 wartość wolnych środków na inwestycje wyniesie 32,4 mln zł.

Łącznie w latach 2004-2013 poziom wolnych środków na inwestycje wyniesie około 47,3 mln zł.

Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na realizację symulacji inwestycyjnych w latach 2004-2013 oraz badanie zdolności inwestycyjnej Miasta, jest saldo pieniężne na początku roku 2004, czyli kwota środków pieniężnych z roku 2003, która może być wykorzystana do finansowania inwestycji. W przypadku Szczecinka kwota ta wyniosła 2.178.000 zł. Łącznie z kwotą 47,3 mln zł daje to prawie 49,5 mln zł.

Chcąc realizować inwestycje powyżej tej kwoty, Miasto będzie musiało je finansować z kredytów, pożyczek, obligacji i środków bezzwrotnych. Poziom zadłużenia budżetu Miasta, mierzony procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych, jak również wskaźnikiem wielkości długu do rocznych dochodów nie będzie tu znaczącym ograniczeniem możliwości zaciągania zobowiązań, których spłata miałaby przypaść na lata 2004-2013. We wszystkich latach prognozy sytuacja jest na tyle bezpieczna, iż na realizację inwestycji (a tym bardziej na finansowanie tzw. wkładu własnego przy korzystaniu ze środków zewnętrznych) będzie możliwe zaciąganie zobowiązań.

Tabela 1.3. Wskaźniki obsługi zadłużenia Miasta Szczecinek w latach 2000-2013

|  | Dochody | Obsługa zadłużenia rzeczywista | Obsługa zadłużenia maksymalna | Wskaźnik obsługi zadłużenia | Wykorzy-stanie w % | Zadłużenie rzeczy-wiste | Zadłużenie maksy-malne | Wskaźnik długu do dochodów | Wykorzy-stanie w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 52 280 495 | 1 068 712 | 7 842 074 | 0,0% | 13,6% | 4 445 000 | 31 368 297 | 8,5% | 14,2% |
| 2001 | 51 225 313 | 1 714 132 | 7 683 797 | 2,3% | 22,3% | 3 420 000 | 30 735 188 | 6,7% | 11,1% |
| 2002 | 56 288 147 | 1 845 894 | 8 443 222 | 2,6% | 21,9% | 1 945 000 | 33 772 888 | 3,5% | 5,8% |
| 2003 | 54 273 606 | 1 585 921 | 8 141 041 | 2,9% | 19,5% | 1 056 429 | 32 564 164 | 1,9% | 3,2% |
| 2004 | 50 936 821 | 783 648 | 7 640 523 | 1,5% | 10,3% | 325 714 | 30 562 093 | 0,6% | 1,1% |
| 2005 | 51 274 571 | 220 136 | 7 691 186 | 0,4% | 2,9% | 120 000 | 30 764 743 | 0,2% | 0,4% |
| 2006 | 51 636 574 | 122 019 | 7 745 486 | 0,2% | 1,6% | 0 | 30 981 944 | 0,0% | 0,0% |
| 2007 | 52 021 503 | 0 | 7 803 225 | 0,0% | 0,0% | 0 | 31 212 902 | 0,0% | 0,0% |
| 2008 | 52 428 189 | 0 | 7 864 228 | 0,0% | 0,0% | 0 | 31 456 913 | 0,0% | 0,0% |
| 2009 | 52 855 601 | 0 | 7 928 340 | 0,0% | 0,0% | 0 | 31 713 361 | 0,0% | 0,0% |
| 2010 | 53 302 838 | 0 | 7 995 426 | 0,0% | 0,0% | 0 | 31 981 703 | 0,0% | 0,0% |
| 2011 | 53 769 114 | 0 | 8 065 367 | 0,0% | 0,0% | 0 | 32 261 469 | 0,0% | 0,0% |
| 2012 | 54 253 749 | 0 | 8 138 062 | 0,0% | 0,0% | 0 | 32 552 249 | 0,0% | 0,0% |
| 2013 | 54 756 155 | 0 | 8 213 423 | 0,0% | 0,0% | 0 | 32 853 693 | 0,0% | 0,0% |

Z powyższego wynika, że Miasto znajduje się w stosunkowo korzystnej sytuacji finansowej, ponieważ:

- ma możliwość zaciągania dalszych zobowiązań

- kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć bezpośrednio finansowaniu inwestycji

- kwoty wolnych środków na inwestycje mogą służyć do spłacania zaciąganych w przyszłości większych zobowiązań

- kwoty te mogą stanowić niezbędny wkład własny przy ubieganiu się o Dofinansowanie na zadania inwestycyjne oraz środki pomocowe Unii Europejskiej.

Metodykę zastosowaną w procesie planowania inwestycyjnego można przedstawić w następujący sposób:

Saldo pieniężne na początku roku 2004

+ Wolne środki prognozowane w dokumencie WPF

= WOLNE ŚRODKI

- obsługa istniejącego już zadłużenia (raty + odsetki)

= WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE

- inwestycje

= WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (nadwyżka/deficyt środków finansowych)

+ kredyty/pożyczki/obligacje

+/- koszty / zyski związane z utrzymaniem/użytkowaniem zrealizowanych inwestycji

= Saldo pieniężne na początek kolejnego roku

Podstawowym założeniem w procesie planowania inwestycji jest otrzymanie w wyniku tego procesu dla pozycji „Saldo pieniężne na początek kolejnego roku” wartości większych lub równych zeru, czyli takiej sytuacji, w której Miasto kończy rok finansowy dodatnim saldem na koncie. Oczywiście musi do tego dojść w wyniku podjęcia decyzji o wielkości inwestycji, realizowanych w danym roku i wielkości zaciąganych kolejnych zobowiązań kredytowych przy założeniu, że wielkość zaciągniętych zobowiązań kredytowych nie przekracza dozwolonych limitów i jest rozsądna z punktu widzenia zarządzania finansami Miasta.

# 2. 	PLANOWANE INWESTYCJE

Proces wyboru inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miał przebieg zgodny z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/04 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 09.03.2004r. Kolejne etapy prac przebiegały następująco:

- Złożenie wypełnionych kart opisujących proponowane inwestycje do Planu Inwestycyjnego do Burmistrza Miasta (wpłynęło ponad 90 propozycji inwestycji od różnych jednostek).

- Przekazanie zebranych kart do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego celem weryfikacji i przygotowania do oceny.

- Wstępna weryfikacja złożonych propozycji inwestycji przez Komisję Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

W ramach tego etapu prac nastąpiło wyłączenie z dalszych prac inwestycji, przy realizacji których nie następują przepływy środków finansowych przez budżet Miasta oraz odpowiednio pogrupowano pozostałe propozycje inwestycji. W wyniku tych prac uzyskano w sumie 37 propozycji inwestycji, które zostały poddane dalszemu procesowi prac nad WPI.

- Ocena zgłoszonych inwestycji przez Komisję Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, dokonanie priorytetyzacji inwestycji.

Efektem tego etapu prac jest ranking inwestycji, zaprezentowany w rozdziale 4 niniejszego opracowania.

- Podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu inwestycji do realizacji w ramach WPI, dostosowanie zakresu realizowanych inwestycji do możliwości finansowych Miasta, sprzężenie z Wieloletnim Planem Finansowym, opracowanie rezerwowej listy inwestycji.

W tym etapie nastąpiło również przesunięcie terminu zakładanej realizacji niektórych inwestycji. Priorytet dotyczący czasu realizacji inwestycji miały zadania, które uzyskały największa liczbę punktów w procesie oceny inwestycji (proces ten opisano w rozdziale 3 niniejszego opracowania).

W wyniku przeprowadzonego procesu analizy dostępnych środków na inwestycje oraz analizy zdolności kredytowej Miasta do Planu Inwestycyjnego zostały zaliczone niżej wymienione inwestycje

UWAGA: Kod zadania jest zgodny z numerem arkusza danej inwestycji, zamieszczonej w programie komputerowym MAFI w pliku „Formularze inwestycji”.

## 1. KOD ZADANIA 01

## Nazwa zadania: Zagospodarowanie brzegów jeziora Trzesiecko w mieście Szczecinek

Łączne nakłady do poniesienia: 12.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2012

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa pomostów pływających ul. Parkowa (500.000 zł)

2. Promenada rodów - utwardzenie nadbrzeża – (500.000 zł)

3. Budowa pomostu "Kołki" (500.000 zł)

4. Zagospodarowanie półwyspu "Tajwan" (500.000 zł)

5. Modernizacja parku miejskiego (10.000.000 zł)

Zasadnicze cele realizacji projektu są następujące: ułatwienie dostępu do turystyki, wzrost liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych, zwiększenie zagranicznej i krajowej turystyki przyjazdowej, rozwój rekreacji, wydłużenie sezonu turystycznego, zintegrowanie społeczeństwa, zwiększenie dostępu do edukacji, uzbrojenie i skomunikowanie terenu, zwiększenie atrakcyjności terenu,	możliwość organizowania imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych, możliwość organizowania wypraw kajakowych, łodzi żeglarskich, przybijanie stateczku turystycznego.

Jako główne korzyści ekonomiczne przewiduje się pojawienie się inwestorów i powstanie nowych miejsc pracy

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 84,83

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 1.2.1.

Tabela 2.1. Zestawienie kosztów inwestycji 01 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 430 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 400 000 | 220 000 | 500 000 | 500 000 | 3 450 000 |
| Dofinansowanie z funduszy strukturalnych |  | 600 000 | 600 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 8 550 000 |
| RAZEM | 430 000 | 900 000 | 900 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 600 000 | 1 470 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 12 000 000 |

Część inwestycji (28,75%) zostanie sfinansowana z budżetu Miasta, a pozostała część ze środków pozabudżetowych – dofinansowania z funduszy strukturalnych.

## 2. KOD ZADANIA 02

## Nazwa zadania: Przebudowa układu ulic miasta Szczecinka

Łączne nakłady do poniesienia: 4.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2011

Data zakończenia inwestycji: 2014

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ul. Koszalińskiej - do drogi krajowej (1.200.000 zł)

2. Przebudowa ul. Kościuszki (1.500.000 zł)

3. Przebudowa ul. Mierosławskiego (1.000.000 zł)

4. Budowa parkingu przy ul. Mierosławskiego na 60 miejsc (300.000 zł)

Realizacja inwestycji spowoduje radykalne zmniejszenie środków przeznaczanych na bieżące utrzymanie dróg, m.in. poprzez eliminację remontów przebudowanych dróg. Zakładaną korzyścią będzie również zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy, mniejsze zużycie paliwa, mniejsze zużycie pojazdów mechanicznych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin oraz likwidacja "dzikich" miejsc postojowych.

Inwestycja przyczyni się także do poprawy wyglądu estetycznego Miasta.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 68,55

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.1.1.

Tabela 2.2. Zestawienie kosztów inwestycji 02 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 |
| Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych - ERDF |  | 950 000 | 950 000 | 900 000 | 2 800 000 |
| RAZEM | 300 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 200 000 | 4 000 000 |

Założono, iż 30% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 70%, czyli 2,8 mln zł to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## 3. KOD ZADANIA 03

## Nazwa zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta Szczecinka

Łączne nakłady do poniesienia: 920.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa parkingu przy ul. Podwale

2. Modernizacja ul. Ogrodowa / ul. Podwale

Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie środków przeznaczanych na bieżące utrzymanie dróg, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu przez miasto, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, zwiększenie komfortu jazdy, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, zmniejszenie emisji spalin, likwidację "dzikich" miejsc postojowych, zwiększenie atrakcyjności terenu, stworzenie terenów dla budownictwa mieszkalnego, zmniejszenie zużycia pojazdów mechanicznych oraz odciążenie dotychczasowego ruchu, skrócenie czasu dojazdu i tym samym uporządkowanie ruchu w centrum Miasta.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 73,11

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr: 2.1.4.

Tabela 2.3. Zestawienie kosztów inwestycji 03 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 20 000 | 400 000 | 420 000 |
| Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych - ERDF |  | 500 000 | 500 000 |
| RAZEM | 20 000 | 900 000 | 920 000 |

Założono, iż 45,6% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 54,4% czyli 500 tys. zł to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## 4. KOD ZADANIA 04

## Nazwa zadania: Budowa kina z parkingami w mieście Szczecinek

Łączne nakłady do poniesienia: 4.760.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt kina i jego realizacja

2. Budowa parkingu przy ul. Limanowskiego

Spodziewane ekonomiczne korzyści realizacji inwestycji to przyciągnięcie inwestorów oraz nowe miejsca pracy.

Korzyści społeczne to natomiast możliwość obcowania z kulturą i sztuką, alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa, wzrost liczby osób korzystających z atrakcji kulturalnych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta, możliwość organizowania imprez i wydarzeń kulturalnych.

Podniesienie poziomu infrastruktury kulturalnej przyczyni się pośrednio do promocji Miasta, natomiast budowa parkingów pozwoli na lepsze uporządkowanie ruchu w centrum Miasta i likwidację "dzikich" miejsc postojowych.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 77

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.4.5.

Tabela 2.4. Zestawienie kosztów inwestycji 04 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 330 000 | 570 000 | 1 200 000 | 2 100 000 |
| Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych - ERDF |  | 860 000 | 1 800 000 | 2 660 000 |
| RAZEM | 330 000 | 1 430 000 | 3 000 000 | 4 760 000 |

Założono, iż 44% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 56% czyli 2,66 mln zł to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## 5. KOD ZADANIA 05

## Nazwa zadania: Modernizacja starego stadionu OSiR w Szczecinku

Łączne nakłady do poniesienia: 1.500.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

W skład zadania wejdzie modernizacja stadionu lekkoatletycznego i boiska treningowego ZB OSiR.

Spodziewane ekonomiczne korzyści realizacji inwestycji to przyciągnięcie inwestorów oraz nowe miejsca pracy.

Korzyści społeczne to natomiast wzrost liczby użytkowników obiektu, wzrost liczby przeprowadzanych zawodów, wzrost liczby widzów, alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa, zwiększenie atrakcyjności turystycznej, możliwość organizowania imprez i wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Podniesienie poziomu infrastruktury sportowej przyczyni się pośrednio do promocji Miasta.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 66,35

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.4.7.

Tabela 2.5. Zestawienie kosztów inwestycji 05 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 |
| --- | --- |
| Środki własne | 500 000 |
| Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych - ERDF | 1 000 000 |
| RAZEM | 1 500 000 |

Założono, iż 33,3% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 66,6% czyli 1 mln zł to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Działania 3.2. ZPORR).

## 6. KOD ZADANIA 06

## Nazwa zadania: Budowa infrastruktury technicznej nowych osiedli domków jednorodzinnych - osiedle Pilska + osiedle Marcelin + infrastruktura Raciborki

Łączne nakłady do poniesienia: 8.370.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ulic na osiedlu Pilska

2. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na osiedlu Marcelin

3. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na osiedlu Raciborki

Zakładane główne korzyści ekonomiczne realizacji zadania to przyciągnięcie inwestorów oraz powstanie nowych miejsc pracy, a także zmniejszenie środków przeznaczanych na bieżące utrzymanie dróg.

Korzyści ekologiczne to natomiast: ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby, poprawa stanu środowiska, zmniejszenie ilości zbiorników bezodpływowych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin.

Do innych korzyści należeć będzie zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie atrakcyjności terenu dla rozwoju budownictwa i usług, poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu przez osiedla, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 102,4

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.1.5.- zadanie 1.

Tabela 2.6. Zestawienie kosztów inwestycji 06 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 460 000 | 1 460 000 | 925 000 | 2 845 000 |
| Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych - ERDF | 890 000 | 2 840 000 | 1 795 000 | 5 525 000 |
| RAZEM | 1 350 000 | 4 300 000 | 2 720 000 | 8 370 000 |

Założono, iż 34% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 66% czyli 5,525 mln zł to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego funduszu przedakcesyjnego Phare 2003 oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## 7. KOD ZADANIA 07

## Nazwa zadania: Budowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta - drogi oś. Winniczna

Łączne nakłady do poniesienia: 1.500.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ulic na osiedlu Winniczna

2. Budowa odcinka ul. Winnicznej (ul. Wyszyńskiego - ul. Winniczna)

Realizacja inwestycji pozwoli przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, odciążenie dotychczasowego ruchu, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 75,13

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.2.5. - zadanie 3.

Tabela 2.7. Zestawienie kosztów inwestycji 07 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 40 000 | 350 000 | 390 000 |
| Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych - ERDF |  | 810 000 | 810 000 |
| RAZEM | 40 000 | 1 160 000 | 1 200 000 |

Założono, iż 32,5% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 67,5% czyli 810 tys. zł to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## 8. KOD ZADANIA 08

## Nazwa zadania: Budowa infrastruktury technicznej osiedla Zachód III

Łączne nakłady do poniesienia: 6.100.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na osiedlu Zachód III (2.100.000 zł)

2. Budowa dróg na osiedlu Zachód III (4.000.000 zł)

Zasadnicze korzyści społeczne realizacji inwestycji to zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie atrakcyjności terenu, poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu.

Korzyści ekologiczne to natomiast ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby, poprawa stanu środowiska, zmniejszenie ilości zbiorników bezodpływowych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 67,22

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.1.5. - zadanie 1.

Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 400 000 | 300 000 | 700 000 | 700 000 | 2 100 000 |
| Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych - ERDF | 700 000 | 700 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 4 000 000 |
| RAZEM | 1 100 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 100 000 |

Założono, iż 34% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 66%, czyli 4 mln zł to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## 9. KOD ZADANIA 10

## Nazwa zadania: Budowa ścieżek rowerowych

Łączne nakłady do poniesienia: 2.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2013

Opis zadania:

W skład zadania wejdą przedsięwzięcia zgodne z opracowaną "Koncepcją budowy ścieżek rowerowych"

Realizacja inwestycji pozwoli na odciążenie dotychczasowego ruchu rowerowego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w mieście, ułatwienie dostępu do turystyki, wzrost liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych, rozwój rekreacji rowerowej, zintegrowanie społeczeństwa, zwiększenie atrakcyjności terenu i poprawę estetyki Miasta.

Podniesienie poziomu infrastruktury turystycznej przyczyni się pośrednio do promocji Miasta.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 83,18

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.1.6.

Tabela 2.9. Zestawienie kosztów inwestycji 10 wraz ze źródłami finansowania

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 200 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 1 100 000 |
| Dofinansowanie z funduszy – ERDF |  | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 900 000 |
| RAZEM | 200 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 2 000 000 |

Założono, iż 55% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 45%, czyli 0,9 mln zł to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR - Działanie 3.2.).

## 10. KOD ZADANIA 12

## Nazwa zadania: Redukcja ilości biogenów w wodach jeziora Trzesiecko

Łączne nakłady do poniesienia: 1.000.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

Realizacja inwestycji pozwoli na rozwój sportów wodnych, wzrost liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych, rozwój rekreacji, zwiększenie atrakcyjności terenu Miasta, możliwość organizowania imprez i wydarzeń związanych ze sportami wodnymi

Korzyścią ekologiczną eliminacji biogenów będzie poprawa stanu środowiska i poprawa bytowania flory i fauny zamieszkującej jezioro.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 70,37

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.2.1. - zadanie 2.

Tabela 2.10. Zestawienie kosztów inwestycji 12 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2011 | 2012 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 100 000 | 450 000 | 550 000 |
| Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych - ERDF |  | 450 000 | 450 000 |
| RAZEM | 100 000 | 900 000 | 1 000 000 |

Założono, iż 55% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 45%, czyli 450 tys. zł to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR - Działanie 3.2.).

## 11. KOD ZADANIA 13

## Nazwa zadania: Zakład utylizacji odpadów komunalnych - związkowy lub własny

Łączne nakłady do poniesienia: 4.040.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

1. Sortownia odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie.

2. Kompostownia lub instalacja fermentacji.

3. Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych.

4. Punkt czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

5. Punkt produkcji paliwa alternatywnego i składowiska odpadów balastowych.

Główna korzyść realizacji projektu to poprawa jakości środowiska poprzez zwiększenie udziału odpadów objętych systemem selektywnej zbiórki oraz zmniejszenie masy składowanych odpadów na składowisku.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 92,93

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.2.2. - zadanie 2.

Tabela 2.11. Zestawienie kosztów inwestycji 13 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 2 020 000 | 2 020 000 | 4 040 000 |

Założono, iż 100% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta.

## 12. KOD ZADANIA 14

## Nazwa zadania: Budowa podczyszczaczy wód opadowych wpadających do jeziora Trzesiecko

Łączne nakłady do poniesienia: 300.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

W skład zadania wejdzie budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane do jeziora Trzesiecko.

Spodziewane rezultaty realizacji inwestycji są podobne, jak inwestycji ściśle powiązanej z niniejszą – redukcji ilości biogenów w jeziorze Trzesiecko.

Realizacja inwestycji pozwoli więc na rozwój sportów wodnych, wzrost liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych, rozwój rekreacji, zwiększenie atrakcyjności terenu Miasta, możliwość organizowania imprez i wydarzeń związanych ze sportami wodnymi

Korzyścią ekologiczną eliminacji biogenów będzie poprawa stanu środowiska i poprawa bytowania flory i fauny zamieszkującej jezioro.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 70,15

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.2.6. - zadanie 5.

Tabela 2.12. Zestawienie kosztów inwestycji 14 wraz ze źródłami finansowania

|  | 2004 | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |
| Dofinansowanie z funduszy - ERDF | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 150 000 |
| RAZEM | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |

Założono, iż 50% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. Drugie 50%, czyli 150 tys. zł to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## 13. KOD ZADANIA 15

## Nazwa zadania: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1

Łączne nakłady do poniesienia: 1.470.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2004

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja (docieplenie budynku)

2. Wymiana okien

3. Modernizacja instalacji c.o.

Realizacja inwestycji niesie za sobą korzyści ekonomiczne, społeczne oraz ekologiczne: zmniejszenie kosztów ogrzewania, zwiększenie komfortu osób przebywających w budynku Gimnazjum, poprawa estetyki budynku, mniejsze zużycie energii cieplnej z kotłowni węglowej, co wiąże się z mniejszą ilością spalania węgla, a z tym polepszenie stanu powietrza atmosferycznego.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 45,75

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.3.1. - zadanie 1.

Tabela 2.13 Zestawienie kosztów inwestycji 15 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2004 |
| --- | --- |
| Środki własne | 670 000 |
| Kredyty i pożyczkki preferencyjne | 800 000 |
| RAZEM | 1 470 000 |

Założono, iż 45% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 55%, czyli 800 tys. zł to kwota pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW na realizację niniejszego zadania.

## 14. KOD ZADANIA 16

## Nazwa zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7

Łączne nakłady do poniesienia: 2.380.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2004

Opis zadania:

Zadanie polegać będzie na dociepleniu budynku Szkoły.

Realizacja inwestycji niesie za sobą korzyści ekonomiczne, społeczne oraz ekologiczne: zmniejszenie kosztów ogrzewania, zwiększenie komfortu osób przebywających w budynku szkoły, poprawa estetyki budynku, mniejsze zużycie energii cieplnej z kotłowni węglowej, co wiąże się z mniejszą ilością spalania węgla, a z tym polepszenie stanu powietrza atmosferycznego.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 58,15

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.3.1. – zadanie 1.

Tabela 2.8. Zestawienie kosztów inwestycji 08 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2005 |
| --- | --- |
| Środki własne | 1 180 000 |
| Kredyty i pożyczki preferencyjne | 1 200 000 |
| RAZEM | 2 380 000 |

Założono, iż prawie połowa wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 1,2 mln zł to kwota pożyczki przyznanej na preferencyjnych warunkach z WFOŚiGW.

## 15. KOD ZADANIA 17

## Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Koszalińskiej

Łączne nakłady do poniesienia: 2.550.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2005

Opis zadania:

Zadanie będzie polegało na budowie budynku mieszkalnego z 30 mieszkaniami.

Zaspokoi to w pewnym stopniu potrzeby mieszkaniowe Miasta i doprowadzi do wzrostu standardu życia lokatorów.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 58,2

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.3.1. - zadanie 3.

Tabela 2.15. Zestawienie kosztów inwestycji 17 wraz ze źródłami finansowania

|  | 2004 | 2005 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 600 000 | 950 000 | 1 550 000 |
| Pożyczki/kredyty |  | 1 000 000 | 1 000 000 |
| RAZEM | 600 000 | 1 950 000 | 2 550 000 |

Wstępnie założono, iż 60% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 40%, czyli 1 mln zł to kwota przewidywanego zadłużenia budżetu związanego z realizacją niniejszej inwestycji.

## 16. KOD ZADANIA 18

## Nazwa zadania: Budowa trzech budynków socjalnych przy ul. Polnej II

Łączne nakłady do poniesienia: 3.600.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2009

Data zakończenia inwestycji: 2011

Zadanie będzie polegało na budowie trzech budynków mieszkalnych z około 60 mieszkaniami.

Realizacja tego zadania poprawi sytuację mieszkaniową mieszkańców oczekujących na przyznanie tego typu lokali socjalnych.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 45,6

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.3.2. – zadanie 2.

Tabela 2.16. Zestawienie kosztów inwestycji 18 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 30 000 | 600 000 | 600 000 | 1 230 000 |
| Kredyty/pożyczki |  | 600 000 | 1 770 000 | 2 370 000 |
| RAZEM | 30 000 | 1 200 000 | 2 370 000 | 3 600 000 |

Założono, iż 34% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 66%, czyli 2,37 mln zł to kwota przewidziana do pozyskania z kredytu w latach 2010-2011.

## 17. KOD ZADANIA 19

## Nazwa zadania: Budowa drogi wraz z siecią wod. - kan. ul. Polna

Łączne nakłady do poniesienia: 500.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2005

Opis zadania:

W skład zadania wejdą następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

2. Budowa dróg i oświetlenia ulicznego.

Zasadnicze korzyści społeczne realizowanego projektu to zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie atrakcyjności terenu, poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy.

Oczekiwane korzyści ekologiczne to natomiast: ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby, poprawa stanu środowiska, zmniejszenie ilości zbiorników bezodpływowych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 62,77

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.3.2. - zadanie 4.

Tabela 2.17. Zestawienie kosztów inwestycji 19 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 100 000 | 288 000 | 388 000 |
| Środki gminnych funduszy celowych | 100 000 |  | 100 000 |
| RAZEM | 200 000 | 288 000 | 488 000 |

Założono, iż prawie 80% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. Pozostała część to kwota przewidziana do pozyskania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

## 18. KOD ZADANIA 20

## Nazwa zadania: Adaptacja budynku na 20 mieszkań socjalnych przy ul. Polnej II

Łączne nakłady do poniesienia: 1.600.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2005

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zapewnienie mieszkań nowym lokatorom i tym samym wzrost standardu życia osób oczekujących na mieszkania socjalne. Inną korzyścią będzie poprawa estetyki i wzrost atrakcyjności terenu poprzez zagospodarowanie opuszczonych budynków.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 42,2

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.3.2. - zadanie 5.

Tabela 2.18. Zestawienie kosztów inwestycji 20 wraz ze źródłami finansowania

|  | 2004 | 2005 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 560 000 | 800 000 | 1 360 000 |
| Kredyt komercyjny | 240 000 |  | 240 000 |
| RAZEM | 800 000 | 800 000 | 1 600 000 |

Założono, iż 85% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta, natomiast pozostała kwota będzie pochodziła z zaciągniętego kredytu.

## 19. KOD ZADANIA 21

## Nazwa zadania: Budowa cmentarza miejskiego oraz utworzenie lapidarium

Łączne nakłady do poniesienia: 5.200.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2010

Lokalizacja cmentarza w rejonie ul. Słupskiej / torów kolejowych.

W ramach zadania do wykonania są roboty ziemne, przyłącza energetyczne, przyłącza wodno-kanalizacyjne, droga, parkingi, dom pogrzebowy z częścią administracyjną, szalety publiczne, aleje, zieleń.

Jako jedno z przedsięwzięć utworzenie zostanie lapidarium byłych mieszkańców Szczecinka.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 57,8

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.3.3.

Tabela 2.19. Zestawienie kosztów inwestycji 21 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 400 000 |  | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 2 800 000 |
| Kredyt komercyjny |  |  | 1 200 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 2 400 000 |
| RAZEM | 400 000 |  | 1 800 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 5 200 000 |

Inwestycja będzie realizowana z budżetu Miasta. W przypadku braku środków przewidziano zaciągnięcie kredytu na realizację tego zadania.

## 20. KOD ZADANIA 22

## Nazwa zadania: Sala gimnastyczna Zespołu Szkół przy ul. Wiatracznej 5

Łączne nakłady do poniesienia: 3.540.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

Sala gimnastyczna o wymiarach 44 x 24 m podzielona na trzy pola o nawierzchni sztucznej na ślepej, drewnianej podłodze. Sala winna posiadać boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej tenisa ziemnego oraz uprawiania sportów gimnastycznych. Sala ma posiadać małą widownię, sanitariaty z natryskiem oraz umożliwiać korzystanie przez osoby niepełnosprawne.

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści społeczne, do których zaliczyć można m.in.: wzrost liczby użytkowników obiektów sportowych, wzrost liczby przeprowadzanych zawodów, wzrost liczby widzów, alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 63,55

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.4.1. - zadanie 1.

Tabela 2.20. Zestawienie kosztów inwestycji 22 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 40 000 | 525 000 | 525 000 | 1 090 000 |
| Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych - ERDF |  | 1 225 000 | 1 225 000 | 2 450 000 |
| RAZEM | 40 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 3 540 000 |

Założono, iż w latach 2005-2006 30% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta, natomiast 70%, to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## 21. KOD ZADANIA 23

## Nazwa zadania: Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 4 w Szczecinku

Łączne nakłady do poniesienia: 3.540.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

Sala gimnastyczna o wymiarach 44 x 24 m podzielona na trzy pola o nawierzchni sztucznej na ślepej, drewnianej podłodze. Sala winna posiadać boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej tenisa ziemnego oraz uprawiania sportów gimnastycznych. Sala ma posiadać małą widownię, sanitariaty z natryskiem oraz umożliwiać korzystanie przez osoby niepełnosprawne.

Realizacja zadania powinna przynieść duże korzyści społeczne, do których zaliczyć można m.in.: wzrost liczby użytkowników obiektów sportowych, wzrost liczby przeprowadzanych zawodów, wzrost liczby widzów, alternatywa spędzania wolnego czasu, zintegrowanie społeczeństwa.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 63,55

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.4.1. - zadanie 1.

Tabela 2.21. Zestawienie kosztów inwestycji 23 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 40 000 | 550 000 | 500 000 | 1 090 000 |
| Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych - ERDF |  |  | 2 450 000 | 2 450 000 |
| RAZEM | 40 000 | 550 000 | 2 950 000 | 3 540 000 |

Założono, iż w latach 2004-2005 inwestycja będzie prowadzona ze środków budżetu Miasta, natomiast w roku 2006 przewidziano pozyskanie środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## 22. KOD ZADANIA 24

## Nazwa zadania: Zespół boisk w Szkole Podstawowej Nr 6 w Szczecinku

Łączne nakłady do poniesienia: 900.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

W ramach tego zadania powstanie zespół boisk o nawierzchniach sztucznych, składający się z jednego boiska ogólnego do piłki nożnej, dwóch boisk do piłki siatkowej oraz dwóch boisk do koszykówki i boiska do piłki ręcznej (trzy boiska na wspólnej płycie), bieżnia czterotorowa 75 m ze skocznią w dal.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 52,75

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.4.3. – zadanie 1.

Tabela 2.22. Zestawienie kosztów inwestycji 24 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 60 000 | 260 000 | 320 000 |
| Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych - ERDF |  | 580 000 | 580 000 |
| RAZEM | 60 000 | 840 000 | 900 000 |

Założono, iż 35,5% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. 64,5%, czyli 580 tys. zł to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## 23. KOD ZADANIA 25

## Nazwa zadania: Remont i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na Muzeum Regionalne

Łączne nakłady do poniesienia: 2.100.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2005

Opis zadania:

Przewidywane jest wykonanie siedmiu sal ekspozycyjnych, sali wykładowej, biblioteki, czytelni, pracowni naukowych, sali klubowej.

Realizacja zadania przyczyni się do znacznej poprawy możliwości obcowania społeczności lokalnej z kulturą i sztuką. Zwiększy się również możliwość organizowania imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta.

Podniesienie poziomu infrastruktury kulturalnej przyczyni się pośrednio do promocji Miasta.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 70

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.4.6. - zadanie 1.

Tabela 2.23. Zestawienie kosztów inwestycji 25 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 100 000 | 600 000 | 700 000 |
| Dofinansowanie z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych - ERDF | 300 000 | 1 100 000 | 1 400 000 |
| RAZEM | 400 000 | 1 700 000 | 2 100 000 |

Założono, iż 1/3 wartości inwestycji zostanie sfinansowana bezpośrednio z budżetu Miasta. 2/3, czyli 1,4 mln zł to kwota przewidziana do pozyskania ze środków pozabudżetowych – z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

## 24. KOD ZADANIA 26

## Nazwa zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4

Łączne nakłady do poniesienia: 915.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

W ramach tego zadania zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

1. Wymiana okien

2. Ocieplenie budynku

3. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją

4. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – modernizacja

Realizacja inwestycji niesie za sobą korzyści ekonomiczne, społeczne oraz ekologiczne: zmniejszenie kosztów ogrzewania, zwiększenie komfortu osób przebywających w budynku szkoły, poprawa estetyki budynku, mniejsze zużycie energii cieplnej z kotłowni węglowej, co wiąże się z mniejszą ilością spalania węgla, a z tym polepszenie stanu powietrza atmosferycznego

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 43,75

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.3.1. - zadanie 1.

Tabela 2.24. Zestawienie kosztów inwestycji 26 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 5 000 | 460 000 | 465 000 |
| Kredyty i pożyczki preferencyjne |  | 450 000 | 450 000 |
| RAZEM | 5 000 | 910 000 | 915 000 |

Założono, iż zadanie zostanie zrealizowane w około 50% z budżetu Miasta, natomiast pozostałe źródła finansowania stanowi będą środki pochodzące z pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW.

## 25. KOD ZADANIA 27

## Nazwa zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1

Łączne nakłady do poniesienia: 1.015.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2006

Data zakończenia inwestycji: 2007

Opis zadania:

W ramach tego zadania zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

1. Wymiana okien

2. Odnowienie elewacji z wymianą tynków w dolnych partiach budynku

3. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją

4. Remont instalacji centralnego ogrzewania

Realizacja inwestycji niesie za sobą korzyści ekonomiczne, społeczne oraz ekologiczne: zmniejszenie kosztów ogrzewania, zwiększenie komfortu osób przebywających w budynku szkoły, poprawa estetyki budynku, mniejsze zużycie energii cieplnej z kotłowni węglowej, co wiąże się z mniejszą ilością spalania węgla, a z tym polepszenie stanu powietrza atmosferycznego

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 44,75

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 3.3.1. - zadanie 1.

Tabela 2.25. Zestawienie kosztów inwestycji 27 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 5 000 |  | 5 000 |
| Środki gminnych funduszy celowych: GFOŚ |  | 510 000 | 510 000 |
| Kredyty i pożyczki preferencyjne |  | 500 000 | 500 000 |
| RAZEM | 5 000 | 1 010 000 | 1 015 000 |

Założono, iż ok. 5% wartości inwestycji zostanie sfinansowane bezpośrednio z budżetu Miasta. Pozostałe środki będą pochodziły z dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z kredytu preferencyjnego zaciągniętego w WFOŚiGW.

## 26. KOD ZADANIA 28

## Nazwa zadania: Modernizacja ul. Zaułek

Łączne nakłady do poniesienia: 590.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2004

Opis zadania:

W ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, parkingu, wjazdów.

Zasadnicze korzyści społeczne realizowanego projektu to zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie atrakcyjności terenu, poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy.

Oczekiwane korzyści ekologiczne to natomiast: ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby, poprawa stanu środowiska, zmniejszenie ilości zbiorników bezodpływowych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 61,71

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.1.5 - zadanie 3.

Tabela 2.26. Zestawienie kosztów inwestycji 28 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2004 |
| --- | --- |
| Środki własne | 590 000 |

Inwestycja jest realizowana w roku 2004 i w całości finansowana ze środków budżetu Miasta.

## 27. KOD ZADANIA 29

## Nazwa zadania: Przebudowa ul. 1-go Maja

Łączne nakłady do poniesienia: 450.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2004

Opis zadania:

W ramach tego zadania wykonana zostanie budowa nawierzchni utwardzonej - około 0,4 km.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców (zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin) i zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu przejazdu ulicą 1 Maja.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 47,89

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.1.5. - zadanie 3.

Tabela 2.27. Zestawienie kosztów inwestycji 29 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2004 |
| --- | --- |
| Środki własne | 450 000 |

Inwestycja jest realizowana w roku 2004 i w całości finansowana ze środków budżetu Miasta.

## 28. KOD ZADANIA 30

## Nazwa zadania: Budowa ul. Kaszubska III

Łączne nakłady do poniesienia: 150.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2004

Opis zadania:

W ramach tego zadania wykonana zostanie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniami oraz budowa jezdni z oświetleniem.

Zasadnicze korzyści społeczne realizowanego projektu to zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie atrakcyjności terenu, poprawa warunków życia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa przejazdu, zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych, skrócenie czasu dojazdu, zwiększenie komfortu jazdy.

Oczekiwane korzyści ekologiczne to natomiast: ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby, poprawa stanu środowiska, zmniejszenie ilości zbiorników bezodpływowych, zmniejszenie hałasu emitowanego przez pojazdy, mniejsza emisja spalin.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 56,03

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.1.5 - zadanie 3.

Tabela 2.28. Zestawienie kosztów inwestycji 30 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2004 |
| --- | --- |
| Środki własne | 150 000 |

Inwestycja jest realizowana w roku 2004 i w całości finansowana ze środków budżetu Miasta.

## 29. KOD ZADANIA 31

## Nazwa zadania: Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek

Łączne nakłady do poniesienia: 450.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2004

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

W ramach tego zadania planowana jest rozbudowa monitoringu wizyjnego wybranych rejonów miasta Szczecinka - docelowo do 16 kamer wizyjnych.

Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, turystów i ich mienia, spadek przestępczości, a tym samym zwiększenie atrakcyjności terenów w Mieście.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 44,62

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.5.1. - zadanie 1.

Tabela 2.29. Zestawienie kosztów inwestycji 31 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 450 000 |

Dla tej inwestycji nie przewidziano zewnętrznych źródeł finansowania.

## 30. KOD ZADANIA 32

## Nazwa zadania: Modernizacja budynku przy ulicy 1-go Maja 3

Łączne nakłady do poniesienia: 1.500.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2007

Data zakończenia inwestycji: 2008

Opis zadania:

W ramach tego zadania przewidziano modernizację budynku Ratusza i budynku przy ul. 1-go Maja 3 dla potrzeb Urzędu Miasta.

Przyczyni się to do sprawniejszej obsługi interesanta oraz polepszenia warunków pracy w Urzędzie.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 29,33

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 1.1.1. - zadanie 2.

Tabela 2.30. Zestawienie kosztów inwestycji 32 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2007 | 2008 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 250 000 | 500 000 | 750 000 |
| Kredyty i pożyczki komercyjne | 250 000 | 500 000 | 750 000 |
| RAZEM | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 |

Założono, iż inwestycja będzie realizowana z budżetu Miasta. W przypadku braku pełnej kwoty środków, zaciągnięty zostanie kredyt na jej realizację.

## 31. KOD ZADANIA 34

## Nazwa zadania: Zakup autobusów komunikacji miejskiej

Łączne nakłady do poniesienia: 1.700.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2011

Opis zadania:

W ramach tego zadania zakupione zostaną 2 nowe autobusy miejskie, niskopodłogowe. Realizacja planu wymiany taboru autobusowego.

Zastępowalność zużytego i wyeksploatowanego technicznie i ekonomicznie taboru autobusowego, którego naprawy pochłaniają coraz większe środki daje korzyść ekonomiczną w postaci obniżki kosztów utrzymania tego taboru.

Główne korzyści społeczne to przystosowanie autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, małych dzieci, osób starszych, wózków dziecięcych i inwalidzkich - z uwagi na bezstopniowe progi z niską podłogą oraz w pełni elektroniczny i czytelny system informacji dla pasażerów. Nowoczesny tabor komunikacyjny to również duże zadowolenie i satysfakcja mieszkańców dzięki zwiększeniu komfortu jazdy.

Realizacja projektu da wymierne korzyści ekologiczne, w postaci mniejszego zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszenia emisji hałasu.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 49,83

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.2.5.

Tabela 2.31. Zestawienie kosztów inwestycji 34 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2011 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 850 000 | 850 000 | 1 700 000 |

Inwestycja będzie w całości finansowana z budżetu Miasta.

## 32. KOD ZADANIA 36

## Nazwa zadania: Centrum konferencyjne Jasna 2

Łączne nakłady do poniesienia: 955.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2005

Data zakończenia inwestycji: 2006

Opis zadania:

W ramach tego zadania zrealizowane zostaną przedsięwzięcia:

1. Adaptacja jednego skrzydła Szkoły Podstawowej Nr 4 dla potrzeb Centrum

2. Wykonanie komunikacji zewnętrznej tj. parkingu, placu i drogi dojazdowej + oświetlenie zewnętrzne.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 30,15

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr 2.4.1., w powiązaniu z 1.1.2.

Tabela 2.32. Zestawienie kosztów inwestycji 36 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 25 000 | 470 000 | 495 000 |
| Kredyty i pożyczki komercyjne |  | 460 000 | 460 000 |
| RAZEM | 25 000 | 930 000 | 955 000 |

Założono, iż inwestycja będzie realizowana z budżetu Miasta. W przypadku braku pełnej kwoty środków, zaciągnięty zostanie kredyt na jej realizację.

## 33. KOD ZADANIA 38

## Nazwa zadania: Budowa lub modernizacja budynku komunalnego na potrzeby wysiedlenia mieszkańców DMR

Łączne nakłady do poniesienia: 4.500.000 zł

Data rozpoczęcia inwestycji: 2008

Data zakończenia inwestycji: 2009

Opis zadania:

Budowa lub modernizacja budynku na terenie byłej JAR na 50 mieszkań na potrzeby wysiedlenia mieszkańców Domu Młodego Robotnika przy ul Słowiańskiej.

Priorytet (liczba punktów po ocenie Komisji WPI): 42,2

Zadanie zostało ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2003-2012 jako projekt nr: 2.3.2., w powiązaniu z 2.5.2.

Tabela 2.33. Zestawienie kosztów inwestycji 38 wraz ze źródłami finansowania

| Wyszczególnienie | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 30 000 | 1 470 000 | 1 500 000 |
| Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
| RAZEM | 30 000 | 4 470 000 | 4 500 000 |

Założono, iż 1/3 wartości inwestycji zostanie sfinansowana bezpośrednio z budżetu Miasta. Pozostała część, czyli 3 mln zł to kwota współfinansowania.

Na dzień sporządzania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i prognozie planu, do realizacji nie zostały zakwalifikowane następujące inwestycje:

1) Kod zadania 11: Ochrona zlewni jeziora Trzesiecko + modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczecinku

2) Kod zadania 33: Likwidacja ogrzewania etażowego i piecowego na terenie Miasta

3) Kod zadania 35: Zadaszone lodowisko

4) Kod zadania 37: Modernizacja podstawowej sieci ulic Miasta, której właścicielem jest

Powiat Szczecinecki

- Modernizacja ulicy 28-go Lutego (3.000.000)

- Modernizacja ulicy Wyszyńskiego + przebudowa skrzyżowania Lipowa-Szafera-Jana Pawła II + ul. Powstańców Wielkopolskich (3.800.000)

- Lipowa, Kaszubska (2.500.000)

- Modernizacja ul. 1-go Maja (1.000.000)

- Modernizacja ul. Armii Krajowej (1.100.000)

- Modernizacja ulic Piłsudskiego, Mickiewicza (2.000.000)

Zostały one umieszczone na „liście rezerwowej” z zastrzeżeniem możliwości włączenia do zadań realizowanych w ramach WPI w przypadku pojawienia się źródeł finansowania umożliwiających realizację tych inwestycji.

W przypadku, gdy inwestycja, która znalazła się na „liście podstawowej WPI” nie otrzymuje zakładanego w czasie finansowania zewnętrznego, Burmistrz Miasta może podjąć decyzję o jej zastąpieniu inwestycją z „listy rezerwowej”.

# 3.	PROCES OCENY INWESTYCJI

Hierarchizację zadań przyjętych do realizacji przeprowadzono dla wszystkich zadań, także tych przewidzianych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Ocena inwestycji odbywała się według grup kryteriów przyjętych Rozporządzeniem Burmistrza z dnia 9 marca 2004r.

Proces oceny inwestycji miał miejsce na posiedzeniu Komisji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek i przebiegał następująco:

- Ocena wniosków odbywała się na podstawie złożonych formularzy wniosków inwestycyjnych przy użyciu Formularza Oceny zadania inwestycyjnego.

- Dla punktów 1-5 Formularza Oceny decyzja była podejmowana na podstawie przedstawionych formularzy, w przypadku wątpliwości, decyzję podejmował Przewodniczący Komisji.

- Dla punktu 6 Formularza Oceny, Sekretarz dokonał zestawienia wartości dla wszystkich inwestycji, punktacja była przydzielana na podstawie proporcjonalnego porównania w stosunku do inwestycji posiadającej największa liczbę korzystających. W przypadku wątpliwości, decyzję podejmował Przewodniczący Komisji.

- Dla punktów 7-10 Formularza Oceny, ostateczny rezultat jest wynikiem obliczenia przez Sekretarza Komisji średniej arytmetycznej z oceny poszczególnych Członków Komisji.

- W przypadkach pojawienia się równych ocen lub innych wątpliwości ostateczną decyzję podejmował Przewodniczący Komisji.

- Sekretarz sporządził łączne zestawienie ocenionych inwestycji wraz z liczbą przyznanych punktów i przekazał je po podpisaniu przez Członków Komisji Burmistrzowi Miasta zgodnie z procedurą opracowania WPI.

Hierarchizacji inwestycji dokonano w oparciu o wzorcowy arkusz oceny inwestycji, zaprezentowany w Tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Arkusz oceny inwestycji

| FORMULARZ NR 6 |  |  | OCENA ZADANIA INWESTYCYJNEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOD zadania |  |  |  |  |  |  |
| Wydział / jednostka wnioskująca: |  |  |  |  |  |  |
| Tytuł zadania: |  |  |  |  |  |  |
| KRYTERIUM |  |  |  |  | ZASADY PUNKTACJI | LICZBA PUNKTÓW |
| 1. RODZAJ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Obowiązkowe – wynika z ustaw, uchwał, rozporządzeń i zarządzeń |  |  |  |  | 10 pkt. |  |
| 1.2. Pozostałe |  |  |  |  | 0 pkt. |  |
| 2. STAN ZAAWANSOWANIA ZADANIA KONTYNUOWANEGO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Zaawansowanie powyżej 80% |  |  |  |  | 10 pkt. |  |
| 2.2. Zaawansowanie 60-80% |  |  |  |  | 8 pkt. |  |
| 2.3. Zaawansowanie 40-60% |  |  |  |  | 6 pkt. |  |
| 2.4. Zaawansowanie 20-40% |  |  |  |  | 4 pkt. |  |
| 2.5. Zaawansowanie do 20% |  |  |  |  | 2 pkt. |  |
| 3.A. POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Powiązanie z inwestycją międzynarodową lub krajową |  |  |  |  | 10 pkt. |  |
| 3.2. Powiązanie z inwestycją regionalną |  |  |  |  | 8 pkt. |  |
| 3.3. Powiązanie z inwestycją ogólnomiejską |  |  |  |  | 6 pkt. |  |
| 3.4. Powiązanie z inwestycją lokalną |  |  |  |  | 2 pkt. |  |
| 3.5. Brak powiązania |  |  |  |  | 0 pkt. |  |
| 3.B. POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Zadanie warunkujące realizację zadania obowiązkowego |  |  |  |  | 10 pkt. |  |
| 3.8 Zadanie warunkujące realizację inwestycji z pkt. 3.1 lub 3.2 |  |  |  |  | 8 pkt. |  |
| 3.9. Zadanie warunkujące realizację zadania kontynuowanego |  |  |  |  | 6 pkt. |  |
| 3.10. Zadanie warunkujące realizację innego zadania |  |  |  |  | 4 pkt. |  |
| 3.11. Zadanie uwarunkowane realizacją innego zadania |  |  |  |  | 0 pkt. |  |
| 4. ZGODNOŚĆ Z KARTAMI PROJEKTÓW STRATEGII I INNYMI PROGRAMAMI SEKTOROWYMI |  |  |  |  |  |  |
| TAK |  |  |  |  | 10 pkt. |  |
| NIE |  |  |  |  | 0 pkt. |  |
| 5. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Oddziaływanie międzynarodowe i ogólnokrajowe |  |  |  |  | 8 pkt. |  |
| 5.2. Oddziaływanie regionalne |  |  |  |  | 6 pkt. |  |
| 5.3. Oddziaływanie ogólnomiejskie |  |  |  |  | 5 pkt. |  |
| 6.4. Oddziaływanie lokalne |  |  |  |  | 1 pkt. |  |
| 6. SKALA POPARCIA SPOŁECZNEGO (mierzona wg przewidywanej liczby korzystających z rezultatów inwestycji, w porównaniu do innych inwestycji) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Poparcie wysokie |  |  |  |  | 10 pkt. |  |
| 6.2. Poparcie średnie |  |  |  |  | 7 pkt. |  |
| 6.3. Poparcie niskie |  |  |  |  | 3 pkt. |  |
| 6.4. Reakcja społeczna obojętna |  |  |  |  | 0 pkt. |  |
| 6.5. Sprzeciw społeczny (oficjalnie demonstrowany) |  |  |  |  | -4 pkt. |  |
| 7. BEZPOŚREDNIE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Społeczny |  |  |  |  | 0-5 pkt. |  |
| 7.2. Ekonomiczny |  |  |  |  | 0-5 pkt. |  |
| 7.3. Ekologiczny |  |  |  |  | 0-5 pkt. |  |
| 7.4. Inny ...................................................................... |  |  |  |  | 0-5 pkt. |  |
| 8. WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA (wizerunek, promocja, atrakcyjność turystyczna, atrakcyjność inwestycyjna itp.) |  |  |  |  | 0-10 pkt. |  |
| 9. SPODZIEWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Środki bezzwrotne w wysokości powyżej 50% wartości zadania |  |  |  |  | 20 pkt. |  |
| 9.2. Środki bezzwrotne w wysokości od 10% do 50% wartości zadania |  |  |  |  | 4-12 pkt. |  |
| 9.3. Środki preferencyjne |  |  |  |  | 6 pkt. |  |
| 9.4. Tylko środki własne lub komercyjne |  |  |  |  | 0 pkt. |  |
| 10. WPŁYW INWESTYCJI NA BUDŻET MIASTA |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Inwestycja spowoduje wzrost dochodów Miasta |  |  |  |  | 0-10 pkt. |  |
| 10.2. Inwestycja spowoduje zmniejszenie wydatków budżetowych |  |  |  |  | 0-10 pkt. |  |
| 10.3. Inwestycja nie spowoduje ani wzrostu dochodów ani zmniejszenia wydatków |  |  |  |  | 0-10 pkt. |  |
| 10.4. Inwestycja spowoduje wzrost wydatków budżetowych |  |  |  |  | 0-10 pkt. |  |
| SUMA PUNKTÓW |  |  |  |  |  |  |
| DECYZJA KOMISJI KOORDYNACYJNEJ |  | Zaliczenie wniosku do WPI |  |  |  |  |
|  |  | Zaliczenie wniosku do zestawu rezerwowego |  |  |  |  |
| UZASADNIENIE/DODATKOWE UWAGI: |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził: |  |  |  | Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej: |  |  |
| Data: |  |  |  | Data: |  |  |

W wyniku przeprowadzonych prac uzyskano kolejność inwestycji, będącą punktem wyjścia do ustalania czasowego przebiegu realizacji poszczególnych inwestycji (zaprezentowaną dla każdej inwestycji w rozdziale 2 niniejszego opracowania).

Tabela 3.2. Ranking inwestycji wg uzyskanych punktów wynikających z oceny zadania inwestycyjnego

| Lp. | Tytuł (nazwa) zadania | Ilość pkt z oceny zad. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Infrastruktura osiedle Pilska | 102,4 |
| 2 | Zakład utylizacji odpadów komunalnych | 92,93 |
| 3 | Ochrona zlewni jeziora Trzesiecko | 88,38 |
| 4 | Zagospodarowanie brzegów jeziora Trzesiecko | 84,83 |
| 5 | Budowa ścieżek rowerowych | 83,18 |
| 6 | Budowa kina z parkingami | 77 |
| 7 | Budowa ulic os. Winniczna | 75,13 |
| 8 | Przebudowa układu komunikacyjnego centrum miasta | 73,11 |
| 9 | Redukcja biogenów w jeziorze Trzesiecko | 70,37 |
| 10 | Budowa podczyszczaczy na ciekach do jez. | 70,15 |
| 11 | Remont SP 2 na Muzeum Regionalne | 70 |
| 12 | Modernizacja podstawowej sieci ulic miasta | 70 |
| 13 | Przebudowa ulic miasta Szczecinka | 68,55 |
| 14 | Infrastruktura osiedle Zachód III | 67,22 |
| 15 | Modernizacja starego stadionu OSiR | 66,35 |
| 16 | Budowa sali gimnastycznej ZS Wiatraczna | 63,55 |
| 17 | Sala gimnastyczna w SP 4 | 63,55 |
| 18 | Budowa drogi wraz z siecią wodno-kanalizacyjną – ul. Polna | 62,77 |
| 19 | Modernizacja ul. Zaułek | 61,71 |
| 20 | Budowa budynku mieszkalnego przy ul Koszalińskiej | 58,2 |
| 21 | Termomodernizacja SP 7 | 58,15 |
| 22 | Budowa cmentarza miejskiego | 57,8 |
| 23 | Budowa ul Kaszubska III | 56,03 |
| 24 | Zespól boisk SP 6 | 52,75 |
| 25 | Zakup dwóch autobusów miejskich | 49,83 |
| 26 | Przebudowa ul 1-go Maja | 47,89 |
| 27 | Zadaszone lodowisko | 46,23 |
| 28 | Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 | 45,75 |
| 29 | Budowa trzech budynków socjalnych Polna II | 45,6 |
| 30 | Likwidacja ogrzewania etażowego | 45,55 |
| 31 | Termomodernizacja SP 1 | 44,75 |
| 32 | Monitoring miasta Szczecinka | 44,62 |
| 33 | Termomodernizacja SP 4 | 43,75 |
| 34 | Adaptacja budynku na 20 mieszkań socjalnych Polna II | 42,2 |
| 35 | Budynek pod wysiedlenie DMR | 42,2 |
| 36 | Budowa odcinka ul. Matejki | 32,55 |
| 37 | Centrum konferencyjne Jasna II | 30,15 |
| 38 | Modernizacja budynku 1-go Maja 3 | 29,33 |

# 4. 	ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA

Poniżej przedstawiono zestawienie inwestycji, przewidzianych do wykonania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnymi Miasta na lata 2004–2006 i prognozie na lata 2007–2013. Tabele i wykresy przedstawiane w tym miejscu są wynikiem obliczeń dokonanych w programie MAFI.

Tabela 4.1. Zestawienie inwestycji według lat, nakładów i źródeł finansowania

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestycje ogółem | 9 480 000 | 15 653 000 | 15 482 000 | 9 490 000 | 8 880 000 | 9 340 000 | 5 010 000 | 5 450 000 | 3 180 000 | 2 630 000 | 84 595 000 |
| finansowane z: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Środki własne | 5 950 000 | 7 188 000 | 5 230 000 | 3 500 000 | 5 390 000 | 4 650 000 | 1 860 000 | 2 340 000 | 890 000 | 390 000 | 37 388 000 |
| Kredyty i pożyczki preferencyjne | 2 000 000 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 000 |
| Kredyty komercyjne | 240 000 | 1 000 000 | 460 000 | 1 450 000 | 900 000 | 400 000 | 1 000 000 | 1 770 000 | 0 | 0 | 7 220 000 |
| Dofinansowanie zewnętrzne (w tym środki strukturalne) | 1 290 000 | 7 465 000 | 9 792 000 | 4 090 000 | 2 590 000 | 1 290 000 | 2 150 000 | 1 340 000 | 2 290 000 | 2 240 000 | 34 537 000 |
| Środki pozabudżetowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |

Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są znacznie większe niż możliwości finansowe Miasta. Jest to spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne są realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w dużej mierze przy założeniu finansowania zewnętrznego w nadchodzących latach, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W celu umożliwienia realizacji inwestycji planowanych w najbliższych latach konieczne będzie znalezienie dodatkowych środków na ich finansowanie. Plan Inwestycyjny zakłada finansowanie wkładu własnego, oprócz własnych środków, także z kredytów komercyjnych.

Już istniejące oraz konieczne do zaciągnięcia zobowiązania zostały ujęte w tabeli poniżej. Ich wpływ na całość budżetu Miasta i wskaźniki zadłużenia zaprezentowano w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu.

Tabela 4.2. Zestawienie istniejących oraz nowych kredytów i pożyczek, koniecznych do zrealizowania inwestycji

|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termomodernizacja gimnazjum nr 2 (zac. sierpień 2003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok udzielenia | 2003 | transze | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota | 300 000 | kwota na początku roku | 265 714 | 162 857 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres |  | stan na koniec roku | 162 857 | 60 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | raty kapitałowe | 102 857 | 102 857 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odsetki | 14 742 | 7 211 | 1 010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prowizje | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stopa | 5,00% | 5,00% | 5,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umorzenie | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pożyczka NFOŚ - budowa kolektora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok udzielenia | 1999 | transze | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota | 3 500 000 | kwota na początku roku | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres |  | stan na koniec roku | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | raty kapitałowe | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odsetki | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prowizje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stopa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umorzenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej (zac. sierpień 2003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok udzielenia | 2003 | transze | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota | 300 000 | kwota na początku roku | 265 714 | 162 857 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres |  | stan na koniec roku | 162 857 | 60 000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | raty kapitałowe | 102 857 | 102 857 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odsetki | 14 742 | 7 211 | 1 010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prowizje | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stopa | 5,00% | 5,00% | 5,00% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umorzenie | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pożyczka WFOŚIGW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok udzielenia | 2000 | transze | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota | 295 000 | kwota na początku roku | 85 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres |  | stan na koniec roku | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | raty kapitałowe | 85 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odsetki | 5 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prowizje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stopa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umorzenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pożyczka WFOŚIGW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok udzielenia | 2000 | transze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota | 800 000 | kwota na początku roku | 240 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stan na koniec roku | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | raty kapitałowe | 240 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odsetki | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prowizje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stopa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umorzenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredyt bilansujący 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok udzielenia | 2004 | transze | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Kwota | 2 000 000 | kwota na początku roku | 2 000 000 | 1 666 667 | 1 000 000 | 333 333 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stan na koniec roku | 1 666 667 | 1 000 000 | 333 333 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | raty kapitałowe | 333 333 | 666 667 | 666 667 | 333 333 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odsetki | 70 000 | 93 333 | 46 667 | 11 667 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prowizje | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stopa | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | umorzenie | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Kredyt bilansujący 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok udzielenia | 2005 | transze |  | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Kwota | 4 300 000 | kwota na początku roku |  | 4 300 000 | 3 870 000 | 3 010 000 | 2 150 000 | 1 290 000 | 430 000 |  |  |  |
|  |  | stan na koniec roku |  | 3 870 000 | 3 010 000 | 2 150 000 | 1 290 000 | 430 000 | 0 |  |  |  |
|  |  | raty kapitałowe |  | 430 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 430 000 |  |  |  |
|  |  | odsetki |  | 150 500 | 240 800 | 180 600 | 120 400 | 60 200 | 15 050 |  |  |  |
|  |  | prowizje |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | stopa |  | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |  |  |  |
|  |  | umorzenie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Kredyt bilansujący 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok udzielenia | 2006 | transze |  |  | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Kwota | 2 600 000 | kwota na początku roku roku |  |  | 2 600 000 | 2 340 000 | 1 820 000 | 1 300 000 | 780 000 | 260 000 |  |  |
|  |  | stan na koniec roku |  |  | 2 340 000 | 1 820 000 | 1 300 000 | 780 000 | 260 000 | 0 |  |  |
|  |  | raty kapitałowe |  |  | 260 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 260 000 |  |  |
|  |  | odsetki |  |  | 91 000 | 145 600 | 109 200 | 72 800 | 36 400 | 9 100 |  |  |
|  |  | prowizje |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | stopa |  |  | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |  |  |
|  |  | umorzenie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Kredyt bilansujący 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok udzielenia | 2007 | transze |  |  |  | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Kwota | 2 500 000 | kwota na początku roku |  |  |  | 0 | 2 500 000 | 1 875 000 | 1 250 000 | 625 000 |  |  |
|  |  | stan na koniec roku |  |  |  | 2 500 000 | 1 875 000 | 1 250 000 | 625 000 | 0 |  |  |
|  |  | raty kapitałowe |  |  |  | 0 | 625 000 | 625 000 | 625 000 | 625 000 |  |  |
|  |  | odsetki |  |  |  | 43 750 | 153 125 | 109 375 | 65 625 | 21 875 |  |  |
|  |  | prowizje |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | stopa |  |  |  | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |  |  |
|  |  | umorzenie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Kredyt na pokrycie deficytów w latach 2008-2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok udzielenia | 2008-2011 | transze |  |  |  |  | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| Kwota | 11 500 000 | kwota na początku roku |  |  |  |  | 0 | 4 000 000 | 7 000 000 | 7 500 000 | 8 500 000 | 6 000 000 |
| Okres |  | stan na koniec roku |  |  |  |  | 4 000 000 | 7 000 000 | 7 500 000 | 8 500 000 | 6 000 000 | 2 500 000 |
|  |  | raty kapitałowe |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 500 000 | 3 500 000 |
|  |  | odsetki |  |  |  |  | 70 000 | 332 500 | 525 000 | 568 750 | 595 000 | 420 000 |
|  |  | prowizje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | stopa |  |  |  |  | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
|  |  | umorzenie |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jak już wcześniej wspomniano, po dokonaniu prognozy możliwości finansowych budżetu Miasta okazało się, że istnieje możliwość realizacji wszystkich wybranych 33 inwestycji. Warunkiem zapewnienia dodatniego stanu środków pieniężnych na koniec każdego roku jest jednak zaciąganie kredytów, których wysokość w poszczególnych latach przedstawiono w powyższej tabeli.

Pożyczki i kredyty przewidziane do zaciągnięcia wpływają na wielkość zadłużenia Miasta i definiują takie wskaźniki, jak wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia. W przypadku Miasta Szczecinek pozostają one jednak na bezpiecznym poziomie.

Wykres. 4.1. Analiza możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej

Na powyższym wykresie można zauważyć, iż w najbliższych latach, zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w Planie Finansowym Miasta, kwota nadwyżki w budżecie będzie bardzo mała. Praktycznie wszystkie środki, dostępne po obsłudze zadań bieżących i spłat zadłużenia, będą przeznaczane na zatwierdzone inwestycje.

Sytuacja taka potrwa do końca okresu zaprezentowanego na wykresie, czyli do 2013 roku.

W przypadku realizacji wszystkich inwestycji zgodnie z wartościami zaplanowanymi w niniejszym dokumencie, dopiero od 2014 roku, kiedy spłacone już będą wszystkie zobowiązania, pojawią się wolne środki, które będzie można przeznaczyć na kolejne inwestycje.

# 5. 	PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

Tabela 5.1. Projekcja przepływów finansowych w latach 2000-2013

|  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody: |  |  | 52 280 495 | 51 225 313 | 56 288 147 | 54 273 606 | 52 226 821 | 58 876 771 | 61 587 474 | 56 270 403 | 55 179 089 | 57 383 501 | 55 690 738 | 55 364 915 | 56 807 050 | 57 259 456 |
| Subwencje, Dofinansowanie, środki pozabudżetowe |  |  | 22 096 589 | 22 847 831 | 25 713 370 | 25 542 554 | 20 902 000 | 27 281 838 | 29 699 528 | 24 067 899 | 22 641 676 | 24 491 890 | 22 426 567 | 21 710 638 | 22 745 833 | 22 775 081 |
|  | Subwencje ogólne z budżetu państwa |  | 13 166 204 | 15 148 161 | 16 638 012 | 17 656 924 | 16 230 112 | 16 230 112 | 16 230 112 | 16 230 112 | 16 230 112 | 16 230 112 | 16 230 112 | 16 230 112 | 16 230 112 | 16 230 112 |
|  | Dofinansowanie i środki pozabudżetowe na zad. bież. |  | 5 812 903 | 6 645 622 | 7 209 743 | 6 587 668 | 3 381 888 | 3 449 526 | 3 518 516 | 3 588 887 | 3 660 664 | 3 733 878 | 3 808 555 | 3 884 726 | 3 962 421 | 4 041 669 |
|  | Środki na realizację inwestycji |  | 3 117 482 | 1 054 048 | 1 865 615 | 1 297 962 | 1 290 000 | 7 465 000 | 9 792 000 | 4 090 000 | 2 590 000 | 4 290 000 | 2 150 000 | 1 340 000 | 2 290 000 | 2 240 000 |
|  | Dofinansowanie zewnętrzne - w tym strukturalne |  | 542 030 | 140 000 | 0 | 0 | 1 290 000 | 7 465 000 | 9 792 000 | 4 090 000 | 2 590 000 | 1 290 000 | 2 150 000 | 1 340 000 | 2 290 000 | 2 240 000 |
|  | środki pozabudżetowe |  | 2 575 452 | 914 048 | 1 865 615 | 1 297 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przychody uzyskiwane po realizacji inwestycji |  |  |  |  |  |  | 0 | 137 200 | 158 900 | 158 900 | 160 900 | 237 900 | 237 900 | 255 800 | 263 300 | 263 300 |
| Dochody własne gminy |  |  | 30 183 906 | 28 377 482 | 30 574 777 | 28 731 052 | 31 324 821 | 31 594 933 | 31 887 946 | 32 202 504 | 32 537 412 | 32 891 612 | 33 264 172 | 33 654 277 | 34 061 217 | 34 484 375 |
|  | Podatki i opłaty lokalne |  | 11 632 378 | 13 346 895 | 14 321 015 | 14 567 226 | 14 244 500 | 14 389 706 | 14 537 054 | 14 686 570 | 14 838 282 | 14 992 221 | 15 148 415 | 15 306 897 | 15 467 700 | 15 630 857 |
|  | Udziały we wpływach z podatku dochodowego |  | 11 374 862 | 10 337 846 | 10 701 677 | 10 255 675 | 13 570 321 | 13 841 727 | 14 118 562 | 14 400 933 | 14 688 952 | 14 982 731 | 15 282 386 | 15 588 033 | 15 899 794 | 16 217 790 |
|  | Dochody z majątku gminy |  | 4 903 187 | 1 986 957 | 4 449 856 | 2 971 352 | 2 695 000 | 2 543 000 | 2 406 100 | 2 282 795 | 2 171 730 | 2 071 686 | 1 981 565 | 1 900 379 | 1 827 238 | 1 761 341 |
|  | Pozostałe dochody |  | 2 273 479 | 2 705 784 | 1 102 229 | 936 799 | 815 000 | 820 500 | 826 230 | 832 207 | 838 448 | 844 974 | 851 806 | 858 968 | 866 486 | 874 388 |
| Wydatki bieżące: |  |  | 43 429 685 | 42 827 792 | 45 582 095 | 46 203 531 | 45 449 681 | 45 986 756 | 46 628 994 | 47 175 482 | 47 760 553 | 48 347 984 | 49 015 307 | 49 624 810 | 50 247 544 | 50 881 829 |
|  | Fundusz płac i pochodne |  | 22 290 966 | 5 775 969 | 6 116 157 | 6 139 009 | 6 628 393 | 6 760 961 | 6 896 180 | 7 034 104 | 7 174 786 | 7 318 281 | 7 464 647 | 7 613 940 | 7 766 219 | 7 921 543 |
|  | Dofinansowanie do działalności bieżącej |  | 4 140 331 | 20 106 705 | 20 637 986 | 21 701 227 | 21 671 136 | 21 727 022 | 21 784 026 | 21 842 170 | 21 901 476 | 21 961 969 | 22 023 672 | 22 086 608 | 22 150 804 | 22 216 283 |
|  | Udziały i dopłaty w spółkach prawa handlowego |  | 1 709 922 | 1 300 000 | 1 427 906 | 1 750 000 | 700 000 | 714 000 | 728 280 | 742 846 | 757 703 | 772 857 | 788 314 | 804 080 | 820 162 | 836 565 |
|  | Pozostałe wydatki bieżące |  | 15 288 466 | 15 645 118 | 17 400 046 | 16 613 295 | 16 420 152 | 16 725 873 | 17 040 908 | 17 365 764 | 17 700 988 | 18 047 177 | 18 404 974 | 18 775 082 | 19 158 260 | 19 555 337 |
| Koszty eksploatacji inwestycji |  |  |  |  |  |  | 30 000 | 58 900 | 179 600 | 190 600 | 225 600 | 247 700 | 333 700 | 345 100 | 352 100 | 352 100 |
| Wolne Środki |  |  | 8 850 810 | 8 397 521 | 10 706 052 | 8 070 075 | 6 777 140 | 12 890 016 | 14 958 480 | 9 094 921 | 7 418 536 | 9 035 517 | 6 675 431 | 5 740 105 | 6 559 506 | 6 377 628 |
| Obsługa zadłużenia |  |  | 1 068 712 | 1 714 132 | 1 845 894 | 1 585 921 | 1 186 982 | 1 560 636 | 2 287 152 | 2 094 950 | 2 457 725 | 2 579 875 | 3 717 075 | 2 984 725 | 3 095 000 | 3 920 000 |
|  | raty kapitałowe |  | 829 143 | 1 712 655 | 1 625 000 | 1 488 571 | 1 064 048 | 1 302 381 | 1 906 667 | 1 713 333 | 2 005 000 | 2 005 000 | 3 075 000 | 2 385 000 | 2 500 000 | 3 500 000 |
|  | odsetki od kredytów/pożyczek |  | 239 569 | 1 477 | 220 894 | 97 349 | 122 934 | 258 255 | 380 486 | 381 617 | 452 725 | 574 875 | 642 075 | 599 725 | 595 000 | 420 000 |
| Wolne środki na inwestycje |  |  | 7 782 098 | 6 683 389 | 8 860 158 | 6 484 154 | 5 590 158 | 11 329 380 | 12 671 328 | 6 999 971 | 4 960 811 | 6 455 642 | 2 958 356 | 2 755 380 | 3 464 506 | 2 457 628 |
| Inwestycje (bez odsetek w trakcie realizacji) |  |  | 13 355 595 | 6 964 030 | 7 522 324 | 6 818 867 | 9 480 000 | 15 653 000 | 15 482 000 | 9 490 000 | 8 880 000 | 9 340 000 | 5 010 000 | 5 450 000 | 3 180 000 | 2 630 000 |
|  | Środki własne |  | xxx | xxx | xxx | xxx | 5 950 000 | 7 188 000 | 5 230 000 | 3 500 000 | 5 390 000 | 4 650 000 | 1 860 000 | 2 340 000 | 890 000 | 390 000 |
|  | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  | xxx | xxx | xxx | xxx | 2 000 000 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kredyty komercyjne |  | xxx | xxx | xxx | xxx | 240 000 | 1 000 000 | 460 000 | 1 450 000 | 900 000 | 400 000 | 1 000 000 | 1 770 000 | 0 | 0 |
|  | Dofinansowanie zewnętrzne (w tym strukturalne) |  | xxx | xxx | xxx | xxx | 1 290 000 | 7 465 000 | 9 792 000 | 4 090 000 | 2 590 000 | 1 290 000 | 2 150 000 | 1 340 000 | 2 290 000 | 2 240 000 |
|  | Środki pozabudżetowe |  | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolne środki po inwestycjach |  |  | -5 573 497 | -280 641 | 1 337 834 | -334 713 | -3 889 842 | -4 323 620 | -2 810 672 | -2 490 029 | -3 919 189 | -2 884 358 | -2 051 644 | -2 694 620 | 284 506 | -172 372 |
| Kredyty/pożyczki otrzymane |  |  | 3 715 200 | 150 000 | 0 | 600 000 | 2 000 000 | 4 300 000 | 2 600 000 | 2 500 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| Roczne przepływy gotówki netto |  |  | -1 858 297 | -130 641 | 1 337 834 | 265 287 | -1 889 842 | -23 620 | -210 672 | 9 971 | 80 811 | 115 642 | -51 644 | -194 620 | 284 506 | -172 372 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku |  |  | 2 388 959 | 2 258 318 | 3 596 152 | 2 178 000 | 288 158 | 264 538 | 53 866 | 63 837 | 144 648 | 260 290 | 208 646 | 14 027 | 298 533 | 126 160 |

Zgodnie z przyjętą metodologią, w każdym roku prognozy stan środków pieniężnych na koniec roku po przeprowadzeniu założonych inwestycji oraz zaciągnięciu niezbędnych kredytów, pozostaje na poziomie powyżej zera.

# 6. 	ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI ORAZ WYKRESY

Tabela 6.1. Wskaźniki finansowe budżetu Miasta Szczecinka w latach 2000-2013

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsługa obsługi zadłużenia do dochodów (max 15%) | 0,0% | 2,3% | 2,6% | 2,9% | 2,3% | 2,7% | 3,7% | 3,7% | 4,5% | 4,5% | 6,7% | 5,4% | 5,4% | 6,8% |
| Wskaźnik długu do dochodów (max 60%) | 8,5% | 6,7% | 3,5% | 1,9% | 3,8% | 8,5% | 9,2% | 11,5% | 15,3% | 16,5% | 15,1% | 15,4% | 10,6% | 4,4% |
| Dynamika dochodów |  | -2,0% | 9,9% | -3,6% | -3,8% | 12,7% | 4,6% | -8,6% | -1,9% | 4,0% | -2,9% | -0,6% | 2,6% | 0,8% |
| Dynamika dochodów własnych |  | -6,0% | 7,7% | -6,0% | 9,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
| Dynamika wydatków bieżących |  | -1,4% | 6,4% | 1,4% | -1,6% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% |
| Roczne przepływy gotówki jako % dochodów | -3,6% | -0,3% | 2,4% | 0,5% | -3,6% | 0,0% | -0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,2% | -0,1% | -0,4% | 0,5% | -0,3% |
| Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów | 4,6% | 4,4% | 6,4% | 4,0% | 0,6% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | 0,0% | 0,5% | 0,2% |
| Stan środków pien. na koniec roku jako % dochodów własnych | 7,9% | 8,0% | 11,8% | 7,6% | 0,9% | 0,8% | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 0,0% | 0,9% | 0,4% |
| Wolne środki jako % dochodów | 16,9% | 16,4% | 19,0% | 14,9% | 13,0% | 21,9% | 24,3% | 16,2% | 13,4% | 15,7% | 12,0% | 10,4% | 11,5% | 11,1% |
| Wolne środki jako % dochodów własnych | 29,3% | 29,6% | 35,0% | 28,1% | 21,6% | 40,8% | 46,9% | 28,2% | 22,8% | 27,5% | 20,1% | 17,1% | 19,3% | 18,5% |
| Inwestycje jako % dochodów | 25,5% | 13,6% | 13,4% | 12,6% | 18,2% | 26,6% | 25,1% | 16,9% | 16,1% | 16,3% | 9,0% | 9,8% | 5,6% | 4,6% |
| Inwestycje jako % dochodów własnych | 44,2% | 24,5% | 24,6% | 23,7% | 30,3% | 49,5% | 48,6% | 29,5% | 27,3% | 28,4% | 15,1% | 16,2% | 9,3% | 7,6% |
| Inwestycje jako % wolnych środków | 150,9% | 82,9% | 70,3% | 84,5% | 139,9% | 121,4% | 103,5% | 104,3% | 119,7% | 103,4% | 75,1% | 94,9% | 48,5% | 41,2% |
| Inwestycje jako % wydatków ogółem | 23,4% | 14,0% | 14,1% | 12,8% | 17,2% | 25,3% | 24,8% | 16,6% | 15,6% | 16,0% | 9,2% | 9,8% | 5,9% | 4,9% |
| Obsługa zadłużenia jako % inwestycji | 8,0% | 24,6% | 24,5% | 23,3% | 12,5% | 10,0% | 14,8% | 22,1% | 27,7% | 27,6% | 74,2% | 54,8% | 97,3% | 149,0% |
| Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków | 12,1% | 20,4% | 17,2% | 19,7% | 17,5% | 12,1% | 15,3% | 23,0% | 33,1% | 28,6% | 55,7% | 52,0% | 47,2% | 61,5% |

Wykres. 6.1. Wskaźnik obsługi zadłużenia i wskaźnik długu

Wykres. 6.2. Rzeczywista oraz maksymalna obsługa zadłużenia w stosunku do dochodów

Wykres. 6.3. Rzeczywista oraz maksymalna kwota zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów

Wykres. 6.4. Wskaźniki dotyczące wolnych środków

Tabela 6.2. Wartości rzeczywiste oraz maksymalne odnoszące się do obsługi zadłużenia oraz kwoty zadłużenia w stosunku do dochodów

|  | Dochody | Obsługa zadłużenia rzeczywista | Obsługa zadłużenia maksymalna | Wskaźnik obsługi zadłużenia | Wykorzystanie w % | Zadłużenie rzeczywiste | Zadłużenie maksymalne | Wskaźnik długu do dochodów | Wykorzystanie w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 52 280 495 | 1 068 712 | 7 842 074 | 0,0% | 13,6% | 4 445 000 | 31 368 297 | 8,5% | 14,2% |
| 2001 | 51 225 313 | 1 714 132 | 7 683 797 | 2,3% | 22,3% | 3 420 000 | 30 735 188 | 6,7% | 11,1% |
| 2002 | 56 288 147 | 1 845 894 | 8 443 222 | 2,6% | 21,9% | 1 945 000 | 33 772 888 | 3,5% | 5,8% |
| 2003 | 54 273 606 | 1 585 921 | 8 141 041 | 2,9% | 19,5% | 1 056 429 | 32 564 164 | 1,9% | 3,2% |
| 2004 | 52 226 821 | 1 186 982 | 7 834 023 | 2,3% | 15,2% | 1 992 381 | 31 336 093 | 3,8% | 6,4% |
| 2005 | 58 876 771 | 1 560 636 | 8 831 516 | 2,7% | 17,7% | 4 990 000 | 35 326 063 | 8,5% | 14,1% |
| 2006 | 61 587 474 | 2 287 152 | 9 238 121 | 3,7% | 24,8% | 5 683 333 | 36 952 484 | 9,2% | 15,4% |
| 2007 | 56 270 403 | 2 094 950 | 8 440 560 | 3,7% | 24,8% | 6 470 000 | 33 762 242 | 11,5% | 19,2% |
| 2008 | 55 179 089 | 2 457 725 | 8 276 863 | 4,5% | 29,7% | 8 465 000 | 33 107 453 | 15,3% | 25,6% |
| 2009 | 57 383 501 | 2 579 875 | 8 607 525 | 4,5% | 30,0% | 9 460 000 | 34 430 101 | 16,5% | 27,5% |
| 2010 | 55 690 738 | 3 717 075 | 8 353 611 | 6,7% | 44,5% | 8 385 000 | 33 414 443 | 15,1% | 25,1% |
| 2011 | 55 364 915 | 2 984 725 | 8 304 737 | 5,4% | 35,9% | 8 500 000 | 33 218 949 | 15,4% | 25,6% |
| 2012 | 56 807 050 | 3 095 000 | 8 521 057 | 5,4% | 36,3% | 6 000 000 | 34 084 230 | 10,6% | 17,6% |
| 2013 | 57 259 456 | 3 920 000 | 8 588 918 | 6,8% | 45,6% | 2 500 000 | 34 355 674 | 4,4% | 7,3% |

# 7. 	SYSTEM WDRAŻANIA

System wdrażania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie – beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999r.

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad wykorzystania danych środków finansowych.

## 7.1. Instytucja Zarządzająca Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek będzie pełnił specjalnie powołany przez Burmistrza zespół.

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:

- ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,

- zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

- zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Planu,

- przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,

- dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.

Do właściwej oceny Planu, Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

## 7.2. Instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny

Urząd Miasta Szczecinek, jako instytucja wdrażająca Wieloletni Plan Inwestycyjny jest odpowiedzialny za:

- kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych – beneficjentów pomocy

- kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami w Planie

- ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów

- zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.

# 8. 	MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

## 8.1. System monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego posiada Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Burmistrzem, którego główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

## 8.2. Sposoby oceny Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Skuteczność Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Burmistrza Miasta oraz Radę Miasta, przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny skuteczności wdrażanych projektów, określonych w poszczególnych programach operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Wskaźniki do projektów realizowanych w ramach ZPORR”.

## 8.3. Public Relations Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Miasta Szczecinek

- zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach

- zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Miasta

- inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym

- zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia

- wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek będą uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Grupami docelowymi Planu są:

- społeczeństwo – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla inwestycji

- beneficjenci - osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy:

- jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego

- podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego

- podmioty gospodarcze

- organizacje zrzeszające przedsiębiorców

- organizacje pozarządowe

- inne organizacje społeczne

- media.

Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek. Za jego pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej.

Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego będą stosowane m.in. następujące środki i instrumenty:

- konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz upowszechniające wiedzę na ten temat,

- wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych

- informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Miasta – odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie

- serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i wsparciu ze środków Unii Europejskiej dla Miasta,

- publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio – wizualne, ulotki – pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych w zarządzaniu tą pomocą

- współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.